|  |
| --- |
| **Информация о результатах проведенной проверки** **и принятых мерах**  |
| **Объект контроля** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гремячевская школа № 1 |
| **Вид проверки** | Камеральная  |
| **Основание для проведения проверки** | План контрольных мероприятий на 2023 год, утвержденный приказом финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 28.12.2022 № 68;Приказ финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 18.09.2023 № 41 «О проведении контрольного мероприятия»  |
| **Тема проверки** | 1. Проверка соблюдения условий контрактов (договоров), заключенных в целях исполнения соглашений о предоставлении средств из бюджета городского округа город Кулебаки на реализацию мероприятия в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области № 57 от 20.01.2020 г.
 |
| **Срок проведения проверки** | 7 рабочих дней с 20 сентября по 28 сентября 2023 г. |
| **Проверенный период** | 2022 г.  |
| **Выявленные нарушения** | 1. Неправомерно изменены существенные условия контрактов, а именно сроки окончания выполнения работ.
2. Несвоевременно выполнены мероприятия по ремонту кабинетов в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
 |
| **Вынесено представление /срок исполнения** | Представление выдано, срок исполнения - не позднее 29.11.2023 г. |
| **Вынесено предписание /срок исполнения** | Не выносилось |
| **Принятые решения и меры по устранению нарушений** | Представление рассмотрено и исполнено в установленный срок. |