|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки __________________О.В. Чиндясов «25» февраля 2021 года |
| --- | --- |

Отчет о работе отдела архитектуры и организации строительства

администрации городского округа город Кулебаки

за 2020 год

Основными задачами отдела архитектуры и организации строительства являются:

1. Проведение на территории городского округа город Кулебаки градостроительной политики в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, производственной и социальной инфраструктуры.

2.Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3.Ведение федеральной информационной адресной системы.

4.Регулирование градостроительной деятельности и контроль за соблюдением требований, установленных законодательством при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, переустройства и перепланировки помещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а также при вводе завершенных строительством объектов в эксплуатацию.

5.Организация разработки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности.

6.Осуществление функции заказчика строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности.

7.Оказание муниципальных услуг в области градостроительства.

План на 2020 год.

1. Утверждение проекта генерального плана и правил землепользования и застройки территорий городского округа.

2.Усиление работы по контролю  и соблюдению градостроительных норм при строительстве объектов на территории городского округа (проведение мониторинга соблюдения градостроительных норм при строительстве по ранее выданным разрешениям на строительство).

3.Строительство инженерной инфраструктуры ( водоснабжение, канализация, газоснабжение, автодороги и тротуары) в ж.р. Северный, организация работы по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и расселёнными (3 дома), организация работ по ремонту объектов муниципальной собственности (школы, детские сады ит.д.).

4.Завершение проектирования д.с. в р.п. Велетьма, получение положительного заключения гос. экспертизы  и направление её в Министерство образования.

5.Ведение работы по наполнению единой схемы градостроительной деятельности с размещением всех систем инженерной инфраструктуры по населённым пунктам (ИСОГД).

В соответствии с возложенными на отдел архитектуры и организации строительства  задачами в 2020 году были выполнены следующие основные показатели.

1. В части осуществления функции по проведению на территории городского округа город Кулебаки градостроительной политики

В 2019-20 году разработчиками проекта Генерального плана г.о.г. Кулебаки ООО Геопроект НН устранялись замечания 4 –х ведомств: министерства энергетики, ГО и ЧС, Минобороны и Федерального агентства лесного хозяйства, полученные в августе 2019 г . Если три первых замечания устранились достаточно в короткое время, то проработка замечаний Рослесхоза, выявление земельных участков, имеющих пересечение а землями лесного фонда. рассмотрение этих участков на рабочей комиссии при Росреестре, заняло несколько месяцев. 03.07.2020 г было проведено в формате ZOOM совещание комиссии по «Лесной амнистии» с участием специалистов Министерства градостроительной деятельности  и развития агломераций НО,  Департамента лесного хозяйства Нижегородской области и Департамента лесного хозяйства Приволжского Федерального округа. По итогам этого совещания  ООО Геопроект НН при взаимодействии со специалистами Деплеса сформировали  материалы для новой загрузки во ФГИС ТП, которая была осуществлена 22.09.2020 г. Все замечания были сняты кроме замечаний Рослесхоза, 22.11.2020 г. состоялось совещание Согласительная комиссия в администрации г.о.г. Кулебаки, протокол которой так же был загружен во ФГИС ТП. В настоящее время создана межведомственная рабочая группа по спорным земельным участкам в Департаменте лесного хозяйства, куда направлено обращение и список из 460 ЗУ на территории городского округа город Кулебаки. Ориентировочно наше обращение будет рассмотрено в начале марта 2021 года, после чего будут внесены необходимые коррективы в Генплан и можно будет провести публичные слушания по Генплану. Заложены средства  на 2021 год   на кадастровые работы по установлению границ территориальных зон для правил землепользования и застройки, публичные слушания по которым можно будет провести после утверждения Генерального плана.

В 2020 году было проведено всего публичных слушаний в количестве 31, внесено 7 различных  изменений в Правила землепользования и застройки территории г. Кулебаки: в текстовую часть или  с целью осуществления перевода сформированных участков в другую тер. зону для последующего смены вида разрешенного использования земельного участка по инициативе владельца земельного участка. Публичные слушания  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков – 18. обсуждение проектов межевания территории в количестве 6, в том числе по проектам планировки и  застройки под ИЖС в р.п. Велетьма и с. Ломовка, в результате чего было сформировано 12 участков в р.п. Велетьма и 19 участков в  с.Ломовке .

На протяжении всего года ведется раздел» Градостроительство  на официальном сайте г.о.г. Кулебаки, где размещаются экспозиционные материалы для  всех публичных слушаний. результаты публичных слушаний, а так же документация по планировки территории (проекты и утверждающие документы).

В 2020 году было выдано  142 заключения для КУМИ о соответствии объекта, предполагаемого к размещению на ЗУ для использования без предоставления. В 2019 году было дано 136 заключений, в 2018 году - 148 таких заключений.

2. В части осуществления функции по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

В течении года проводилась работа по  наполнению  информационной системы ИСОГД НО. За 2020 год было занесено 4 проекта планировки и межевания территории (всего занесено 14). материалов по инженерным изысканиям – 34, планов подземных и надземных коммуникаций – 49. Дела о застроенных земельных участках всего за период с 2018-2020 занесено 286 объектов. В 2018году- 43 объекта; 2 проекта; 6 инвестиционных заявок. Согласно утвержденному Распоряжением от 31.10.2019 г.№ 1919-р Губернатором  графику  специалистами отдела архитектуры внесены все требуемые документы и материалы территориального планирования.

3. Ведение федеральной информационной адресной системы.

В рамках проводимой инвентаризации на постоянной основе ведется работа по размещению и актуализации сведений об адресах в государственном адресном реестре посредством ФИАС. В соответствии со списками,  предоставленными ФНС актуализированы сведения: по ОКСам – на 97%, по земельным участкам – на 36%.

4. В частности осуществления функции по регулированию градостроительной деятельности и контроль за соблюдением требований, установленных законодательством при осуществлении строительства

В рамках подготовки и рассмотрения предложений о выборе земельных участков для строительства (реконструкции) объектов и их благоустройства на межведомственной комиссии по землепользованию и застройке отделом было проведено 13 заседаний, где было рассмотрено 107 вопросов. В 2019 году -15 заседаний, рассмотрено  - 133 вопроса. В 2018 году - 17 заседаний, где было рассмотрено 170 вопросов.

В 2020 году проведено всего 4 заседания комиссии  по рассмотрения вопросов определения возможности и целесообразности размещения линейных объектов, их надземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области  и рассмотрено  10 вопросов,  в 2019 году - 10 заседаний комиссии( 49 вопросов),  в 2018 году 13 заседаний -82 вопроса). Основными вопросами были размещение объектов электро- и газоснабжения. Такой спад вызван сложной эпидемиологической обстоновкой и снижениями темпов строительства линейных объектов в 2020 году

5. В области организация разработки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности:

В 2020 году были проведены организационные мероприятия по разработке техничекого задания  на корректировку ПСД  по строительству  водоснабжения  заречной части и школы с.Ломовка, определение ориентировочной стоимости проектирования.

Разработана ПСД на строительство д.с. в р.п. Велетьма, получено положительное заключение ГАУ НО «УГЭ», проведены процедуры по определению подрядчика на строительство данного объекта.

6. В области осуществление функции заказчика строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности:

За истекший период отделом была проведена работы по обеспечению заключения муниципальных контрактов (договоров) на строительство (ремонт) объектов муниципальной собственности:

По строительству  инженерной инфраструктуры   в ж.р. Северный были заключены:

Соглашение с минстроем на  выделение  субсидии на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков в ж.р. Северный,

Два МК, соответственно  на строительство сетей водоснабжения и канализации, а также на строительство   сетей газоснабжения  предназначенных для бесплатного предоставления многодетным.

Соглашение  на стройкотроль с ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»   за строительством сетей водоснабжения и канализации, а также на строительством   сетей газоснабжения .

Соглашение с министерством транспорта и автомобильных   НО о  предоставление  из  областного бюджета субсидии бюджету г.о.г. Кулебакина строительство дорожной инфраструктуры   в ж.р. Северный с разбивкой на трех годовой план.

Конртакт на авторский надзор за строительством дорожной инфраструктуры   в ж.р. Северный.

Осуществлялся контроль за качеством выполнения работ по благоустройству ул. Адм. Макарова на участке от д.35 до д.39 с устройством детской игровой площадки у д. №16а.

А также контроль за качеством выполнения работ по замене окон в общеобразовательных школах, ремонту кровель в детских садах («Солнышко», «Белочка»).

- Подготовлено смет на строительство (ремонт) объектов муниципальной собственности – 257, в 2019г. - 218. За 2018 год -296;

-В 2020 году подготовлена и направлена в министерство строительства  Заявка на отбор муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидии на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков в ж.р. Северный, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства  на сумму  4 060, 638 тыс. руб по инженерной инфраструктуре,  а также по дорожной инфраструктуре на сумму 149 843, 858 тыс. руб. с трех годовым планом  по строительству автодорог.   .

Данная заявка была одобрена. Сумма в кол-ве 4 060, 638 тыс. руб. была выделена минстроем  и реализована с августа по ноябрь 2020 г. на строительство сетей ;

-  Водоснабжения – 738м, в сумме 1 287,917 тыс.руб

-  Канализации      -786м,  на сумму 1 231,654 тыс.руб

-  Газоснабжение – 744м на сумму 1 467,867 тыс. руб..   Проект по строительству  инженерной  инфраструктуры в ж.р. «Северный» выполнен на 100% и завершен.

Сумма  на  выделение   фин.средств в  кол-ве   149 843,858 тыс. руб.  утвердилась Постановлением правительства  Н.О. в середине сентября 2020г..  Соответственно                           25 сентября 2020г. было заключено   соглашение с министерством транспорта и автомобильных   НО о  предоставление  из  областного бюджета субсидии бюджету г.о.г. Кулебаки  с разбивкой на трех годовой план ( 3 и этапа). Общий объем бюджетных ассигнований составляет:

в 2020 году - 35 536, 093

в 2021 году - 42 939, 445

в 2022 году - 71 368, 320

В  кротчайшие  сроки  была  разработана  аукционная  документация, с последующим получением положительного заключения  от Мин. экономики  и по результатам аукциона был заключен 26.11.2020г  МК  с ООО «ТСК» г. Саров  на строительство  дорожной инфраструктуры в ж.р. Северный. В  период  декабря  2020 г. подрядной организацией были выполнены часть работ 1го этапа  по устройству дорожного корыта, песчаного основания и щебеночной подготовки на ул. Осенняя, ул. Центральная, ул. Морева  на участке дороги – в промежутке между ул. Осенняя, ул. Центральная.

7. Организация Выполнения работ по строительству и ремонту объектов муниципальной собственности:

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снос расселённых домов по адресу: г. Кулебаки ул. 2-я М.Горького д.13, пл. Советская д.15 ул. Осипенко д.17а | 933,0 |
| 2 | Строительство сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, газоснабжения) в ж.р. Северный | 4 060, 638 |

8. Отдел архитектуры и организации строительства оказывает 14 муниципальных услуг:

1.Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии), указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. За истекший период подготовлено – 134 уведомления (через МФЦ подготовлено 109 уведомлений). В 2019 году-192..

2.Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, расположенных на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. Подготовлено и выдано 112 уведомлений (через МФЦ – 99 уведомлений). В 2019 году выдано 147 уведомлений ( 117 уведомлений выдано через МФЦ), в 2018году- 48 уведомлений.

Отделом произведена работа по постановке на кадастровый учет 36 новых жилых домов и 3 объекта капитального строительства.

3. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории г.о.г. Кулебаки. Подготовлено и выдано в 2020 году 21 ГПЗУ, в 2019-12.

4.Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства расположенных на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. За истекший период  подготовлено 1 разрешение на строительство объектов капитального строительства. В 2019 году было подготовлено 11-разрешений на строительство, в 2018 году-142 разрешения на строительство (89 разрешений выдано через МФЦ), в 2017 году – 253 разрешения.

5.Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подготовлено 4 разрешения на ввод. В 2019 году подготовлено 10 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  В 2018 году 12 разрешений.

6.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

7. Прием заявлений, а так же выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение,  расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

В 2020 году проведено 6 заседаний комиссии,  рассмотрено 12 вопросов. Рассматриваемые вопросы:

- перепланировка квартир, помещений – 6 вопросов;

- перевод помещения из жилого в нежилое - 6 вопросов;

В 2019 году проведено 7 заседаний комиссии,   рассмотрено 20 вопросов. Рассматриваемые вопросы:

-перепланировка квартир и помещений - 8 вопросов;

-перевод помещения из жилого в нежилое - 12 вопросов;

-было выполнено 7 актов обследования межведомственной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и перепланировке жилых квартир и нежилых помещений

8. Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области – 2, в 2019-2

9. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций. За 2020 год было подготовлено и выдано 10 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, направлено 1 предписание.   В 2019 году было выдано 5  разрешений на установку рекламных конструкций, направлено 5 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов - за 2020 год было подготовлено  212 постановлений о присвоении и уточнении адресов, в 2019 - 268.

11. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. В 2020г. проведено 7 заседаний комиссии. Рассмотрен 21 вопрос.

12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области с привлечением средств материнского (семейного) капитала. В 2020- 18 актов . В 2019 году в рамках оказания услуги по освидетельствованию выполнения работ по строительству объектов с привлечение материнского капитала было подготовлено и направлено заявителям 16 Актов и 2 отказных письма.

13.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства га территории городского округа город Кулебаки

14.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории городского округа город Кулебаки в 2020 году рассмотрено 18 вопросов.

Выполняются ежемесячные отчеты о выданных разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию объектов в органы госпожнадзора, статистики и министерство строительства- за 2020 год 36 Отчетов.  Рассмотрены обращения подготовлено письменных ответов по обращениям граждан, министерств и ведомств - 511 .

9. Основные задачи  на 2021 год.

1. Утверждение проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки территории городского округа. Установление границ территориальных зон для утверждения Правил землепользования и застройки.

2. Ведение работы по  выполнению  утвержденного  графика по  наполнению  ИСОГД НО.

3. Усиление работы по контролю  и соблюдению градостроительных норм при строительстве объектов на территории городского округа (проведение мониторинга соблюдения градостроительных норм при строительстве по ранее выданным разрешениям на строительство).

4. Строительство 2-х этапов дорожной инфраструктуры в ж.р. Северный, организация работы по строительству д.с. в с. Велетьма, получение положительного заключения по проекту Модернизация сетей водоотведения в частной застройке г. Кулебаки, корректировка проектно-сметной документации водоснабжения заречной части и школы в с. Ломовке, ремонту и строительству объектов муниципальной собственности.

5. Определение земельного участка и подготовка технического задания на разработку проектной документации для строительства школ №8 и №10 в г. Кулебаки, и школы в с. Шилокша.

6. Разработка проекта планировки земельного участка в ж.р. «Северный» (продолжение).

Начальник ОА и ОС				                                                    Д.В. Сажин

25.02.2021