КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ул. Воровского,49, г. Кулебаки, Нижегородская область, 607018 электронная почта: krk.kuleb@adm.klb.nnov.ru

Заключение № 63/2

Контрольно-счетной  комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области по результатам экспертизы постановлений администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от  13.07.2018 № 1736 и от  14.08.2018 № 2027 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105»

«28» августа 2018 г. 							г. Кулебаки

Настоящее заключение по результатам экспертизы постановлений администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от  13.07.2018 № 1736 и от  14.08.2018 № 2027 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105» (далее –  постановления, программа) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 25.12.2015 №82 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области», постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03.03.2016 №395 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки» (далее – порядок № 395) и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

1.Общие положения

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленных документов:

1) письмо администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - КСК) от 27.06.2018 № 10-20/243/1 «О направлении проекта изменений муниципальной программы»;

2) письмо администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в КСК от 30.07.2018 № 10-20/290 «О направлении проекта изменений муниципальной программы»;

3)  постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105»  от 13.07.2018 № 1736 с приложениями;

4)  постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105»  от 14.08.2018 № 2027 с приложениями;

5) муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденная  постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017 г. №2105» (в ред. от 30.05.2018г. № 1249);

6) служебная записка начальника отдела дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Нижегородской области от 26.06.2018 № 22-40-81;

7) служебная записка начальника отдела дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Нижегородской области от 24.07.2018 № 22-40-107 «О внесение изменений в муниципальные программы».

8) служебная записка начальника отдела дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Нижегородской области от 08.08.2018 № 22-40-120 «О внесение изменений в муниципальные программы».

Один из разработчиков программы – отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области вносит изменения в программу на основании пункта 4.1, предусмотренного порядком № 395.

Ответственный исполнитель программы – отдел экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области вносит изменения в программу на основании пункта 4.2, предусмотренного порядком № 395.

В результате экспертизы проекта  постановления и анализа вносимых изменений установлено следующее.

Первоначально в паспорте муниципальной программы подраздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)»  утвержден постановлением администрации в сумме 120 250,4 тыс. рублей с параметрами, представленными в таблице №1.

Таблица №1.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего, в т.ч.: | 45 220,4 | 36 890,0 | 38 140,0 | 120 250,4 |
| Бюджет округа | 26 713,6 | 36 840,0 | 38 090,0 | 101 643,6 |
| Областной бюджет | 18 456,8 | 0 | 0 | 18 456,8 |
| Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Последнее изменение программы принято постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от  30.05.2018 № 1249 и представлено в таблице №2.

Таблица №2.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 58 983,1 | 15 287,9 | 38 140,0 | 112 411,0 |
| Бюджет городского округа | 40 801,4 | 15 237,9 | 38 090,0 | 94 129,3 |
| Областной бюджет | 18 131,7 | 0 | 0 | 18 131,7 |
| Внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Постановлением администрации городского округа город Кулебаки  Нижегородской области от 13.07.2018 № 1736 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105» (далее – постановление от 13.07.2018 № 1736)  предусмотрено изменение объемов финансирования программы, отраженные в таблице №3.

Таблица №3.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 65 828,3 | 15 287,9 | 38 140,0 | 119 256,2 |
| Бюджет городского округа | 47 646,6 | 15 237,9 | 38 090,0 | 100 974,5 |
| Областной бюджет | 18 131,7 | 0 | 0 | 18 131,7 |
| Внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Внесенные изменения связаны с уточнением объемов финансирования программы, изменению и дополнению наименований мероприятий, предусмотренных перечнем программы, являющимся приложением к постановлению администрации городского округа.

В результате изменений объем ассигнований на реализацию программы увеличился на сумму 6 845,2 тыс. руб. и составил  119 256,2 тыс. руб., что на 994,2 тыс. рублей или на  8,2%  больше первоначального плана, в том числе в 2018 году – 65 828,3 тыс. рублей. Увеличение объема ассигнований в 2018 году предлагается за счет средств бюджета городского округа.

Постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 14.08.2018 № 2027 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105» (далее – постановление от 14.08.2018 № 2027) предусмотрено изменение объемов финансирования программы, отраженные в таблице №4.

Таблица №4.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 76 664,3 | 15 287,9 | 38 140,0 | 130 092,2 |
| Бюджет городского округа | 47 746,6 | 15 237,9 | 38 090,0 | 101 074,5 |
| Областной бюджет | 28 867,7 | 0 | 0 | 28 867,7 |
| Внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Внесенные изменения связаны с уточнением объемов финансирования программы, изменению и дополнению наименований мероприятий, предусмотренных перечнем программы, являющимся приложением к постановлению администрации городского округа.

В результате изменений объем ассигнований на реализацию программы увеличился на сумму 10 836,0 тыс. рублей и составил  130 092,2 тыс. руб., что на 9 841,8 тыс. рублей или на 6,5% меньше первоначального плана, в том числе в 2018 году – 58 983,1 тыс. руб. Увеличение объема ассигнований в 2018 году предлагается за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета.

2.Анализ изменений, вносимых в программу

2.1. Согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 30.05.2018 № 1249 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105» объём ассигнований на реализацию программы:

- по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки»:

- по мероприятию 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово»  предусмотрен объем финансирования в сумме 2 396,0 тыс. рублей, в том числе:

отделу дорожной деятельности и благоустройства  в сумме 1340,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №1 – 596,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №2 – 460,0 тыс. рублей.

Постановлением от 13.07.2018 № 1736 внесено перераспределение  объёма ассигнований в 2018 году между  исполнителями мероприятия на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки», по  мероприятию 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово»  за счет средств бюджета городского округа в сумме 100,0 тыс. рублей, объем ассигнований составил  в прежней сумме – 2 396,0 тыс. рублей, в том числе:

отделу дорожной деятельности и благоустройства  в сумме 1240,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №1 – 696,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №2 – 460,0 тыс. рублей.

- по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог», мероприятию 3.1.9.2. «Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)»  объем финансирования не предусмотрен.

Постановлением от 13.07.2018 № 1736 внесено изменение в  объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог», мероприятию 3.1.9.2. «Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)»  за счет средств бюджета городского округа на сумму 6 828,2 тыс. рублей, объем ассигнований составил  в сумме 6 828,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на ремонт участка дороги ул. Воровского от ул. Гастелло до ТЦ «Московский» г. Кулебаки.

Постановлением от 13.07.2018 № 1736 в подпрограмму 1. «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки», задачу 1.1. «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки» внесено новое мероприятие 1.1.9. «Оборудование остановочных павильонов для общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории г.о.г. Кулебаки аншлагами с указанием режима работы и расписания движения автотранспортных средств» с объемом ассигнований  в сумме 17,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на оборудование остановочных павильонов аншлагов с указанием режима работы и расписания движения автотранспортных средств.

2.2.  						2018 год

Согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 13.07.2018 № 1736 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105» объём ассигнований на реализацию программы в  2018 году:

- по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки»:

- по мероприятию 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово»  предусмотрен объем финансирования в сумме 2 396,0 тыс. рублей, в том числе:

отделу дорожной деятельности и благоустройства  в сумме 1240,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №1 – 696,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №2 – 460,0 тыс. рублей.

Постановлением от 14.08.2018 № 2027 внесено изменение в  объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки», задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки», по  мероприятию 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово»  за счет средств бюджета городского округа в сумме 100,0 тыс. рублей, объем ассигнований составил   в сумме  2 496,0 тыс. рублей, в том числе:

отделу дорожной деятельности и благоустройства  в сумме 1240,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №1 – 696,0 тыс. рублей;

территориальному управлению №2 – 560,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на оплату за доставку шлака в д. Благовещенка, р.п. Велетьма, п. Первомайский (территориальное  управление №2).

- по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог»

- по мероприятию 3.1.9.2. «Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)»  объем финансирования  предусмотрен в сумме 6 828,2 тыс. рублей.

Постановлением от 14.08.2018 № 2027 уменьшен   объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог», мероприятию 3.1.9.2. «Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)»  за счет средств бюджета городского округа на сумму 2 015,9 тыс. рублей путем переноса ассигнований в  мероприятие  3.1.9.3. «Ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ»  в сумме 816,5 тыс., рублей,  3.1.9.4. «Ремонт участков автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Фрунзе в г. Кулебаки Нижегородской области» в сумме  1 193,6 тыс. рублей  и  3.1.9.13. «Экспертиза сметной документации улиц Маяковского-Фрунзе» в сумме 5,8 тыс. рублей, объем ассигнований составил  в сумме 4 812,3 тыс. рублей.

- по мероприятию 3.1.9.3. «Ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ»  объем финансирования  предусмотрен в сумме 11 000,0 тыс. рублей.

Постановлением от 14.08.2018 № 2027 увеличен   объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог», мероприятию 3.1.9.3. «Ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ»  за счет средств бюджета городского округа на сумму 816,5 тыс. рублей, объем ассигнований составил  в сумме 11 816,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на  оплату дополнительных  работ  в связи  с  заменой коммуникаций автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ.

- по мероприятию 3.1.9.4. «Ремонт участков автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Фрунзе в г. Кулебаки Нижегородской области»  объем финансирования  не предусмотрен.

Постановлением от 14.08.2018 № 2027 внесены ассигнования в 2018 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог», мероприятию 3.1.9.4. «Ремонт участков автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Фрунзе в г. Кулебаки Нижегородской области»  на сумму 11 929,6 тыс. рублей, объем ассигнований составил  в сумме 11 929,6 тыс. рублей, в том числе:

1 193,6 тыс. рублей - средства бюджета  округа  (софинансирование  ремонта  дороги по ул. Фрунзе, ул. Маяковского);

10 736,0 тыс. рублей – средства областного бюджета (субсидии на ремонт  автомобильных  дорог по ул. Фрунзе, ул. Маяковского).

Денежные средства направлены на   ремонт  дороги по ул. Фрунзе, ул. Маяковского.

Постановлением от 14.08.2018 № 2027 в подпрограмму  3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки», задачу 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» внесено новое мероприятие 3.1.9.13. «Экспертиза сметной документации улиц Маяковского-Фрунзе» с объемом ассигнований  в сумме 5,8 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на проведение экспертизы сметной документации.

2019 год

Согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 13.07.2018 № 1736 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. №2105» объём ассигнований на реализацию программы в  2019 году:

- по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки»:

- по  мероприятию 3.1.6. «Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний  и летний периоды»  предусмотрен в сумме 11 800,0 тыс. рублей.

Проектом постановления предусматривается уменьшение объёма ассигнований в 2019 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по  мероприятию 3.1.6. «Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний  и летний периоды» за счет средств бюджета городского округа на сумму 822,3 тыс. рублей, объем ассигнований составит  в сумме 10 977,7 тыс. рублей.

- по  мероприятию 3.1.7. «Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка  от снега)»  объем ассигнований предусмотрен в сумме 1 350,0 тыс. рублей.

Проектом постановления предусматривается уменьшение объёма ассигнований в 2019 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по  мероприятию 3.1.7. «Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка  от снега)» за счет средств бюджета городского округа на сумму 85,7 тыс. рублей, объем ассигнований составит  в сумме 1 264,3 тыс. рублей.

- по  мероприятию 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово»  объем ассигнований предусмотрен в сумме 1 107,9 тыс. рублей.

Проектом постановления предусматривается уменьшение объёма ассигнований в 2019 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по  мероприятию 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово» за счет средств бюджета городского округа на сумму 1 107,9 тыс. рублей, объем ассигнований составит  в сумме 0,00 тыс. рублей.

- по  основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог»,  мероприятию 3.1.9.2.  «Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)» ассигнования не предусмотрены.

Проектом постановления предусматривается увеличение объёма ассигнований в 2019 году на реализацию программы по подпрограмме 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» задаче 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» по основному мероприятию 3.1.9. «Капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог», мероприятию 3.1.9.2. «Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)»   за счет средств бюджета городского округа на сумму 2 015,9 тыс. рублей путем переноса суммы финансирования из  мероприятия 3.1.6. «Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний  и летний периоды» (822,3 тыс. рублей), 3.1.7. «Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка  от снега)» (85,7 тыс. рублей) и 3.1.8. «Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово» (1 107,9 тыс. рублей), объем ассигнований составит  в сумме 2 015,9 тыс. рублей.

2.3. Постановлением  от 13.07.2018 № 1736 внесены изменения  в раздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)».

Раздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» изложен в новой редакции.

В паспорте подпрограммы 1. «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»  раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изложен в новой редакции.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1. «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки» в 2018 году (по сравнению с постановлением от 30.05.2018 № 1249) увеличен на 17,0 тыс. рублей и составил в сумме 1 582,0 тыс. рублей.

В паспорте подпрограммы 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»  раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изложен в новой редакции.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» в 2018 году (по сравнению с постановлением от 30.05.2018 № 1249) увеличен на 6 828,2 тыс. рублей и составил в сумме 59 087,9 тыс. рублей.

Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»» раздела 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложена в новой редакции согласно приложению к постановлению от 13.07.2018 № 1736.

Таблица  4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета   городского округа» и Таблица 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования» раздела  2.8. «Ресурсное обеспечение  программы» изложены в новой редакции согласно приложению к постановлению от 13.07.2018 № 1736.

Изменения индикаторов достижения цели программы и показателей непосредственных результатов действия программы на 2018 год не вносились.

Постановлением  от 14.08.2018 № 2027 внесены изменения  в раздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)».

Раздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» изложен в новой редакции.

В паспорте подпрограммы 3. «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»  раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изложен в новой редакции.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» в 2018 году (по сравнению с постановлением от 13.07.2018 № 1736) увеличен на 10 836,0 тыс. рублей и составил в сумме 69 923,9 тыс. рублей.

Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»» раздела 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложена в новой редакции согласно приложению к постановлению от 14.08.2018 № 2027.

Таблица  4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета   городского округа» и Таблица 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования» раздела  2.8. «Ресурсное обеспечение  программы» изложены в новой редакции согласно приложению к постановлению от 14.08.2018 № 2027.

Изменения индикаторов достижения цели программы и показателей непосредственных результатов действия программы на 2018 год не вносились.

3.Заключительные положения

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная комиссия городского округа город Кулебаки считает, что представленные постановления соответствуют целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Аудитор Контрольно-счетной комиссии

городского округа город Кулебаки                                                     И.А. Смолина