КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ул. Воровского,49, г. Кулебаки, Нижегородская область, 607018 электронная почта: krk.kuleb@adm.klb.nnov.ru

Заключение № 63/8

### Контрольно-счетной  комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области по результатам экспертизы постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.06.2018 №1850 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018г. №714»

«28» августа 2018 г. 							г. Кулебаки

### Настоящее заключение по результатам экспертизы постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.06.2018 №1850 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018г. №714» (далее –  постановление, программа) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 25.12.2015 №82 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области», постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03.03.2016 №395 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки» (далее – порядок № 395) и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

1.Общие положения

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленных документов:

1) письмо администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - КСК) от 11.07.2018 № 10-20/269 «О направлении проекта изменений муниципальной программы»;

2) постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.06.2018 №1850 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018г. №714»  с приложениями;

3) муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018г. №714»;

4) служебная записка начальника отдела дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Нижегородской области от 05.07.2018 № 22-40-87 «О внесение изменений в муниципальную программу».

Разработчик  программы – отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области вносит изменения в программу на основании пункта 4.1, предусмотренного порядком № 395.

Ответственный исполнитель программы – отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области вносит изменения в программу на основании пункта 4.2, предусмотренного порядком № 395.

В результате экспертизы  постановления от 27.06.2018 №1850 и анализа вносимых изменений установлено следующее.

Первоначально в паспорте муниципальной программы подраздел «Объемы финансирования программы»  утвержден постановлением администрации в сумме 50 648,4 тыс. рублей с параметрами, представленными в таблице №1.

Таблица №1.

| Источники финансирования | Финансирования по годам реализации программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Всего | 22 574,6 | 14 578,9 | 13 494,9 | 0 | 0 | 50 648,4 |
| Федеральный бюджет | 9 011,9 | 8 975,5 | 8 975,5 | 0 | 0 | 26 962,9 |
| Областной бюджет | 4 831,6 | 3 166,3 | 3 166,3 | 0 | 0 | 11 164,2 |
| Бюджет городского округа | 8 308,0 | 2 437,1 | 1 353,1 | 0 | 0 | 12 098,2 |
| Прочие средства | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,1 |

Постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области  от 27.06.2018 №1850. Изменения внесены в паспорт программы раздел «Объемы финансирования программы» и представлены в таблице №2.

Таблица №2.

| Источники финансирования | Финансирования по годам реализации программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Всего | 22 151,5 | 14 578,9 | 13 494,9 | 0 | 0 | 50 225,3 |
| Федеральный бюджет | 9 011,9 | 8 975,5 | 8 975,5 | 0 | 0 | 26 962,9 |
| Областной бюджет | 4 831,6 | 3 166,3 | 3 166,3 | 0 | 0 | 11 164,2 |
| Бюджет городского округа | 8 308,0 | 2 437,1 | 1 353,1 | 0 | 0 | 12 098,2 |
| Прочие средства | 423,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,1 |

Постановлением от 27.06.2018 №1850 объем ассигнований на реализацию программы уменьшен  на сумму 423,1 тыс. рублей и составил 50 225,3 тыс. рублей, что на 423,1 тыс. рублей или на 0,8% меньше первоначального плана.

В результате изменений объем ассигнований на реализацию программы в 2018 году составил 22 151,5 тыс. рублей, объем ассигнований на реализацию  программы в 2019 и 2020 годах остался прежним и составил  14 578,9 тыс. рублей и 13 494,9 тыс. рублей соответственно.

2.Анализ изменений, вносимых в программу

2.1. Согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 28.03.2018 № 714 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» объём ассигнований на реализацию программы:

- по задаче 1. «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки»:

- по мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки» предусмотрен в сумме 8 348,5 тыс. рублей, в том числе:

- 604,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 932,6 тыс. рублей – средства  областного бюджета;

2 811,1 тыс. рублей – средства бюджета округа.

Постановлением от 27.06.2018 №1850  уменьшен  объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по задаче 1. «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки», мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки» за счет средств бюджета городского округа на сумму 564,8 тыс. рублей путем переноса  суммы финансирования  в  мероприятия 2.1. «Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки», объем ассигнований составил  в сумме 8 221,8 тыс. рублей, в том числе:

- 960,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 723,1 тыс. рублей – средства  областного бюджета;

1 100,0 тыс. рублей – средства бюджета округа.

- по мероприятию 1.2. «Комплексное благоустройство дворовых и  прилегающих к ним территорий городского округа город Кулебаки» объем ассигнований предусмотрен в сумме 1 851,5 тыс. рублей – средства бюджета округа.

Постановлением от 27.06.2018 №1850  уменьшен  объём ассигнований в  2018 году на реализацию программы по задаче 1.1. «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки», мероприятию 1.2. «Комплексное благоустройство дворовых и прилегающих к ним территорий городского округа город Кулебаки» за счет средств бюджета городского округа на сумму 1 413,4 тыс. рублей путем переноса  суммы финансирования  в  мероприятия 2.1. «Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки», объем ассигнований составил  в сумме 438,1 тыс. рублей – средства бюджета округа.

- по задаче 2. «Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки»:

- по мероприятию 2.1. «Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки» предусмотрен в сумме 11 951,5 тыс. рублей, в том числе:

5 407,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 899,0 тыс. рублей – средства  областного бюджета;

3 645,4 тыс. рублей – средства бюджета округа.

Постановлением от 27.06.2018 №1850  увеличен объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по задаче 2. «Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки», мероприятию 2.1. «Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки» на сумму 1 978,2 тыс. рублей, объем ассигнований составит  в сумме 13 929,7 тыс. рублей, в том числе:

4 051,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

3 108,5 тыс. рублей – средства  областного бюджета;

6 769,9 тыс. рублей – средства бюджета округа.

- по задаче 3. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству нуждающихся  в  благоустройстве  территорий городского округа город Кулебаки»:

- по мероприятию 3.1. «Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий» предусмотрен в сумме 423,1 тыс. рублей – прочие средства.

Постановлением от 27.06.2018 №1850  уменьшен объём ассигнований в 2018 году на реализацию программы по задаче 2. «Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки», мероприятию 2.1. «Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки» на сумму 423,1 тыс. рублей, объем ассигнований составит  в сумме 0,00 тыс. рублей.

2.2. Постановлением от 27.06.2018 №1850  внесены изменения в разделы паспорта программы.

### В разделе  «Индикатор достижения  цели»  в 2018 году изменено значение  индикатора цели программы 3.1. «Объем  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в выполнении  дополнительного  перечня  работ  по благоустройству  дворовых  территорий» задачи 3. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству нуждающихся  в  благоустройстве  территорий городского округа город Кулебаки».

### В разделе  «Показатели непосредственных результатов»  в 2018 году изменено значение  индикатора цели программы  3.1. «Объем  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в выполнении  дополнительного  перечня  работ  по благоустройству  дворовых  территорий» задачи 3. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству нуждающихся  в  благоустройстве  территорий городского округа город Кулебаки».

Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы»» раздела 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложена в новой редакции согласно приложению к постановлению от 27.06.2018 №1850.

Таблица 2 «Сведения от  индикаторах и непосредственных результатах» раздела 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» изложена в новой редакции согласно приложению к постановлению от 27.06.2018 №1850.

### Таблица 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования» раздела 2.8. «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложена в новой редакции согласно приложению к постановлению от 27.06.2018 №1850.

3.Заключительные положения

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная комиссия городского округа город Кулебаки считает, что постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.06.2018 №1850 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018г. №714» соответствует целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Аудитор  Контрольно-счетной комиссии

городского округа город Кулебаки                                                     И.А. Смолина