КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ул. Воровского,49, г. Кулебаки, Нижегородская область, 607018 электронная почта: krk.kuleb@adm.klb.nnov.ru

Заключение № 78

Контрольно-счетной  комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области по результатам экспертизы проекта постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области №б/н «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы», утвержденную  постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 26.12.2017 года № 3199»

«08» октября 2018 г. 							г. Кулебаки

Настоящее заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области №б/н «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы», утвержденную  постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 26.12.2017 года № 3199» (далее –  проект постановления, программа) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 25.12.2015 №82 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области», постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03.03.2016 №395 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки» (далее – порядок № 395) и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

1.Общие положения

Рассматриваемый проект постановления поступил в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Кулебаки Нижегородской области – 04.10.2018 года.

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленных документов:

1)  служебная записка отдела экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Кулебаки (далее - КСК) от 04.10.2018 № 10-20/350 «О направлении проекта изменений муниципальной программы»;

2) проект постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденный  постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 26.12.2017 года № 3199»  с приложениями;

3) муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденная  постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 26.12.2017 № 3199 (в ред. от 14.05.2018г. № 1104);

4) служебная записка начальника сектора  экологической безопасности  отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 02.10.2018 №258.

Разработчик  программы – сектор  экологической безопасности  отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки  вносит изменения в программу на основании пункта 4.1, предусмотренного порядком № 395.

Ответственный исполнитель программы – сектор  экологической безопасности  отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки вносит изменения в программу на основании пункта 4.2, предусмотренного порядком № 395.

В результате экспертизы проекта постановления и анализа вносимых изменений установлено следующее.

Первоначально в паспорте муниципальной программы подраздел «Объемы финансирования программы» утвержден постановлением администрации в сумме 3 844,8 тыс. рублей с параметрами, представленными в таблице №1.

Таблица №1.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего, в т.ч.: | 1 623,0 | 1 377,1 | 844,7 | 3 844,8 |
| Бюджет округа | 1 573,0 | 1 327,1 | 794,7 | 3 694,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Последнее изменение программы принято постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 17.09.2018г. №2334. Изменения внесены в паспорт программы раздел «Объемы финансирования программы» и представлены в таблице №2.

Таблица №2.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 8 042,5 | 1 377,1 | 844,7 | 10 264,3 |
| Бюджет городского округа | 7 992,5 | 1 327,1 | 794,7 | 10 114,3 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Представленным проектом постановления предусмотрено изменение объемов бюджетных ассигнований программы, представленных в таблице №3.

Таблица №3.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 8 142,4 | 1 377,1 | 844,7 | 10 364,2 |
| Бюджет городского округа | 8 092,4 | 1 327,1 | 794,7 | 10 214,2 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Вносимые изменения связаны с уточнением объемов финансирования программы и сроков исполнения мероприятий.

В результате планируемых изменений объем ассигнований на реализацию программы в 2018 году увеличится за счет средств бюджета городского округа на сумму 99,9 тыс. рублей и составит  8 142,4 тыс. рублей, объем ассигнований на реализацию  программы в 2019 и 2020 годах останется прежним и составит  1 377,1 тыс. рублей и 844,7 тыс. рублей соответственно.

2.Анализ изменений, вносимых в программу

2018 год

2.1. Согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки от 17.09.2018 №2334 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 26.12.2017 года №3199» объём ассигнований на реализацию программы в 2018 году:

- по задаче 1. «Охрана и восстановление водных объектов»:

- по мероприятию 1.5. «Очистка и обустройство родников, колодцев, расположенных на территории городского округа и прилегающей территории к ним» предусмотрен в сумме 80,0 тыс. рублей (бюджет городского округа).

Проектом постановления предусматривается увеличение объёма ассигнований на реализацию программы по задаче 1. «Охрана и восстановление водных объектов», по мероприятию 1.5. «Очистка и обустройство родников, колодцев, расположенных на территории городского округа и прилегающей территории к ним» за счет средств  бюджета округа на сумму 2,2 тыс. рублей путем переноса ассигнований из мероприятия 1.8. «Проведение лабораторного исследования качества воды из нецентрализованных питьевых источников». Данные средства будут направлены на приобретение товаров, необходимых для завершения работ по обустройству родников, расположенных на территории территориального управления №1.

Объем ассигнований по мероприятию 1.5. «Очистка и обустройство родников, колодцев, расположенных на территории городского округа и прилегающей территории к ним» составит 82,2  тыс. рублей, а по мероприятию 1.8. «Проведение лабораторного исследования качества воды из нецентрализованных питьевых источников» 52,8 тыс. рублей соответственно.

Объём ассигнований на реализацию задачи 1. «Охрана и восстановление водных объектов» в 2018 году  не изменится и составит  в сумме 371,8 тыс. рублей.

- по задаче 3. «Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления»:

- по мероприятию 3.2. «Ликвидация несанкционированных свалок, хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству» предусмотрен в сумме 715,5 тыс. рублей.

Проектом постановления предусматривается увеличение объема ассигнований на реализацию программы по задаче 3. «Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления», по мероприятию 3.2. «Ликвидация несанкционированных свалок, хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству» за счет средств бюджета городского округа на сумму 99,9 тыс. рублей, объем ассигнований составит  в сумме 815,4 тыс. рублей.

Данные средства будут направлены  на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории городского округа город Кулебаки.

Объём ассигнований на реализацию задачи 3. «Предотвращение негативного влияния отходов производства и потребления» в 2018 году составит  в сумме 4 043,2 тыс. рублей.

- по задаче 7. «Формирование экологической культуры населения»:

- по мероприятию 7.4. «Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения (приобретение наград и подарков)» предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей.

Проектом постановления предусматривается уменьшение объема ассигнований на реализацию программы по задаче 7. «Формирование экологической культуры населения», по мероприятию 7.4. «Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения (приобретение наград и подарков)» за счет средств бюджета городского округа на сумму 4,6 тыс. рублей путем переноса ассигнований в мероприятие  7.8. «Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды». Данные средства будут направлены на изготовление аншлагов с указанием результатов проведения проб воды в родниках.

Объем ассигнований по мероприятию 7.4. «Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения (приобретение наград и подарков)» составит  в сумме 5,4 тыс. рублей, а по мероприятию 7.8. «Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды» 13,9 тыс. рублей соответственно.

Объём ассигнований на реализацию задачи 7. «Формирование экологической культуры населения» в 2018 году не изменится и составит  в сумме 50,0 тыс. рублей.

Представленным проектом постановления изменение объемов финансирования программы в 2019-2020 годах не предусмотрено.

2.2. Проектом постановления предусматривается также внесение изменений в таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»» в части сроков выполнения мероприятий, в том числе:

- по задаче 2. «Охрана водного бассейна»:

- мероприятию 2.1. «Ремонт ограждения первого пояса ЗСО подземных источников сельских поселений»:

- срок исполнения мероприятия заменить на «июнь-декабрь 2018г., 2020г.».

Проектом постановления вносятся изменения в разделы паспорта программы.

Раздел «Объемы финансирования программы» изложен в новой редакции.

Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»» раздела 2.4.  «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложена в новой редакции согласно приложению к проекту постановления.

Таблица  3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета   округа» и таблица 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования» раздела  2.8. «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» изложены в новой редакции согласно приложению к проекту постановления.

Изменения индикаторов достижения цели программы и показателей непосредственных результатов действия программы на 2018 год не вносились.

2.3. В таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»» наименования исполнителей мероприятий не соответствуют наименованиям, указанным в списке используемых сокращений после таблицы 1.

3.Заключительные положения

- В таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»» наименования исполнителей мероприятий привести в соответствие с наименованиями, указанными в списке используемых сокращений после таблицы 1.

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная комиссия городского округа город Кулебаки считает, что представленный проект постановления соответствует целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и может быть рассмотрен администрацией городского округа город Кулебаки с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

городского округа город Кулебаки                                                     Т.Е.Кудрявцева