

**Администрация городского округа город Кулебаки**

**Нижегородской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1544

28 июля 2016 года

№

|  |
| --- |
| **Об утверждении актуализированного перечня инвестиционных проектов моногорода Кулебаки** |

|  |
| --- |
| В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.09.2010 г. № 2031-р «Об организации работы по реализации комплексных планов модернизации моногородов Нижегородской области (в редакции распоряжения от 18.04.2016 г. № 490-р), в целях актуализации Комплексного Плана модернизации моногорода Кулебаки на 2010-2020 годы, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация гродского округа город Кулебаки |

**п о с т а н о в л я е т:**

|  |
| --- |
| 1. Утвердить актуализированный перечень инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильного муниципального образования Нижегородской области моногорода Кулебаки (Приложение 3 комплексного инвестиционного плана) в новой редакции.  2. Отделу организации и контроля Управления делами администрации (Е.А. Климова) обеспечить размещение данного постановления в установленном порядке на официальном интернет-сайте.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области Бисерову С.А. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации городского округа город Кулебаки  от 28 июля 2016 года № 1544 |

**Перечень инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение стабильного развития   
монопрофильного муниципального образования Нижегородской области моногорода Кулебаки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отрасль | Название предприятия, место расположения | Наименование проекта | Сроки реализации | Краткое описание, стадия готовности проекта | Период | Планируемый объем финансирования\*, млн. руб. | | | | | | | Ожидаемый эффект от реализации\* | | | | | | |
| Всего | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Районный  бюджет | Городской  бюджет | Собственные  средства | Привлеченные средства | Новые постоянные рабочие места, чел. | Новые временные рабочие места, чел. | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Оборот розничной торговли и общественного питания, млн.руб. | Налоговые поступления в КБ РФ, млн. руб. | в том числе: | |
| Налоговые поступления в КБО, млн. руб. | в том числе |
| Налоговые поступления в бюджет города, млн. руб. |
| **1. Проекты градообразующего предприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Черная металлургия, машиностроение и металлообработка | ПАО "Русполимет", г. Кулебаки | Организация современного электрометаллургического производства стали высокого качества и развитие центральной лаборатории | 2010-2017 | Приобретение и установка новго сталеплавильного комплекса в составе ДСП-6, АКП, вакууматор, газоочистка, гидравлический пресс усилием 16 МН, рельсовый и мобильный манипулятор, нагревательное и термическое оборудование. Приобретение оборудования для анализа и испытаний центральной заводской лаборатории. | **всего** | **1 719,309** |  | **15,1** |  |  | **439,499** | **1 264,71** | **112** |  | **20 488,75** |  | ***Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ указаны в общем по предприятию*** | ***Налоговые поступления в консолидированный бюджет области указан в общем по предприятию*** | ***Налоговые поступления в бюджет города указаны в общем по предприятию*** |
| 2010 | **318,8** |  |  |  |  | 66,7 | 252,1 |  |  | 232,75 |  |
| 2011 | **998,29** |  |  |  |  | 240,35 | 757,94 | 112 |  | 977,6 |  |
| 2012 | **262,16** |  | 4,19 |  |  | 80,2 | 177,77 |  |  | 15,9 |  |
| 2013 | **31,41** |  | 10,91 |  |  | 7,9 | 12,6 |  |  | 1 926,2 |  |
| 2014 | **8,4** |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  | 774,8 |  |
| 2015 | **8,349** |  |  |  |  | 8,349 |  |  |  | 4 323,5 |  |
| 2016 | **91,9** |  |  |  |  | 27,6 | 64,3 |  |  | 2 358,000 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470,0 |  |
| 1.2 | Черная металлургия, машиностроение и металлообработка | ПАО "Русполимет", г. Кулебаки | Реконструкция кузнечно-прессового производства | 2014-2016 | Приобретение и установка гидравлического ковочного пресса усилием 35МН, рельсового и автомобильного манипуляторов, термического и нагревательного оборудования, вспомогательного оборудования. Оборудование смонтировано, проводятся горячие испытания | **всего** | **1 367,1** |  |  |  |  | **482,77** | **884,33** | **20** |  | **4 200** |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **273,970** |  |  |  |  | 11,950 | 262,020 |  |  |  |  |
| 2015 | **619,030** |  |  |  |  | 423,420 | 195,610 |  |  |  |  |
| 2016 | **474,100** |  |  |  |  | 47,400 | 426,700 | 20 |  | 500,000 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,000 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,000 |  |
| 1.3. | Черная металлургия, машиностроение и металлообработка | ПАО "Русполимет", г. Кулебаки | Новые промышленные технологии производства крупногабаритных кольцевых деталей для энергетического комплекса России | 2009-2016 | Приобретение и установка нового стана СМС Меер с возможностью прокатки колец до 6000 мм массой до 12 тонн, модернизация стана Н160, создание нового участка термической обработки колец | **всего** | **572,840** |  |  |  |  | **361,310** | **211,530** | **13** |  | **14 909,400** |  |
| 2010 | **80,900** |  |  |  |  | 33,900 | 47,000 |  |  | 132,900 |  |
| 2011 | **65,200** |  |  |  |  | 45,300 | 19,900 | 13 |  | 223,400 |  |
| 2012 | **90,540** |  |  |  |  | 90,540 |  |  |  | 1 469,900 |  |
| 2013 | **88,600** |  |  |  |  | 56,400 | 32,200 |  |  | 3 120,200 |  |
| 2014 | **153,510** |  |  |  |  | 98,380 | 55,130 |  |  | 656,200 |  |
| 2015 | **33,790** |  |  |  |  | 33,790 |  |  |  | 806,800 |  |
| 2016 | **60,300** |  |  |  |  | 3,000 | 57,300 |  |  | 1 700,000 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,000 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,000 |  |
| 1.4. | Черная металлургия, машиностроение и металлообработка | ПАО "Русполимет", г. Кулебаки | Организация производства специальных сталей и сплавов | 2013-2016 | Приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования спецметаллургии вакуумно-ишдукционной печи 3 тонн, печи электрошлакового переплава 9,8 тонн, печи вакуумно-дугового переплава 7 тонн | **всего** | **737,320** |  |  |  |  | **294,350** | **442,970** | **32** |  | **5 059,090** |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **188,700** |  |  |  |  | 60,300 | 128,400 |  |  |  |  |
| 2014 | **279,840** |  |  |  |  | 46,250 | 233,590 |  |  |  |  |
| 2015 | **234,880** |  |  |  |  | 160,800 | 74,080 |  |  | 184,090 |  |
| 2016 | **33,900** |  |  |  |  | 27,000 | 6,900 | 32 |  | 675,000 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,000 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,000 |  |
| 1.5. | Черная металлургия, машиностроение и металлообработка | ПАО "Русполимет", г. Кулебаки | Увеличение мощностей по производству сталей и сплавов электрошлаковым переплавом | 2015-2016 | Приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования спецметаллургии 2-х печей электрошалкового переплава 14 тонн | **всего** | **617,600** |  |  |  |  | **17,700** | **599,900** | **12** |  | **3 100,000** |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **354,900** |  |  |  |  | 17,700 | 337,200 | 12 |  | 100,000 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
| 2018 | **233,800** |  |  |  |  |  | 233,800 |  |  | 800,000 |  |
| 2019 | **28,900** |  |  |  |  |  | 28,900 |  |  | 800,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,000 |  |
| 1.6. | Черная металлургия, машиностроение и металлообработка | ПАО "Русполимет", г. Кулебаки | Организация производства осессиметричных изделий методом радиальной ковки (Организация производства рабочих валков для станов холодной прокатки, роликов машин непрерывной разливки стали) | 2016-2017 | Приобретение и ввод в эксплуатацию радиально-ковочной машины, нагревательных печей, оборудования для механической обработки | **всего** | **804,600** |  |  |  |  | **80,400** | **724,200** | **30** |  | **2 100,000** |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **335,200** |  |  |  |  | 33,500 | 301,700 | 20 |  |  |  |
| 2017 | **469,400** |  |  |  |  | 46,900 | 422,500 | 10 |  | 300,000 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
| **1. Итого по проектам градообразующего предприятия** | | | | | | **всего** | **5 818,769** |  | **15,100** |  |  | **1 676,029** | **4 127,640** | **219** |  | **49 857,240** |  | **4 395,180** | **2 395,340** | **758,320** |
| 2010 | **399,700** |  |  |  |  | 100,600 | 299,100 |  |  | 365,650 |  | 4,300 | 3,800 | 0,380 |
| 2011 | **1 063,490** |  |  |  |  | 285,650 | 777,840 | 125 |  | 1 201,000 |  | 4,100 | 1,400 | 0,100 |
| 2012 | **352,700** |  | 4,190 |  |  | 170,740 | 177,770 |  |  | 1 485,800 |  | 6,000 | 2,200 | 0,230 |
| 2013 | **308,710** |  | 10,910 |  |  | 124,600 | 173,200 |  |  | 5 046,400 |  | 54,100 | 50,000 | 1,300 |
| 2014 | **715,720** |  |  |  |  | 164,980 | 550,740 |  |  | 1 431,000 |  | 28,580 | 25,080 | 1,700 |
| 2015 | **896,049** |  |  |  |  | 626,359 | 269,690 |  |  | 5 314,390 |  | 34,100 | 47,260 | 1,010 |
| 2016 | **1 350,300** |  |  |  |  | 156,200 | 1 194,100 | 84 |  | 5 333,000 |  | 569,100 | 335,100 | 124,900 |
| 2017 | **469,400** |  |  |  |  | 46,900 | 422,500 | 10 |  | 6 670,000 |  | 860,700 | 406,000 | 136,500 |
| 2018 | **233,800** |  |  |  |  |  | 233,800 |  |  | 7 670,000 |  | 588,200 | 491,200 | 149,100 |
| 2019 | **28,900** |  |  |  |  |  | 28,900 |  |  | 7 670,000 |  | 1 068,000 | 491,200 | 163,100 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 670,000 |  | 1 178,000 | 542,100 | 180,000 |
| **2. Проекты, направленные на создание альтернативной занятости, в т.ч.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Проекты, реализуемые крупными и средними предприятиями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Легкая промышленость. Швейное производство | филиал АО "Меридиан" в г.Кулебаки, ул. Ульянова, д.21 | Расширение производственных площадей | 2011-2017 | Введено в действие здание нового пошивочного цеха | **всего** | **38,900** |  |  |  |  | **38,900** |  | **251** |  | **317,900** |  | **22,100** | **22,100** | **2,420** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **24,300** |  |  |  |  | 24,300 |  | 173 |  | 30,000 |  | 2,000 | 2,000 | 0,200 |
| 2012 | **2,800** |  |  |  |  | 2,800 |  | 34 |  | 39,900 |  | 2,000 | 2,000 | 0,320 |
| 2013 | **0,800** |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 35,300 |  | 2,000 | 2,000 | 0,200 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,700 |  | 2,000 | 2,000 | 0,200 |
| 2015 | **1,000** |  |  |  |  | 1,000 |  | 24 |  | 20,000 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  | 2,000 | 2,000 | 0,200 |
| 2017 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 30,000 |  | 3,000 | 3,000 | 0,300 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 35,000 |  | 3,000 | 3,000 | 0,300 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  | 3,000 | 3,000 | 0,300 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  | 3,000 | 3,000 | 0,300 |
| 2.1.2 | Пищевая промышленность | ОАО "Кулебакский хлебозавод", г. Кулебаки, ул. Войкова, д.1 | Техническое перевооружение  ОАО "Кулебакский хлебозавод" | 2010-2020 | Ведется поэтапная реализация проекта | **всего** | **65,569** |  |  |  |  | **65,569** |  | **8** |  | **252,200** |  | **2,060** | **2,060** | **0,236** |
| 2010 | **5,052** |  |  |  |  | 5,052 |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 2011 | **4,000** |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 136,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2012 | **12,197** |  |  |  |  | 12,197 |  |  |  | 98,000 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2013 | **8,050** |  |  |  |  | 8,050 |  |  |  | 1,200 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2014 | **7,500** |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2015 | **3,770** |  |  |  |  | 3,770 |  |  |  | 3,000 |  | 0,300 | 0,300 | 0,015 |
| 2016 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  | 2 |  | 2,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2017 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  | 3 |  | 3,000 |  | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2018 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  | 3 |  | 3,000 |  | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2019 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 3,000 |  | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2020 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 3,000 |  | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2.1.3. | Производство строительных конструкций | ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций" | Техническое перевооружение производства | 2013-2020 | Ведется поэтапная реализация проекта | **всего** | **105,000** |  |  |  |  | **105,000** |  |  |  | **171,600** |  | **2,000** | **2,000** | **0,200** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **35,000** |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **35,000** |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | **35,000** |  |  |  |  | 35,000 |  | 5 |  | 87,400 |  | 1,000 | 1,000 | 0,100 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 84,200 |  | 1,000 | 1,000 | 0,100 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Пищевая промышленность | ООО "Акваника" | Строительство завода по розливу минеральных вод и безалкогольных напитков производственной мощностью 35 млн. декалитров в год | 2010-2013 | Проект освоен | **всего** | **674,100** |  |  |  |  | **674,100** |  | **268** |  | **1 891,500** |  | **152,600** | **122,300** | **50,630** |
| 2010 | **397,800** |  |  |  |  | 397,800 |  | 139 |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,050 |
| 2011 | **102,300** |  |  |  |  | 102,300 |  | 90 |  | 138,100 |  | 10,100 | 0,800 | 2,000 |
| 2012 | **174,000** |  |  |  |  | 174,000 |  | 39 |  | 233,400 |  | 41,600 | 20,600 | 0,080 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,000 |  | 16,900 | 16,900 | 8,100 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,000 |  | 19,500 | 19,500 | 9,300 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  | 20,500 | 20,500 | 9,800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,000 |  | 21,500 | 21,500 | 10,300 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,000 |  | 22,000 | 22,000 | 11,000 |
| ***2.1. Итого по проектам, реализуемым крупными и средними предприятиями*** | | | | | | **всего** | **883,569** |  |  |  |  | **883,569** |  | **527** |  | **2 633,200** |  | **178,760** | **148,460** | **53,486** |
| 2010 | **402,852** |  |  |  |  | **402,852** |  | **139** |  |  |  | **0,550** | **0,550** | **0,100** |
| 2011 | **130,600** |  |  |  |  | **130,600** |  | **263** |  | **304,100** |  | **12,110** | **2,810** | **2,201** |
| 2012 | **188,997** |  |  |  |  | **188,997** |  | **73** |  | **371,300** |  | **43,700** | **22,700** | **0,410** |
| 2013 | **8,850** |  |  |  |  | **8,850** |  |  |  | **36,500** |  | **2,100** | **2,100** | **0,210** |
| 2014 | **7,500** |  |  |  |  | **7,500** |  |  |  | **21,700** |  | **2,100** | **2,100** | **0,210** |
| 2015 | **4,770** |  |  |  |  | **4,770** |  | **24** |  | **23,000** |  | **0,400** | **0,400** | **0,115** |
| 2016 | **40,000** |  |  |  |  | **40,000** |  | **2** |  | **283,000** |  | **19,100** | **19,100** | **8,320** |
| 2017 | **50,000** |  |  |  |  | **50,000** |  | **3** |  | **303,000** |  | **22,800** | **22,800** | **9,630** |
| 2018 | **40,000** |  |  |  |  | **40,000** |  | **28** |  | **425,400** |  | **24,800** | **24,800** | **10,230** |
| 2019 | **5,000** |  |  |  |  | **5,000** |  | **3** |  | **457,200** |  | **25,800** | **25,800** | **10,730** |
| 2020 | **5,000** |  |  |  |  | **5,000** |  |  |  | **408,000** |  | **25,300** | **25,300** | **11,330** |
| **2.2 Проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства (в т.ч. индивидуальными предпринимателями)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Торговля | ИП Пегасов С.А., г. Кулебаки, ул. Бутова, слева от д.7 | Строительство автосалона и склада шин | 2013-2017 | Разработан проект, идет привязка к местности | **всего** | **15,000** |  |  |  |  | **15,000** |  | **12** |  |  | **50,000** | **0,800** | **0,800** | **0,080** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **1,000** |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **3,000** |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **6,000** |  |  |  |  | 6,000 |  | 12 |  |  | 5,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2.2.2 | Торговля | ИП Маркова Л.В., г. Кулебаки, ул. Войкова, д.16 | Расширение торговых площадей по торговле стройматериалами | 2010-2011 | Проект освоен | **всего** | **5,000** |  |  |  |  | **5,000** |  | **8** |  |  | **54,000** | **0,175** | **0,175** | **0,002** |
| 2010 | **4,000** |  |  |  |  | 4,000 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **1,000** |  |  |  |  | 1,000 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,015 | 0,015 | 0,002 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,020 | 0,020 |  |
| 2.2.3. | Торговля | ИП Виноградова З.П., г. Кулебаки, ул. Ст. Разина | Открытие новых торговых площадей по ул. Ст. Разина, 57 | 2010 | Проект освоен | **всего** | **6,000** |  |  |  |  | **6,000** |  | **11** |  |  | **71,000** | **1,000** | **1,000** | **0,097** |
| 2010 | **6,000** |  |  |  |  | 6,000 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 0,100 | 0,100 | 0,007 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2.2.4. | Торговля | ИП Боровик А.П. | Расширение потребительского рынка и услуг по продаже цветов. Открытие нового магазина "Магнолия" | 201-2011 | Проект освоен | **всего** | **2,250** |  |  |  |  | **1,550** | **0,700** | **1** |  |  | **6,450** | **1,000** | **1,000** | **0,100** |
| 2010 | **1,650** |  |  |  |  | 1,250 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,600** |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 1 |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,550 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2.2.5. | Торговля ГСМ | ИП Сабурова Л.А. | Реконструкция автозаправочной станции по ул. Ст.Разина, г.Кулебаки | 2011-2013 | Проект освоен | **всего** | **21,000** |  |  |  |  | **21,000** |  | **10** |  |  | **85,000** | **1,800** | **1,800** | **0,180** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **7,000** |  |  |  |  | 7,000 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **7,000** |  |  |  |  | 7,000 |  | 3 |  |  | 2,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2013 | **7,000** |  |  |  |  | 7,000 |  | 3 |  |  | 3,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2.2.6. | Услуги автосервиса | ИП Грачев А.В. | Модернизация автосервисного предприятия "АвтоТеша" | 2010-2011 | Проект освоен | **всего** | **5,000** |  |  |  |  | **0,500** | **4,500** | **13** |  |  | **32,500** | **0,800** | **0,800** | **0,360** |
| 2010 | **0,500** |  |  |  |  | 0,500 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **4,500** |  |  |  |  |  | 4,500 | 12 |  |  | 1,000 | 0,080 | 0,080 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 0,080 | 0,080 | 0,040 |
| 2.2.7. | Торговля | ОАО "Кулебакский хлебозавод", г.Кулебаки, ул. Войкова, д.1 | Увеличение объектов торговли на ОАО "Кулебакский хлебозавод" | 2010-2016 | Идет поэтапное освоение проекта | **всего** | **34,140** |  |  |  |  | **34,140** |  | **151** |  |  | **34,000** | **0,720** | **0,720** | **0,161** |
| 2010 | **1,100** |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **7,500** |  |  |  |  | 7,500 |  | 10 |  |  | 2,000 | 0,080 | 0,080 | 0,001 |
| 2012 | **9,720** |  |  |  |  | 9,720 |  | 14 |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2013 | **1,440** |  |  |  |  | 1,440 |  |  |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2014 | **4,380** |  |  |  |  | 4,380 |  |  |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  | 2 |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  | 4,000 | 0,080 | 0,080 | 0,020 |
| 2.2.8. | Платные медицинские услуги | ИП Загребина Н.Ю. | Организация многопрофильного центра "Vita", г. Кулебаки, ул. Войкова, д.1В | 2013 | Проект освоен | **всего** | **15,000** |  |  |  |  | **15,000** |  | **16** |  |  | **50,000** | **1,200** | **1,200** | **0,080** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **15,000** |  |  |  |  | 15,000 |  | 16 |  |  | 1,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,150 | 0,150 | 0,010 |
| 2.2.9. | Услуги автосервиса | ИП Сабурова Л.А. | Строительство станции технического обслуживания | 2012 | Проект освоен | **всего** | **10,000** |  |  |  |  | **10,000** |  | **9** |  |  | **21,800** | **0,180** | **0,180** | **0,018** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  | 9 |  |  | 2,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,300 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2.2.10. | Торговля | ИП Сабурова Л.А. | Строительство многофункционального центра по ул. Циолковского, г. Кулебаки | 2014-2017 | Завершается строительство здания центра | **всего** | **65,000** |  |  |  |  | **65,000** |  | **20** |  |  | **106,000** | **2,500** | **2,500** | **0,250** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **30,000** |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **25,000** |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  | 20 |  |  | 20,000 | 0,500 | 0,500 | 0,050 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,500 | 0,500 | 0,050 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 0,500 | 0,500 | 0,050 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 | 0,500 | 0,500 | 0,050 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,000 | 0,500 | 0,500 | 0,050 |
| 2.2.11. | Торговля и услуги населению | ИП Рыжов П.Н. | Строительство здания "Центр обслуживания населения" на пл.Ленина, г. Кулебаки | 2014-2017 | Завершена ПСД, осуществляется привязка к местности | **всего** | **3,000** |  |  |  |  | **3,000** |  | **10** |  |  | **4,500** | **1,410** | **1,410** | **0,060** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **1,000** |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **2,000** |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1,000 | 0,470 | 0,470 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 0,470 | 0,470 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,470 | 0,470 | 0,020 |
| 2.2.12. | Бытовые услуги населению | ИП Пронин Р.В. | Строительство дома быта по ул. Восстания, г. Кулебаки | 2015-2017 | Подготовка ПСД | **всего** | **6,000** |  |  |  |  | **6,000** |  | **10** |  |  | **4,500** | **1,410** | **1,410** | **0,060** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **4,000** |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **2,000** |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1,000 | 0,470 | 0,470 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 0,470 | 0,470 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,470 | 0,470 | 0,020 |
| 2.2.13. | Торговля | ИП Милухова С.А. | Строительство торгового центра по ул. Серова, д.55 а, г. Кулебаки | 2014-2015 | Завершается строительство здания центра | **всего** | **13,000** |  |  |  |  | **13,000** |  | **20** |  |  | **56,500** | **1,500** | **1,500** | **0,150** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **8,000** |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 8,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,200 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,300 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2.2.14 | Торговля | ООО "Спецстроймонтаж" | Строительство крытого рынка на пересечении улиц Ст.Разина и Бутова, г. Кулебаки | 2014-2016 | Ведется строительство здания | **всего** | **28,000** |  |  |  |  | **28,000** |  | **20** |  |  | **98,000** | **0,900** | **0,900** | **0,090** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **8,000** |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  | 10 |  |  | 10,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 20,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2.2.15. | Торговля | ООО "Спецстроймонтаж" | Строительство торгового центра по ул. Железнодорожная, г. Кулебаки | 2014-2016 | Осуществляется подготовка территории, заложен фундамент | **всего** | **10,000** |  |  |  |  | **10,000** |  | **10** |  |  | **45,000** | **0,400** | **0,400** | **0,040** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **2,000** |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **4,000** |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **4,000** |  |  |  |  | 4,000 |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 10,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2.2.16. | Бытовые услуги населению | ИП Гришаев В.Н. | Строительство центра бытовых услуг по ул. Воровского, д.68а, г. Кулебаки | 2014-2015 | Проект освоен | **всего** | **15,000** |  |  |  |  | **15,000** |  | **11** |  |  | **72,000** | **0,120** | **0,120** | **0,012** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **15,000** |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 8,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,500 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2.2.17 | Торговля | ИП Баландин | Строительство торгового центра по ул. Бутова ( у входа в парк), г. Кулебаки | 2014-2015 | Проект освоен | **всего** | **12,000** |  |  |  |  | **12,000** |  | **15** |  |  | **84,000** | **1,800** | **1,800** | **0,180** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **12,000** |  |  |  |  | 12,000 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 8,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2.2.18. | Торговля | ИП Феоктистов | Строительство магазина "Пятерочка" по ул. Гоголя, г. Кулебаки | 2015 | Проект освоен | **всего** | **20,000** |  |  |  |  | **20,000** |  | **15** |  |  | **121,000** | **2,300** | **2,300** | **0,230** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **20,000** |  |  |  |  | 20,000 |  | 15 |  |  | 15,000 | 0,300 | 0,300 | 0,030 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,400 | 0,400 | 0,040 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,400 | 0,400 | 0,040 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 0,400 | 0,400 | 0,040 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 | 0,400 | 0,400 | 0,040 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,000 | 0,400 | 0,400 | 0,040 |
| 2.2.19. | Услуги автосервиса | МП Бухвалов | Строительство станции технического обслуживания по ул. Суворова, г. Кулебаки | 2014-2016 | Построено здание | **всего** | **18,000** |  |  |  |  | **18,000** |  | **10** |  |  | **92,000** | **0,110** | **0,110** | **0,011** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **2,000** |  |  |  |  | 2,000 |  | 5 |  |  | 5,000 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2016 | **6,000** |  |  |  |  | 6,000 |  | 5 |  |  | 12,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2.2.20. | Бытовые услуги населению | ИП Тюрин | Строительство "Центра обслуживания" на пересечении пл. Сенная- ул.Куйбышева, г.Кулебаки | 2014-2015 | Проект освоен | **всего** | **10,000** |  |  |  |  | **10,000** |  | **10** |  |  | **25,000** | **1,200** | **1,200** | **0,120** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2.2.21. | Пищевая промышленность | ИП Корчагин А.А. | Расширение производства мясопродуктов, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий | 2010 | Проект освоен | **всего** | **1,000** |  |  |  |  | **1,000** |  | **3** |  | **0,760** |  | **0,100** | **0,100** | **0,002** |
| 2010 | **1,000** |  |  |  |  | 1,000 |  | 3 |  | 0,760 |  | 0,100 | 0,100 | 0,002 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22. | Пищевая промышленность | ООО Торговый дом "Кулебакское масло" г.Кулебаки, ул. Войкова, д.1 | Техническое перевооружение ООО Торговый дом "Кулебакское масло" | 2010-2012 | Проект освоен | **всего** | **18,902** |  |  |  |  | **18,902** |  | **3** |  | **998,600** |  | **0,580** | **0,580** | **0,058** |
| 2010 | **8,902** |  |  |  |  | 8,902 |  |  |  |  |  | 0,480 | 0,480 | 0,048 |
| 2011 | **7,700** |  |  |  |  | 7,700 |  | 3 |  | 55,500 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2012 | **2,300** |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  | 87,700 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,700 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,700 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2.2.23. | Рыбоводство | ООО рыбхоз "Велетьма" | Создание комплекса по круглогодичному производству и переработке рыб ценных пород | 2016-2018 | Проект находится в стадии разработки и освоения | **всего** | **215,000** |  |  |  |  | **50,000** | **165,000** | **36** |  | **325,000** |  | **28,100** | **28,100** | **2,900** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **120,000** |  |  |  |  | 20,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **85,000** |  |  |  |  | 20,000 | 65,000 | 16 |  | 50,000 |  | 4,800 | 4,800 | 0,500 |
| 2018 | **10,000** |  |  |  |  | 10,000 |  | 20 |  | 75,000 |  | 7,300 | 7,300 | 0,800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  | 8,000 | 8,000 | 0,800 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  | 8,000 | 8,000 | 0,800 |
| 2.2.24. | Рыбоводство | ООО рыбхоз "Велетьма" | Производство и круглогодичная реализация рыбы | 2010-2014 | Проект освоен | **всего** | **7,502** | **0,113** | **0,139** |  |  | **6,200** | **1,050** | **8** |  | **58,200** |  | **1,050** | **1,050** | **0,096** |
| 2010 | **0,612** |  | 0,112 |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,005 |
| 2011 | **1,050** |  |  |  |  |  | 1,050 | 7 |  | 3,700 |  | 0,100 | 0,100 | 0,001 |
| 2012 | **5,700** |  |  |  |  | 5,700 |  |  |  | 3,000 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2013 | **0,030** | 0,025 | 0,005 |  |  |  |  | 1 |  | 3,700 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2014 | **0,110** | 0,088 | 0,022 |  |  |  |  |  |  | 3,100 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,100 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,300 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,800 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  | 0,100 | 0,100 | 0,010 |
| 2.2.25. | Пищевая промышленность | ООО "Кулебакские продукты" | Организация производства мяса, мясопродуктов и колбасных изделий | 2012 | Проект освоен | **всего** | **6,000** |  |  |  |  | **6,000** |  | **15** |  | **159,000** |  | **1,800** | **1,800** | **0,180** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **6,000** |  |  |  |  | 6,000 |  | 15 |  | 10,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2.2.26. | Животноводство | ИП Конышев Б.Б. | Строительство свинофермы на 300 голов и овцефермы на 200 голов | 2010-2014 | Проект освоен | **всего** | **6,800** | **0,445** | **0,555** |  |  | **2,000** | **3,800** | **10** |  | **8,600** |  | **0,210** | **0,210** | **0,021** |
| 2010 | **6,478** | 0,150 | 0,528 |  |  | 2,000 | 3,800 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,171** | 0,162 | 0,009 |  |  |  |  | 5 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 2012 | **0,101** | 0,097 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,050** | 0,036 | 0,014 |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 |  | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27. | Торговля | ООО "Развитие" | Строительство магазина смешанной торговли по ул. Восстания, г. Кулебаки | 2015-2017 | Изготовление ПСД, привязка к территории | **всего** | **17,500** |  |  |  |  | **17,500** |  | **15** |  |  | **21,000** | **0,070** | **0,070** | **0,007** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **7,200** |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **7,200** |  |  |  |  | 7,200 |  | 5 |  |  | 3,000 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2018 | **3,100** |  |  |  |  | 3,100 |  | 10 |  |  | 5,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 0,020 | 0,020 | 0,002 |
| 2.2.28. | Производство металлоизделий общепромышленного назначения | ООО "Спецбетон" | Строительство на территории г.о.г.Кулебаки завода по производству метизной продукции | 2017-2019 | Обеспечение метизной продукцией предприятия Нижегородской области и соседних областей | **всего** | **120,000** |  |  |  |  | **20,000** | **100,000** | **95** | **72** | **120,000** |  | **4,500** | **4,500** | **2,300** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **50,000** |  |  |  |  | 10,000 | 40,000 | 3 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2018 | **70,000** |  |  |  |  | 10,000 | 60,000 | 40 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 2 | 40,000 |  | 1,500 | 1,500 | 0,800 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  | 3,000 | 3,000 | 1,500 |
| 2.2.29. | Туризм | ИП Камалетдинов | Строительство гостиничного оздоровительного комплекса "Безмятежного" |  | Строительство гостиничного комплекса для развития внутренего туризма | **всего** | **94,000** |  |  |  |  | **50,000** | **44,000** | **20** |  |  |  | **3,500** | **3,500** | **1,700** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **20,000** |  |  |  |  | 20,000 |  | 10 |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,200 |
| 2018 | **54,000** |  |  |  |  | 20,000 | 34,000 | 10 |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
| 2019 | **20,000** |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
| 2.2.30. | Торговля и общественное питание | ИП Безбородов | Строительство магазина "Продукты" по ул. Серова, д.55 | 2015 | Завершено строительство здания | **всего** | **5,000** |  |  |  |  | **5,000** |  | **5** |  |  | **27,000** | **0,060** | **0,057** | **0,006** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  | 5 |  |  | 1,000 | 0,010 | 0,007 | 0,001 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| ***2.2. Итого по проектам, реализуемым субъектами малого предпринимательства  (в т.ч. индивидуальными предпринимателями)*** | | | | | | **всего** | **805,094** | **0,558** | **0,694** |  |  | **484,792** | **319,050** | **592** | **72** | **1 670,160** | **1 161,250** | **61,295** | **61,292** | **9,551** |
| 2010 | **30,242** | 0,150 | 0,640 |  |  | 25,252 | 4,200 | 17 |  | 0,760 |  | 0,630 | 0,630 | 0,055 |
| 2011 | **29,521** | 0,162 | 0,009 |  |  | 23,500 | 5,850 | 53 |  | 60,200 | 4,000 | 0,470 | 0,470 | 0,023 |
| 2012 | **40,821** | 0,097 | 0,004 |  |  | 40,720 |  | 41 |  | 100,700 | 14,000 | 0,910 | 0,910 | 0,133 |
| 2013 | **24,520** | 0,061 | 0,019 |  |  | 24,440 |  | 20 |  | 117,900 | 20,650 | 1,260 | 1,260 | 0,163 |
| 2014 | **99,490** | 0,088 | 0,022 |  |  | 99,380 |  | 10 |  | 120,700 | 28,300 | 1,070 | 1,070 | 0,144 |
| 2015 | **74,000** |  |  |  |  | 74,000 |  | 51 |  | 137,200 | 71,950 | 1,815 | 1,812 | 0,206 |
| 2016 | **177,200** |  |  |  |  | 77,200 | 100,000 | 62 |  | 137,100 | 145,600 | 2,910 | 2,910 | 0,328 |
| 2017 | **172,200** |  |  |  |  | 67,200 | 105,000 | 61 | 35 | 187,300 | 190,250 | 8,620 | 8,620 | 1,069 |
| 2018 | **137,100** |  |  |  |  | 43,100 | 94,000 | 100 | 35 | 212,500 | 209,400 | 12,570 | 12,570 | 1,710 |
| 2019 | **20,000** |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 52 | 2 | 277,800 | 227,800 | 14,770 | 14,770 | 2,510 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 318,000 | 249,300 | 16,270 | 16,270 | 3,210 |
| **2. Итого по проектам, направленным на создание альтернативной занятости** | | | | | | **всего** | **1 688,663** | **0,558** | **0,694** |  |  | **1 368,361** | **319,050** | **1 127** | **72** | **4 303,360** | **1 161,250** | **240,055** | **209,752** | **63,037** |
| 2010 | **433,094** | 0,150 | 0,640 |  |  | 428,104 | 4,200 | 156 |  | 0,760 |  | 1,180 | 1,180 | 0,155 |
| 2011 | **160,121** | 0,162 | 0,009 |  |  | 154,100 | 5,850 | 316 |  | 364,300 | 4,000 | 12,580 | 3,280 | 2,224 |
| 2012 | **229,818** | 0,097 | 0,004 |  |  | 229,717 |  | 114 |  | 472,000 | 14,000 | 44,610 | 23,610 | 0,543 |
| 2013 | **33,370** | 0,061 | 0,019 |  |  | 33,290 |  | 20 |  | 154,400 | 20,650 | 3,360 | 3,360 | 0,373 |
| 2014 | **106,990** | 0,088 | 0,022 |  |  | 106,880 |  | 10 |  | 142,400 | 28,300 | 3,170 | 3,170 | 0,354 |
| 2015 | **78,770** |  |  |  |  | 78,770 |  | 75 |  | 160,200 | 71,950 | 2,215 | 2,212 | 0,321 |
| 2016 | **217,200** |  |  |  |  | 117,200 | 100,000 | 64 |  | 420,100 | 145,600 | 22,010 | 22,010 | 8,648 |
| 2017 | **222,200** |  |  |  |  | 117,200 | 105,000 | 64 | 35 | 490,300 | 190,250 | 31,420 | 31,420 | 10,699 |
| 2018 | **177,100** |  |  |  |  | 83,100 | 94,000 | 128 | 35 | 637,900 | 209,400 | 37,370 | 37,370 | 11,940 |
| 2019 | **25,000** |  |  |  |  | 15,000 | 10,000 | 55 | 2 | 735,000 | 227,800 | 40,570 | 40,570 | 13,240 |
| 2020 | **5,000** |  |  |  |  | 5,000 |  | 125 |  | 726,000 | 249,300 | 41,570 | 41,570 | 14,540 |
| **3. Мероприятия, направленные на поддержку малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Малое предпринимательство | г. Кулебаки | Оказание содействия в получении грантов начинающим предпринимателям на открытие собственного дела - **2010-2014 гг.**  Предоставление финансовой поддержки субьектам малого и среднего предпринимательства (гранты, лизинг, предоставление гарантий) - **2015 год** | 2010-2020 | Идет поэтапная реализация мероприятия | **всего** | **11,150** | **9,325** | **1,725** | **0,100** |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,300** |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **2,900** | 1,700 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,700** | 0,600 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **4,500** | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **2,750** | 2,525 | 0,225 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Малое предпринимательство | г. Кулебаки | Проведение конкурсов и выставок среди субъектов малого предпринимательства, обучение | 2010-2020 | Идет поэтапная реализация мероприятия | **всего** | **0,570** |  |  | **0,373** |  | **0,197** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,220** |  |  | 0,030 |  | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **0,200** |  |  | 0,193 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,032** |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **0,043** |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,045** |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **0,030** |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Малое предпринимательство | г.Кулебаки | Компенсация расходов на содержание центра поддержки и развития предпринимательства | 2011-2020 | Идет поэтапная реализация мероприятия | **всего** | **0,641** |  |  | **0,641** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,070** |  |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **0,070** |  |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,070** |  |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **0,060** |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,083** |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **0,288** |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Малое предпринимательство | г.Кулебаки | Изготовление информационно-аналитических материалов | 2015-2020 | Идет поэтапная реализация мероприятия | **всего** | **0,008** |  |  | **0,008** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,008** |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Итого по мероприятиям, направленным на поддержку малого предпринимательства** | | | | | | **всего** | **12,369** | **9,325** | **1,725** | **1,122** |  | **0,197** |  | **5** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,590** |  | 0,300 | 0,100 |  | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **3,170** | 1,700 | 1,200 | 0,263 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,802** | 0,600 |  | 0,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **4,603** | 4,500 |  | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **2,886** | 2,525 | 0,225 | 0,136 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **0,318** |  |  | 0,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по содействию занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Занятость населения | г. Кулебаки | Организация оплачиваемых общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения | 2010-2011 | (постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ") | **всего** | **2,041** | **2,041** |  |  |  |  |  |  | **186** |  |  |  |  |  |
| 2010 | **1,361** | 1,361 |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,680** | 0,680 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Занятость населения | г. Кулебаки | Организация стажировок выпускников образовательных учреждений | 2010-2011 | (постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ") | **всего** | **1,617** | **1,617** |  |  |  |  |  |  | **113** |  |  |  |  |  |
| 2010 | **0,931** | 0,931 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,686** | 0,686 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Занятость населения | г. Кулебаки | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест | 2010-2011 | (постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ") | **всего** | **0,460** | **0,460** |  |  |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | **0,250** | 0,250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,210** | 0,210 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Занятость населения | г. Кулебаки | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 2010-2011 | (постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ") | **всего** | **9,514** | **8,805** | **0,709** |  |  |  |  | **161** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | **4,077** | 3,368 | 0,709 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **5,437** | 5,437 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Занятость населения | г. Кулебаки | Содействие трудоустройству инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | 2011-2015 | (постановление Правительства Нижегородской области от 12.01.2011 г. № 24 "Об утверждении областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2011 году") | **всего** | **1,574** | **1,444** | **0,130** |  |  |  |  | **26** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,100** | 0,100 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **0,270** | 0,270 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,460** | 0,330 | 0,130 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **0,308** | 0,308 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,436** | 0,436 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Занятость населения | г. Кулебаки | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения (работники ОАО "КЗМК") | 2011 | (постановление Правительства Нижегородской области от 12.01.2011г. № 24 "Об утверждении областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2011 году") | **всего** | **0,270** | **0,270** |  |  |  |  |  | **47** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,270** | 0,270 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Занятость населения | г. Кулебаки | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности | 2011 | (постановление Правительства Нижегородской области от 12.01.2011 г. № 24 "Об утверждении областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2011 году") | **всего** | **0,035** | **0,035** |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **0,035** | 0,035 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Итого по мероприятиям по содействию занятости населения** | | | | | | **всего** | **15,511** | **14,672** | **0,839** |  |  |  |  | **187** | **299** |  |  |  |  |  |
| 2010 | **6,619** | 5,910 | 0,709 |  |  |  |  | 69 | 201 |  |  |  |  |  |
| 2011 | **7,418** | 7,418 |  |  |  |  |  | 94 | 98 |  |  |  |  |  |
| 2012 | **0,270** | 0,270 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,460** | 0,330 | 0,130 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **0,308** | 0,308 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,436** | 0,436 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Объекты социальной и инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Объекты социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Здравоохранение | ГБУЗ "Кулебакская ЦРБ" | Реконструкция ЦРБ г. Кулебаки по ул. Ст. Разина | 2010-2011 | Проект освоен | **всего** | **37,890** |  | **37,540** | **0,350** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | **37,890** |  | 37,540 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Здравоохранение | ГБУЗ "Кулебакская ЦРБ" | Строительство родильного дома на 30 коек г.Кулебаки, ул. Адм. Макарова | 2020 | Проект переносится на неопределенный срок | **всего** | **393,000** |  | **354,000** | **39,000** |  |  |  | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **393,000** |  | 354,000 | 39,000 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Здравоохранение | ГБУЗ "Кулебакская ЦРБ" | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в г. Кулебаки по ул. Адм. Макарова | 2020 | Проект переносится на неопределенный срок | **всего** | **401,510** |  | **360,000** | **41,510** |  |  |  | **50** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **401,510** |  | 360,000 | 41,510 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Здравоохранение | ГБУЗ "Кулебакская ЦРБ" | Строительство нового здания ЦРБ | 2020 | Проект переносится на неопределенный срок | **всего** | **500,000** |  | **450,000** | **50,000** |  |  |  | **150** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **500,000** |  | 450,000 | 50,000 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Образование | Управление образования | Реконструкция детского сада "Рябинушка" | 2011-2012 | Проект освоен | **всего** | **64,300** |  | **56,070** | **8,230** |  |  |  | **63** |  |  |  | **9,600** | **9,600** | **0,640** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **2,000** |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **62,300** |  | 56,070 | 6,230 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 5.1.6 | Образование | Управление образования | Детский сад на 4 группы общей вместимостью 76 мест в с. Ломовка городского округа г. Кулебаки | 2015 | Объект включен в подпрограмму "Ликвидация очередности в ДОО Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области ". Ввод объекта в 2015 году. | **всего** | **62,860** | **44,600** | **11,300** | **6,960** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **62,860** | 44,600 | 11,300 | 6,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Образование | Управление образования | Строительство школы в с. Ломовка городского округа г. Кулебаки | 2016-2017 | Разработка ПСД - 2016 год.  Объект включен в государственную программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" | **всего** | **184,530** |  | **164,830** | **19,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **1,390** |  |  | 1,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **10,000** |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | **8,310** |  |  | 8,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **164,830** |  | 164,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Образование | Управление образования | Строительство детского сада на 240 мест в г. Кулебаки (микрорайон Северный) | 2019 | Проект переносится на неопределенный срок. Данный объект не включен в государственную программу "Развитие образования Нижегородской области" | **всего** | **396,140** |  | **356,230** | **39,910** |  |  |  | **120** |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **396,140** |  | 356,230 | 39,910 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Культура | Администрация Кулебакского района | Реконструкция Дворца культуры в г. Кулебаки | 2017-2018 | В виду отсутствия средств реализация проекта переносится на более поздний срок | **всего** | **100,000** |  | **90,000** | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | **50,000** |  | 45,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **50,000** |  | 45,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Культура | Администрация Кулебакского района | Реставрация и приспособление для современного использования здания музея в г. Кулебаки | 2013-2015 | Выполнено 75% реставрационных работ | **всего** | **30,250** |  | **9,410** | **20,840** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,730** |  | 0,410 | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **25,020** |  | 9,000 | 16,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **4,500** |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. | Социальная политика | Администрация Кулебакского района | Открытие МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам на территории Кулебакского района" | 2014 | Проект освоен | **всего** | **7,140** |  |  | **7,140** |  |  |  | **9** |  |  |  | **1,060** | **1,060** | **0,115** |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **7,140** |  |  | 7,140 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,005 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,020 |
| ***5.1. Итого по объектам социальной инфраструктуры*** | | | | | | **всего** | **2 177,620** | **44,600** | **1 889,380** | **243,640** |  |  |  | **412** |  |  |  | **10,660** | **10,660** | **0,755** |
| 2010 | **37,890** |  | 37,540 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **2,000** |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **62,300** |  | 56,070 | 6,230 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,730** |  | 0,410 | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2014 | **32,160** |  | 9,000 | 23,160 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1,250 | 1,250 | 0,085 |
| 2015 | **67,360** | 44,600 | 11,300 | 11,460 |  |  |  |  |  |  |  | 1,210 | 1,210 | 0,090 |
| 2016 | **1,390** |  |  | 1,390 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2017 | **10,000** |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2018 | **58,310** |  | 45,000 | 13,310 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2019 | **446,140** |  | 401,230 | 44,910 |  |  |  | 120 |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2020 | **1 459,340** |  | 1 328,830 | 130,510 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| **5.2. Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Жилищное строительство | Администрация Кулебакского района | Строительство 30-ти квартирного жилого дома по ул. Войкова г. Кулебаки | 2010-2020 | В виду отсутствия средств реализация проекта переносится на более поздний срок | **всего** | **34,410** |  | **25,800** | **8,610** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,010** |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **34,400** |  | 25,800 | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Жилищное строительство | Администрация Кулебакского района | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения жильцов из ветхого жилфонда в г.Кулебаки | 2010-2020 | Идет поэтапная реализация проекта | **всего** | **485,623** | **190,008** | **204,735** | **90,880** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **67,204** | 44,022 | 22,427 | 0,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **50,800** | 38,400 | 5,900 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **76,189** | 47,386 | 12,248 | 16,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **114,050** | 60,200 | 36,420 | 17,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **140,030** |  | 127,740 | 12,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **37,350** |  |  | 37,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Жилищное строительство | Администрация Кулебакского района | Строительство социального жилья в г.Кулебаки | 2019-2020 | В виду отсутствия средств реализация проекта переносится на более поздний срок | **всего** | **50,000** |  | **45,000** | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **3,000** |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **47,000** |  | 45,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Капитальный ремонт МКД | Администрация Кулебакского района | Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Кулебаки | 2010-2020 | Постановление Правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года №582 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2014 - 2016 годы", с изменениями от 31.03.2016 г. | **всего** | **102,051** | **60,798** | **9,174** | **3,513** |  | **7,244** | **21,322** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | **54,120** | 47,200 | 3,800 | 0,420 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **6,992** | 4,496 | 1,930 | 0,216 |  | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **17,607** | 9,102 | 3,444 | 0,867 |  | 4,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **2,010** |  |  | 2,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **21,322** |  |  |  |  |  | 21,322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | ЖКХ | Администрация Кулебакского района | Строительство канализационного коллектора | 2018-2020 |  | **всего** | **60,000** |  | **54,000** | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | **20,000** |  | 18,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **20,000** |  | 18,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **20,000** |  | 18,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | ЖКХ | Администрация Кулебакского района | Реконструкция котельной средней школы № 7 | 2011 |  | **всего** | **13,000** |  |  |  |  | **13,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **13,000** |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | ЖКХ | Администрация Кулебакского района | Подготовка инженерных сетей под малоэтажное строительство Микрорайон Северный | 2011-2020 |  | **всего** | **30,622** |  | **12,096** | **18,526** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **7,792** |  | 5,549 | 2,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **7,240** |  | 6,137 | 1,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,740** |  | 0,410 | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **3,010** |  |  | 3,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **4,880** |  |  | 4,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **1,860** |  |  | 1,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **5,100** |  |  | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Строительство | Администрация Кулебакского района | Строительство объездной дороги вокруг города Кулебаки | 2019-2020 |  | **всего** | **80,000** |  | **73,000** | **7,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **36,000** |  | 33,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **44,000** |  | 40,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Строительство | Администрация Кулебакского района | Строительство котельной ФОКа в городе Кулебаки | 2010 |  | **всего** | **0,100** |  | **0,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | **0,100** |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | Строительство | Администрация городского округа город Кулебаки | Реконструкция автодороги Кулебаки-Велетьма\*\* | 2017-2018 | Реконструкция дороги необходима для реализации ключевого инвестиционного проекта ООО "Рыбхоз "Велетьма" "Создание комплекса по круглогодичному производству и переработке рыб ценных пород" | **всего** | **102,850** | **97,710** |  | **5,140** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **102,850** | 97,710 |  | 5,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | Строительство | Администрация городского округа город Кулебаки | Строительство инфраструктуры к заводу по производству метизной продукции\*\* | 2017-2018 | Прокладка магистральный сетей водоснабжения и водоотведения, строительство водъездной дороги, строительство подводящего газопровода с ГРП, строительство подводящих электросетей | **всего** | **67,800** | **64,400** |  | **3,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **67,800** | 64,400 |  | 3,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.12 | Строительство | Администрация городского округа город Кулебаки | Строительство инфраструктуры к гостиничному комплексу "Безмятежново"\*\* | 2017-2019 | Стриотельство распределительного газопровода низкого давления с ГРП, прокладка подводящего газопровода, строительство подъездной дороги, прокладка подводных электросетей, бурение скважины на воду, реконструкция пешеходного моста | **всего** | **63,800** | **58,000** |  | **5,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **63,800** | 58,000 |  | 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.13. | ЖКХ | Администрация Кулебакского района | Газификация и водоснабжение жилых домов по ул. Сергея Тюленина и ул. Краснодонцев | 2014-2018 |  | **всего** | **0,750** |  |  | **0,750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **0,360** |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **0,390** |  |  | 0,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5.2. Итого по объектам инженерной инфраструктуры*** | | | | | | **всего** | **1 091,006** | **470,916** | **423,905** | **154,619** |  | **20,244** | **21,322** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | **54,220** | 47,200 | 3,900 | 0,420 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **94,988** | 48,518 | 29,906 | 3,214 |  | 13,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **24,847** | 9,102 | 9,581 | 1,970 |  | 4,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **51,550** | 38,400 | 6,310 | 6,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | **79,559** | 47,386 | 12,248 | 19,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | **121,330** | 60,200 | 36,420 | 24,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | **163,212** |  | 127,740 | 14,150 |  |  | 21,322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | **276,900** | 220,110 |  | 56,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | **20,000** |  | 18,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | **93,400** |  | 76,800 | 16,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | **111,000** |  | 103,000 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Итого по объектам социальной и инженерной инфраструктуры** | | | | | | **всего** | **3 268,626** | **515,516** | **2 313,285** | **398,259** |  | **20,244** | **21,322** | **412** |  |  |  | **10,660** | **10,660** | **0,755** |
| 2010 | **92,110** | 47,200 | 41,440 | 0,770 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | **96,988** | 48,518 | 29,906 | 5,214 |  | 13,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | **87,147** | 9,102 | 65,651 | 8,200 |  | 4,194 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | **52,280** | 38,400 | 6,720 | 7,160 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 0,080 |
| 2014 | **111,719** | 47,386 | 21,248 | 43,085 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1,250 | 1,250 | 0,085 |
| 2015 | **188,690** | 104,800 | 47,720 | 36,170 |  |  |  |  |  |  |  | 1,210 | 1,210 | 0,090 |
| 2016 | **164,602** |  | 127,740 | 15,540 |  |  | 21,322 |  |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2017 | **286,900** | 220,110 |  | 66,790 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2018 | **78,310** |  | 63,000 | 15,310 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2019 | **539,540** |  | 478,030 | 61,510 |  |  |  | 120 |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| 2020 | **1 570,340** |  | 1 431,830 | 138,510 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1,400 | 1,400 | 0,100 |
| **Итого по программе** | | | | | | **всего** | **10 803,938** | **540,071** | **2 331,643** | **399,381** |  | **3 064,831** | **4 468,012** | **1 950** | **371** | **54 160,600** | **1 161,250** | **4 645,895** | **2 615,752** | **822,112** |
| **2010** | **931,523** | 53,260 | 42,789 | 0,770 |  | 531,404 | 303,300 | 225 | 201 | 366,410 |  | 5,480 | 4,980 | 0,535 |
| **2011** | **1 328,607** | 56,098 | 30,215 | 5,314 |  | 453,290 | 783,690 | 535 | 98 | 1 565,300 | 4,000 | 16,680 | 4,680 | 2,324 |
| **2012** | **673,105** | 11,169 | 71,045 | 8,463 |  | 404,658 | 177,770 | 184 |  | 1 957,800 | 14,000 | 50,610 | 25,810 | 0,773 |
| **2013** | **395,622** | 39,391 | 17,779 | 7,362 |  | 157,890 | 173,200 | 27 |  | 5 200,800 | 20,650 | 58,660 | 54,560 | 1,753 |
| **2014** | **939,340** | 52,282 | 21,270 | 43,188 |  | 271,860 | 550,740 | 23 |  | 1 573,400 | 28,300 | 33,000 | 29,500 | 2,139 |
| **2015** | **1 166,831** | 107,761 | 47,945 | 36,306 |  | 705,129 | 269,690 | 86 |  | 5 474,590 | 71,950 | 37,525 | 50,682 | 1,421 |
| **2016** | **1 732,420** |  | 127,740 | 15,858 |  | 273,400 | 1 315,422 | 148 |  | 5 753,100 | 145,600 | 592,510 | 358,510 | 133,648 |
| **2017** | **978,500** | 220,110 |  | 66,790 |  | 164,100 | 527,500 | 74 | 35 | 7 160,300 | 190,250 | 893,520 | 438,820 | 147,299 |
| **2018** | **489,210** |  | 63,000 | 15,310 |  | 83,100 | 327,800 | 128 | 35 | 8 307,900 | 209,400 | 626,970 | 529,970 | 161,140 |
| **2019** | **593,440** |  | 478,030 | 61,510 |  | 15,000 | 38,900 | 175 | 2 | 8 405,000 | 227,800 | 1 109,970 | 533,170 | 176,440 |
| **2020** | **1 575,340** |  | 1 431,830 | 138,510 |  | 5,000 |  | 345 |  | 8 396,000 | 249,300 | 1 220,970 | 585,070 | 194,640 |
| \* За 2010-2015 годы указываются фактические объем финансирования и эффект от реализации проектов (мероприятий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* При условии выделения средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в рамках поддержки моногородов на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |