ОТЧЕТ

о работе отдела архитектуры и организации строительства

администрации городского округа город Кулебаки

за 2016 год

Основными задачами отдела архитектуры и организации строительства являются:

- проведение на территории городского округа градостроительной политики РФ, содействие  комплексному развитию территорий в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, эффективного развития и формирования производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования и сохранения исторического и культурного наследия;

- регулирование градостроительной деятельности контроль за соблюдением градостроительной дисциплины на территории городского округа, за обеспеченностью населенных пунктов необходимой градостроительной документацией,  своевременным ее обновлением и корректировкой;

- организация разработки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности.

- осуществление функции заказчика строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности.

- оказание муниципальных услуг в области градостроительства

- План на 2016 год

- Актуализация схемы территориального планирования территории городского округа.

- Внесение корректировки в генеральные планы и корректировка правил землепользования и застройки территорий населённых пунктов городского округа.

- Оптимизация работы в подготовке разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (подготовка град.планов с учётом требований нормативных документов).

- Проведение мониторинга по соблюдению градостроительных норм при строительстве объектов на территории городского округа.

- Строительство и ввод в эксплуатацию Межпоселкового газопровод высокого давления г. Кулебаки – п. Первомайский.  Распределительного газопровода низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первомайский г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

- Строительство инженерной инфраструктуры в ж.р. Северный.

- Завершение проектирование школы и включение в программу развития образования на территории Нижегородской области на 2017-2020 годы.

- В области архитектуры и градостроительства

Основная работа отдела была направлена на оказание муниципальных услуг населению округа по подготовке и выдаче разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства(градостроительных планов, разрешений на строительство (реконструкцию), разрешение на ввод в эксплуатацию).

В связи с изменениями статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", ряд полномочий осуществлялось Правительством Нижегородской области, а именно:

- принятие решений о подготовке проектов генеральных планов городских округов и утверждение генеральных планов городских округов, а также принятие решений о подготовке предложений о внесении в генеральные планы городских округов изменений и утверждение изменений в генеральные планы городских округов;

- принятие решений о подготовке правил землепользования и застройки городских округов и утверждение правил землепользования и застройки городских округов, а также принятие решений о внесении изменений в правила землепользования и застройки городских округов и утверждение изменений в правила землепользования и застройки городских округов;

- принятие решения о подготовке и утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

-     подготовка   и  утверждение  градостроительных  планов  земельных

участков;

В 2016 году была проведена подготовка технического задания на разработку генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Кулебаки, заключен муниципальный контракт на сумму 1200 тыс. руб. Срок исполнения работ 12 месяцев. Срок окончания работ август 2017 года.

В плане реализации основных функций отдела была проведена следующая работа:

- В части осуществления в установленном порядке подготовки документов в целях выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости было:

- подготовлено и утверждено Департаментом градостроительного развития территории Нижегородской области 104 градостроительных плана (в 2015 году – 64);

- подготовлено 80 разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (36 разрешений выдано через МФЦ) (в 2015 году – 124 разрешение), 80% из них на ИЖС.

- подготовлено 47 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (24 разрешения через МФЦ). В 2015 году – 51 разрешения.

- В части согласования в установленном порядке проектной документации в отношении объектов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории городского округа  – работа велась по мере поступления заявлений.

- В рамках рассмотрения вопросов и  предложений о выборе земельных участков для проектирования и строительства в соответствии с градостроительной документацией, а также об установлении границ указанных земельных участков было проведено 11 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 45 вопросов о строительстве линейных объектов по электроснабжению и газификации ИЖД и промышленных объектов. Подготовлено и согласовано 16 актов о выборе земельных участков. В 2015 году было проведено 14 заседаний комиссии, где было рассмотрено 79 вопросов и подготовлено 69 Актов о выборе земельных участков для строительства объектов капитального строительства.

- В рамках действия межведомственной комиссии по землепользованию и застройке отделом было проведено 13 заседаний, где было рассмотрено 78 вопросов. В 2015 году - 12 заседание, где было рассмотрено 62 вопроса .

- Проведено 13 заседаний комиссии,  рассмотрено 8 вопросов по переводу жилых помещений в не жилые  с их последующей перепланировкой. Вопросы касались размещения лоджий (балконов) в многоквартирных жилых домах (2 вопроса), перепланировка квартир 40 вопросов, перевод на индивидуальное отопление – 1 вопрос. За 2015 год было проведено 3 заседания, на которых было рассмотрено 3 вопроса .

- В 2016 году было подготовлено и выдано 2  разрешения на установку рекламных конструкций на многоквартирном доме горда Кулебаки. Направлено 8 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. В 2015 году было подготовлено  10 разрешение и направлено 17 предписаний о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции.

- В 2016 году в рамках оказания услуги по  освидетельствованию выполнения работ по строительству объектов с привлечением материнского капитала было подготовлено и направлено заявителям 18 Актов.  В 2015 году было подготовлено и выдано 30 Актов освидетельствования основных работ по строительству индивидуальных жилых домов с привлечением средств материнского капитала.

- В рамках оказания услуг по «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично – дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, местного значения городского округа город Кулебаки» за 2016 год было подготовлено 169 Постановлений о присвоении и уточнении адресов.

- В области строительства:

- Отделом архитектуры и организации строительства за отчетный период подготовлено 77 ведомостей объёмов работ и локальных сметных расчётов. За 2015 год подготовлено 84 ведомости работ и локальных сметных расчёта (в основном по линии соц.защиты и управления образования)

- Осуществлялось оказание услуги по обследованию, составлению ведомости объёмов работ и локальных сметных расчётов на проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений, предназначенных детям оставшихся без попечения родителей.

- На осуществление работ по капитальному ремонту и строительству было заключено 28 договоров и муниципальных контрактов. В 2015 году оформлено 17 договоров.

IV. Организация выполнения работ по программам ОЦП

| 3.1 | Строительство объекта «Инженерная инфраструктура (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, благоустройство) жилого района «Северный» в г. Кулебаки Нижегородской области | Запланированные 2000 т.р. Освоено - 1 072. 711 т.р. в том числе 828.917 т.р.- (стр-во канализационного коллектора). |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления г. Кулебаки – п. Первомайский. Распределительный газопровод низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первомайский Кулебакского района Нижегородской области» Мурзицкого сельсовета | Выполнены работы по строительству газопровода низкого и высокого давления по улицам. Освоено - 16019,0 т.р., в т.ч.: - областной бюджет - 11 789.2 т.р.; - местный бюджет - 4 229.7 т.р. |

V. Подготовка проектной документации.

Организована работа по проектированию Школы на 200 мест в с. Ломовка. Окончание проектирования с учетом получения положительного заключения гос.экспертизы на мечено на июнь 2016 года. Однако в связи с тем, что право устанавливающие документы на земельный участок под строительство данного объекта были получены от Правительства Нижегородской области в ноябре 2016 года, завершение работ по проектированию и получению заключения экспертизы перенесено на 1 кв. 2017 год.

VI.  План на 2017 год.

- Утверждение корректировки в генерального плана и правил землепользования и застройки территорий городского округа.

- Организация работы по контролю  и соблюдению градостроительных норм при строительстве объектов на территории городского округа (проведение мониторинга соблюдения градостроительных норм при строительстве по ранее выданным разрешениям на строительство).

- Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Межпоселкового газопровод высокого давления г. Кулебаки – п. Первомайский.  Распределительного газопровода низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первомайский г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

- Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение и газоснабжение) в ж.р. Северный.

- Завершение проектирование школы в с. Ломовка, получение положительного заключения гос. экспертизы  и направление её в Министерство образования.

- Создание единой схемы градостроительной деятельности с размещением всех систем инженерной инфраструктуры по населённым пунктам (ИСОГД).

Начальник ОАиОС                                                	Д.В.Сажин

21.02.2017