Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ  городского округа город Кулебаки

за 2020 год.

г. Кулебаки

март  2021г.

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  городского округа город Кулебаки  за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденный постановлением  администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03 марта 2016 года № 395 ( в ред. от 09.08.2020 №1012),

на основе сведений, представленных в сектор реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки (далее – отдел экономики) ответственными исполнителям муниципальных программ  городского округа.

Приложения.

К Сводному докладу прилагается информация:

Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории г.о.г. Кулебаки по итогам  2020 года (Приложение № 1);

Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации  за 2020 год  (Приложение № 2).

Основные итоги реализации муниципальных программ за  2020 год на территории городского округа город Кулебаки. (Приложение 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах городского округа город Кулебаки

1.1. Муниципальные программы как инструмент достижения целей  развития городского округа

В соответствии с законом Нижегородской области №24-з от 03.03.2015г. «О стратегическом планировании в Нижегородской области»  муниципальные  программы являются документами стратегического планирования и  должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование муниципального образования. Муниципальные программы разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования на уровне муниципального образования.

Отдел экономики разработал   Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа  от 03 марта 2016 года №395( в ред. от 09.08.2020  № 1012).

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ –  осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован отделом экономики, совместно с заинтересованными  структурными подразделениями и утвержден постановлением  администрации г.о.г. Кулебаки от 15 августа 201 года №1692 (в ред.  от 03.03.2020 № 393).

Указанный Перечень муниципальных программ сформирован с учетом полномочий муниципального образования, исходя из приоритетов социально-экономического развития .

Для обеспечения эффективного управления  реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями программ разрабатывались планы их реализации.  Отделом экономики проводился ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ в соответствии с планами их реализации в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного. Результаты мониторинга ежеквартально направлялись главе администрации.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не просто охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения  крупных и значимых задач (проблем) социально-экономического развития городского округа.

1.2. Сведения об реализующихся муниципальных программах и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации  муниципальных программ  по итогам 2019 года

В 2020 году реализовывались следующие программы:

| «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 12.10.2017г. №2420 ( в ред. от 27.01.2021 №134) |
| --- | --- |
| «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 30.12.2019 № 2733 ( в ред. от 27.01.2021 №132) |
| «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 20.12.2017г. №3109 ( в ред. от 27.01.2021 № 152) |
| «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 04.09.2017г. №2105 ( в ред. от 03.02.20221. №187) |
| "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Пост. Администрации г.о.г.Кулебаки от 20.12.2017г. № 3110 (в ред. от 27.01.2021 №143) |
| «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 27.12.2017г. № 3236 ( в ред. от 27.01.2021 №131) |
| «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 13.10.2017г. № 2438 ( в ред. от 28.01.2021 №162) |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 30.12.2019 № 2745 (в ред. от 27.01.2021 №130) |
| «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» | Пост. Адм. Кулебакского района от 09.01.2020 № 15 (в ред. от 01.02.2021 №171) |
| «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 20.01.2020 № 57 (в ред. от 04.02.2021 №190) |
| «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 9.1.2020 №16 ( в ред. от 28.01.2021 № 159) |
| «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 29.12.2017г. № 3267 ( в ред. от 28.01.2021 №161) |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 21.12.2017г. № 3121 (от 27.01.2021. № 148) |
| «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 30.12.2019 №2746( в ред. от 03.02.2021 №186) |
| «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Пост. Адм. г.о.г.Кулебаки от 31.12.2019 № 2754 (в ред. от 26.01.2021 №122) |
| «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-205 годы» | Пост. Адм. г.о.г. Кулебаки от 09.01.2020 №7 (в ред. от 27.01.2021 №142) |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.12.2017г. № 3248 ( в ред. от 28.01.2021 №160) |
| "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Пост. Адм.г.о.г.Кулебаки от 28.03.2018г. №714 ( в ред. от 26.02.2021 №345) |

В течение 2020 года в программы вносились изменения  по программным мероприятиям, объему финансирования и  необходимые корректировки по целевым показателям. Все нормативно-правовые акты по утверждению или внесению изменений в муниципальные программы получили положительное заключение Кулебакской городской прокуратуры (55 постановлений).

В соответствии с п. 9 Порядка годовой отчет об итогах реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 20 февраля года, следующего за отчетным, согласно формам, изложенным в приложении 1 к Порядку, и направляется в отдел экономики.

На дату формирования сводного годового доклада  представлены 18 годовых отчетов ответственных исполнителей в установленные Порядком сроки.

Таким образом, Сводный годовой доклад сформирован на основе 18 годовых отчетов об итогах реализации муниципальных программ за 2020 год.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2020г.

Доля расходов бюджета  городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета  составляет:

| 2017г. | 2018г. | 2019 | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| факт | факт | Факт | план | факт |
| 90,7 | 91,1 | 92,1 | 90,8 | 90,6 |

График 1

Доля финансирования  муниципальных программ из  всех источников

в 2020году                                   График2

| Образование | 63,8% |
| --- | --- |
| Информационное общество | 0,6% |
| Благоустройство, Формирование городской среды | 4,4% |
| Развитие культуры, Развитие спорта | 16,5% |
| Управление финансами | 1,2% |
| Обеспечение жильем, инженерной инфраструктурой | 2,2% |
| Транспорт, дороги | 3,4% |
| Охрана окружающей среды | 2,6% |
| Развитие сельского хозяйства | 0,9% |
| Общественный правопорядок, Защита ГО ЧС, Профилактика наркомании | 0,5% |
| Муниципальное имущество | 1,4% |
| Энергосбережение и Услуги ЖКХ | 1,4% |
| Развитие предпринимательства | 0,4% |

2.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ по итогам 2020 года.

Подробные результаты действия муниципальных программ изложены в Приложении 3 «Основные итоги реализации муниципальных программ за  2020 год на территории городского округа город Кулебаки».

В 2020 году на территории городского округа выполнялись следующие мероприятия в рамках реализации национальных проектов, которые были отражены в муниципальных программах:

Национальный проект «Жилье и городская среда»

региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2024 годы» реализовывались мероприятия:

-благоустройство 16 дворовых территорий;

-благоустройство общественного пространства (городской парк: детская площадка, освещение, озеленение, ж/б забор).

Общая сумма (кассовое исполнение) -17 168,634 тыс.руб. (14833,7 тыс.руб.-федеральный бюджет; 618,071тыс.руб.-областной бюджет; 1716,863тыс.руб. -бюджет округа).

Кроме того дополнительно были выделены средства из бюджета округа в сумме 560,23тыс.руб. на благоустройство дворовой территории и парка.

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в  городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» реализовывались мероприятия:

-создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ школа №7 и содержание Центра, созданного в 2019г. на базе МБОУ Тепловская школа;

-капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Тепловская школа.

Общая сумма (кассовое исполнение) –4 693,146 тыс.руб. (740,0 тыс.руб.-федеральный бюджет; 2953,146 тыс.руб. –областной бюджет; 1000,0 тыс.руб.-бюджет округа).

Кроме того дополнительно из бюджета округа были выделены средства  в сумме 500тыс.руб. на ремонт помещений (Центра «Точка роста»).

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в  городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» реализовывались мероприятия:

- по созданию и модернизации локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем контроля управления доступом и видеонаблюдения, обеспечения источниками бесперебойного питания помещений аппаратных и (или) коммутационных центров объектов общеобразовательных организаций в лицее №3, школе № 9, школе с.Теплово, школе с.Саваслейка.

Общая сумма (кассовое исполнение) –2051,284  тыс.руб.областной бюджет.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей до 3-х лет»

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в  городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» реализовывались мероприятия:

-разработка ПСД и начало строительство детского сада на 40 мест в п.Велетьма.

Общая сумма (кассовое исполнение) –10 954,934 тыс.руб. (10411,57 тыс.руб.-федеральный бюджет; 433,815 тыс.руб. –областной бюджет; 109,549 тыс.руб.- бюджет округа).

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Оздоровление Волги»

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» реализовывалось мероприятие:

- выполнение проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

Общая сумма (кассовое исполнение) -18079,612 тыс.руб. (17175,631 тыс.руб. –областной бюджет; 903,981 тыс.руб. –бюджет округа).

2.2. Оценка эффективности муниципальных программ.

На основании данных ответственных исполнителей, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности всех муниципальных программ, согласно методики (постановление администрации от 03.03.2016г. №395( в ред. от 09.07.2020 №1012).

2.2.1. Оценка степени реализации  мероприятий

Степень реализации мероприятий программы оценивается для каждой подпрограммы или, в случае ее отсутствия, по каждой задаче программы. Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение  показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного).

Все муниципальные программы можно сгруппировать по степени реализации мероприятий следующим образом:

Распределение программ по степени выполнения   мероприятий

График 3

1 группа -  11 муниципальных программ, мероприятия которых выполнены более, чем на 95% или выполнены полностью, из них :

-«Благоустройство..»-100%

-«Формирование современной городской среды…»-100%

-«Развитие  транспортной системы…»-100%

-«Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики...»-100%;

-«Развитие культуры..» - 100%

- «Обеспечение населения услугами ЖКХ..» -100%

-«Энергосбережение…» - 100%

-Комплексные меры профилактики наркомании…» -98%;

-«Управление муниципальными финансами..»-97,9%;

-«Обеспечение общественного порядка..» -95,5%;

-«Управление муниципальным имуществом..»-95%

2 группа  выполнение мероприятий  от 80% до 95 % -   6 муниципальных программ:

-«Защита населения от ЧС..»-94,4%

-«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем…»-94%

-«Информационное общество..»- 93%

-«Охрана окружающей среды..»-89,7%

-«Развитие сельского хозяйства..»  -89,5%

-«Развитие предпринимательства…» - 88,2%

3 группа выполнение мероприятий менее 80% - 1 программа.

-«Развитие образования..» -74,27% (сказались ограничительные меры, не все мероприятия можно было провести дистанционно)

Динамика исполнения запланированных мероприятий по годам реализации

муниципальных программ.                                График 4

2.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Всего на реализацию 18 муниципальных программ из всех источников финансирования было направлено 1271,7млн.руб.-  95,6% от плана  (1253,1млн.руб. 102% к 2019 году)

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней  относительно установленного плана  составила – 95,5% (1 250,4 млн.руб.), в т.ч.

-по бюджету округа                   - 95,5% (575,6млн.руб)

-по федеральному бюджету      -99,5% (47,9 млн.руб.)

-по областному бюджету           -95,4% (626,9 млн.руб.)

Финансирование муниципальных программ в 2020 году в разрезе

источников, млн.руб.                                       График 5

Федеральные средства (47,9млн.руб.) привлекались  по программам:

-«Развитие образования…» -24,45н.руб.. Средства были направлены на начало строительства д/с в п.Велетьма (нацпроект), организацию бесплатного горячего питания учеников, выплаты педагогам (нацпроект).

-«Формирование современной городской среды..»-14,8млн.руб. Средства были направлены на благоустройство 16 дворовых территорий  и  общественного пространства – городского парка (совместно с обл/бюджетом);

-«Обеспечение граждан доступным жильем…» -5,8 млн.руб. Средства пошли на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан: предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий  2 ветерана боевых действий, 1 инвалиду 15 детям-сиротам (совместно с обл/бюджетом), а также выплата на улучшение жилищных условий 1 многодетной семье (совместно с обл/бюджетом);

--«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-1,59 млн.руб. на капитальный ремонт спортивного зала в Тепловской школе (совместно с обл/бюджетом) и устройство спортивного корта в с.Теплово (совместно с обл/бюджетом)

-«Развитие транспортной системы…» - 0,75млн.руб. на организацию пешеходных коммуникаций в с.Мурзицы ул.Совхозная.

-«Развитие культуры..» -0,37 млн.руб.- на ремонт ДК в с.Мурзицы и д.Меляево.

-«Развитие сельского хозяйства..» - 0,09млн.руб.  Средства в виде субвенций направлены на  развитие растениеводства, на реализованное молоко, на возмещение % ставки по кредитам сельхозпроизводителей;

Областные средства, (626,9млн.руб.) были направлены на программы:

-«Развитие образования..»-525,7млн.руб. (доля  в программе 65%)  в виде областных субвенций и субсидий на выполнение муниципальных заданий образовательных учреждений и обеспечение деятельности управления образования и его служб, выплату компенсации части родительской платы за содержание и уход за детьми, на организацию отдыха детей, на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, нацпроекты.

-«Охрана окружающей среды…» -24,38 млн.руб. на разработку ПСД по проекту модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод округа, создание мест накопления ТБО (обустройство контейнерных площадок-64ед), приобретение   контейнеров для раздельного сбора ТБО (31ед).

-«Обеспечение граждан доступным жильем..» -19,82млн.руб. –  на приобретение жилья 15 детям-сиротам, на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей, приобретение жилья гражданам ( 2 семьи), оставшимся без жилья в результате пожара, выплата 1 гражданину с тяжелой формой хронического заболевания;, ремонт 2-х помещений для детей-сирот;  выплату 1 многодетной семье; на  компенсацию части ипотечных кредитов 4 семьям.

-«Развитие транспортной системы…»-15,7 млн.руб. –  предоставлении субсидии МП ПАП на возмещение затрат в период ограничительных мер (коронавирус), ремонт дороги ул.Войкова, ул.Догадина, строительство тротуара с.Мурзицы.

-«Развитие культуры…» -15,25 млн.руб. на проведение ремонтных работ в клубных учреждениях и в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры и центральной бухгалтерией.

-«Благоустройство населенных пунктов..» - 5,89 млн.руб. –на благоустройство участка ул. Адм.Макарова и благоустройство территории около памятника участникам ВОВ в г.Кулебаки, п.Гремячево, с.Шилокша, с.Ломовк, с.мурзицы, с.Саваслейка, д.Середрянка, д.Пушлей, п.Велетьма.

-«Обеспечение населения услугами ЖКХ…»-5,85 млн.руб. – на ремонт сетей водоснабжения с.Ломовка и с.Мурзицы.

-«Развитие предпринимательства»- 4,5млн.руб. на субсидию организациям и ИП, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, на поддержку самозанятых (31субъект МСП и 9 самозанятых).

-«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-4,37 млн.руб. в виде субсидий на выполнение муниципального задания ФОК «Темп»; ремонт спортзала в Тепловской  школе, устройство корта в с.Теплово.

-«Управление муниципальными финансами…» - 2,45млн.руб. на обеспечение деятельности финансового управления, предоставлен грант за достигнутые результаты в сфере управления муниципальными финансами.

- «Информаионное общество…»-2,22млн.руб. субсидии на выполнение муниципального задания газеты «Кулебакский металлист», внедрение системы электронного документооборота.

-«Формирование современной городской среды» - 0,62 млн.руб. –на благоустройство дворовых территорий в г.Кулебаки и благоустройство 1 общественного пространства (городского парка).

-«Развитие сельского хозяйства…»-0,09млн.руб. субвенции на стабилизацию поголовья КРС, развитие растениеводства и возмещение % ставки по льготным кредитам

Средства прочих источников

Привлечено 21,3 млн.руб. – средства предприятий, учреждений, сельхозпроизводителей  и граждан- участников программ: «Развитие сельского хозяйства»-10,5млн.руб., «Обеспечение населения услугами ЖКХ …» - 8,1млн.руб.; «Развитие культуры»-1,7млн.руб., Благоустройство…» -0,6млн.руб., «Развитие транспортной системы»-0,21млн.руб., «  «Развитие физкультуры..»-0,06.

Исполнение финансирования программ ( из всех источников)

График 6

- По 12 программам из 18  объемы финансирования из всех источников выполнены более чем на 95% , из них  :

-Управление муниципальными финансами..-100%

-Развитие культуры.. -100%;

-Обеспечение населения услугами ЖКХ-100%

-Формирование современной городской среды..-99,8%

-Развитие физической культуры, спорта..»-99,8%

-Информационное общество..-99,1%

-Энергосбережение…-98,9%

- Развитие предпринимательства ..-98,6%:

-Развитие транспортной системы-98,6%

-Защита населения от ЧС…-98%

-Развитие сельского хозяйства..-97,1%

-Развитие образования..-96,1%

По 5 программам запланированные объемы  финансирования выполнены  в объеме от 80%- 95%:

-Комплексные меры профилактики наркомании… -94%

-Благоустройство..-92,7%

-Охрана окружающей среды..-92,2%

-Управление муниципальным имуществом…-91%

-Обеспечение общественного  порядка… -87%

По 1 программе запланированные объемы финансирования  выполнены менее чем на 80%:

-Обеспечение граждан доступным жильем..-43,4%

По программе «Обеспечение граждан доступным жильем..-…» -отставание от планового финансирования  по мероприятиям:

Исполнение планового объема финансирования из бюджета городского округа.

| Исполнение более 95% -99% - 12 муниципальных программ | 66,7% |
| --- | --- |
| Исполнение 80% -95% - 4 муниципальных программ: -Обеспечение общественного порядка… -94,3% -Профилактика наркомании..-94,1% -Благоустройство..-91,3% -Управление муниципальным имуществом…-91% | 22,2% |
| Исполнение ниже 80% - 2 муниципальных программы -Охрана окружающей среды..»-77% -Обеспечение граждан доступным жильем..-22,2% | 11,1% |

Динамика исполнение планового объема финансирования из всех источников по годам реализации муниципальных программ

График 7

Динамика  увеличения бюджетного финансирования муниципальных программ по годам реализации, млн.руб.                 График 8

Информация о финансировании муниципальных программ приведена в Приложении 1.

2.2.3. Оценка степени достижения  индикаторов целей подпрограмм (задач), муниципальных программ

Для оценки достижения плановых значений индикаторов программ определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели  задачи подпрограмм, а при их отсутствии –характеризующие задачи программы.

Проведенный анализ показывает, что в среднем по всем муниципальным программам уровень достижения индикаторов, от предусмотренного в программах,  составил – 98,5 %. Это говорит о том, что комплекс мероприятий в значительной части программ, при имеющемся объеме финансирования и сроках реализации, выбран оптимальный, и уровень реализации программных мероприятий в целом оказался достаточно высокий.

Из 174 индикаторов в 18 программах:

141 индикатора выполнено на 100% и более.

9 индикаторов выполнено более чем на 90%:

24 индикатора,  выполнено ниже уровня 90%  от  их значения ( сильное влияние оказали ограничительные меры, связанные с растпространением коронавирусной инфекции.

Выполнение плановых значений индикаторов муниципальных программ

График 9

В целом по 12 программам целевые показатели ( индикаторы) выполнены на 100%

По 6 программам каждый индикатор выполнен на 100 и более %

-Формирование современной городской среды..

-Информационное общество..

- Развитие сельского хозяйства…

-Обеспечение граждан доступным жильем…

-Охрана окружающей среды..

-Благоустройство..

По 4 муниципальным программам индикаторы исполнены менее, на 90%:

-Защита населения от ГО и ЧС-89,3 %

-Развитие физкультуры и спорта..-88,2%;

-Развитие предпринимательства..-83,1%

-Развитие транспортной системы…69,6.%

В данных программах ниже уровня 90% от запланированного выполнены  следующие  индикаторы:

«Защита населения от ГО и ЧС…»

- «Количество населенных пунктов, где выявлены   нарушения  требований пожарной безопасности к числу населенных пунктов, где выявлены нарушения в 2016г, %» -выполнение 25%. Нарушения выявлены в ходе плановой проверки надзорными органами.

«Развитие физкультуры..»

- Доля числа посещающих МБУ «ФОК в г. Кулебаки НО» от базового значения % в день» - выполнение 43%.

- Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях, % -выполнение 84%

- Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, % -19,3%

На все эти индикаторы повлияли ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

«Развитие предпринимательства…»

- «Доля расходов бюджета городского округа на мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального, % « -выполнение 75%. Причина – снижение финансирования их бюджета округа в связи с режимом повышенной готовности.

- «Темп роста среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду),  в % -выполнение 0% . Причина -ограничение видов деятельности, в связи с введением режима повышенной готовности

«Развитие транспортной системы..»

- «Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта» - 86,9%. Причина – высокий износ автобусов в МП ПАП.

- «Количество лиц, погибших в результате ДТП» -выполнение 60% Причина: увеличения количества ДТП со смертельным исходом  на территории городского округа.

- «Количество детей, погибших в результате ДТП» - выполнение 0%. Было запланировано ни одного  случая ДТП со смертельным исходом детей, по факту погибло 3 ребенка.

- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» -84,3%. Причина – внесение изменений в перечень а/д общего пользования в сторону увеличения.

- Доля отремонтированных (ежегодно)  автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием» -25,9%. Причина – увеличение базы ( внесение изменений в перечень дорог общего пользования в сторону увеличения).

В целом по муниципальным программам индикаторы достижения цели были выполнены в полном объеме.

Информация о выполнении индикаторов достижения цели по каждой программе приведена в Приложении 2.

2.1.4. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ.

В 2020 году оценку эффективности проходили 18 муниципальных программ.

Проведенная оценка эффективности муниципальных программ  за период реализации 2020 г. показала, что 15 программ получили высокую оценку и 2 программы – среднюю и 1 программа -удовлетворительную

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

по итогам  оценки эффективности за период реализации  2020 год.

| № п./п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффектив-ности | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024годы» | Высокая 0,999 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 2 | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая 0,998 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025годы» | Высокая 0,998 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 4 | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая 0,992 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 5 | «Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Высокая 0,988 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 6 | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» | Высокая 0,984 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 7 | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | Высокая 0,978 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 8 | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая 0,973 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Дополнительных рекомендаций не требуется |
| 9 | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Высокая 0,966 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Высокая 0,961 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 11 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» | Высокая 0,943 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 12 | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020-2025годы» | Высокая 0,934 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Дополнительных рекомендаций не требуется |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» | Высокая 0,929 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 14 | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая 0,916 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 15 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Высокая 0,91 | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 16 | "Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»» | Средняя 0,888 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 17 | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Средняя 0,803 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 18 | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Удовлетворительная 0,785 | Продолжение муниципальной программы целесообразно Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |

Выводы:

Достигнуто:

- В целом по муниципальным программам  целевые показатели в рамках задач и подпрограмм были выполнены.

В целях повышения результативности действия муниципальных программ сектором реализации и координации программ отдела экономики:

- организована работа по взаимодействию с ответственными исполнителями программ и финансовым управлением администрации по своевременной корректировке программ для исполнения программных мероприятий и их финансирования в полном объеме.

- Все муниципальные программы и изменения к ним зарегистрированы в государственном Реестре документов стратегического планирования (ГАС «Управление»). Кроме того в системе ГАС «Управление» внесена  годовая отчетность по всем муниципальным программам.

- На сайте городского округа город Кулебаки «Стратегическое планирование», размещены и обновляются актуальные редакции всех муниципальных программ и планы их реализации, краткие итоги реализации программ, реестр муниципальных программ, оценка эффективности и сводный доклад  об итогах реализации, нормативно-правовые акты по разработке и  реализации программ.

____________________________

Приложение 1

Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки

по итогам   2020 года     <*> В соответствии с муниципальной программой <**>Кассовые расходы бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> 2020г. тыс.руб. | Факт 12 мес. 2020г расходы <**>,тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1329561,9 | 1271656,7 | 95,6% |
|  |  | Бюджет округа | 602564,0 | 575580,4 | 95,5% |
|  |  | Федеральный бюджет | 48181,4 | 47935,1 | 99,5% |
|  |  | Областной бюджет | 657098,2 | 626882,5 | 95,4% |
|  |  | Иные источники | 21718,3 | 21258,7 | 97,9% |
| 1. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 102,0 | 96,0 | 94,1% |
| 2. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» | Бюджет округа | 630,0 | 630,0 | 100% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 4581,5 | 4511,0 | 98,5% |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Бюджет округа | 5445,1 | 4954,9 | 91% |
| 4. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 27700,5 | 27119,6 | 97,9% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 752,4 | 752,4 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 15767,4 | 15739,2 | 99,8% |
|  |  | Иные источники | 211,0 | 211,0 | 100% |
| 5. | "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 1788,0 | 1686,8 | 94,3% |
|  |  | Иные источники | 150,0 | 0 | 0% |
| 6. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 5444,9 | 5376,9 | 99,1% |
|  |  | Областной бюджет | 2224,9 | 2224,9 | 100% |
| 7. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 134390,9 | 134388,9 | 100% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 373,3 | 373,3 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 15249,1 | 15249,1 | 100% |
|  |  | Иные источники | 1746,0 | 1746,0 | 100% |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 52132,1 | 52038,0 | 99,8% |
|  |  | Федеральный бюджет | 1590,6 | 1590,6 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 4369,1 | 4369,1 | 100% |
|  |  | Иные источники | 65,4 | 65,4 | 100% |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025годы» | Бюджет округа | 261,0 | 247,9 | 95% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 91,2 | 91,2 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 88,1 | 88,1 | 100% |
|  |  | Иные источники | 10844,3 | 10534,7 | 97,1% |
| 10. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | Бюджет округа | 292683,7 | 285972,5 | 97,7% |
|  |  | Федеральн. Бюджет | 24698,0 | 24451,7 | 99% |
|  |  | Областной бюджет | 527052,8 | 525694,2 | 99,7% |
| 11. | «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 3164,3 | 3164,3 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 5848,1 | 5848,1 | 100% |
|  |  | Иные источники | 8100,2 | 8100,2 | 100% |
| 12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 10251,1 | 2277,2 | 22,2% |
|  |  | Областной бюджет | 48338,9 | 19819,8 | 41% |
|  |  | Федеральный бюджет | 5842,2 | 5842,2 | 100% |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 7301,1 | 7153,5 | 98% |
| 14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 13060,4 | 13060,4 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 2446,2 | 2446,2 | 100% |
| 15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 11132,5 | 8567,5 | 77% |
|  |  | Областной бюджет | 24621,3 | 24382,0 | 99% |
| 16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 32333,4 | 29511,8 | 91,3% |
|  |  | Областной бюджет | 5892,7 | 5892,7 | 100% |
|  |  | Иные источники | 601,4 | 601,4 | 100% |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 743,0 | 735,1 | 98,9% |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 4000,0 | 3976,0 | 99,4% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 14833,7 | 14833,7 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 618,1 | 618,1 | 100% |

________________________________________

Приложение 2

Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации  за 2020 год.

| п/п | Наименование программы , критерия оценки эффективности, целевого показателя муниципальной программы | Плановое значение 2020 год | Фактическое значение 2020 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической зависимостью. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 46 | 45 | 98% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 102,0 | 96,0 | 94% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике наркомании, употребления ПАВ от общего количества несовершеннолетних и молодежи данного возраста, % | 62 | 64 | 103,2 % увеличение количества проводимых моло-дежных мероприятий |
|  | Индикатор 1.2. Доля детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к общему количеству населения в возрасте от 6 до 29 лет, % | 81 | 89 | 109,9% активизация работы по вовлечению детей и молодежи в спортивные занятия |
|  | Индикатор 2.1. Доля публикаций в рубриках «Спорт» и «Здоровый образ жизни» на сайте кулебаки-округ.рф и в печатных СМИ от общего количества публикаций на темы молодежи, спорта, образования, % | 70 | 71,6 | 102,3% |
|  | Индикатор 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, % | 44,9 | 44,9 | 100% |
|  | Индикатор 4.1. Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, % | 42 | 37,5 | 89,3% рост зарегистрированных преступлений |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,978 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 98%, запланированное финансирование на 94%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты. |
| МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 20018 – 202 годы». Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий развития и конкурентноспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 17 | 15 | 88,2% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. в.т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 5211,5 630,0 4581,5 | 5141,0 630,0 4511,0 | 98,6% 100% 98,5% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля проектов муниципальных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности, не прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ, % | 0 | 0 | 100%. |
|  | Индикатор 2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа, не менее, % | 13,54 | 19 | 140,3% |
|  | Индикатор 2.2..Темп роста среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду), в % | 7,0 | -8,3 | 0% Ограничение видов деятельности, в связи с введением режима повышенной готовности |
|  | Индикатор 2.3. Доля расходов бюджета городского округа на мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального, % | 0,2 | 0,15 | 75% Снижение финансирования из м/б |
|  | Индикатор 3.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. | 216,6 | 216,6 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя | - | 0,803 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 88,2%, запланированное финансирование выполнено на 98,6% значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты на 83% - ограничение видов предпринимательской деятельности в связи с введением режима повышенной готовности |
| МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы». Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 19 | 18 | 95% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. ( бюджет округа) | 5445,1 | 4954,9 | 91% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 55% | 51,5 | 53 | 102,9% |
|  | Индикатор 1.2. Эффективность использования муниципального имущества предприятиями и учреждениями (использование, целевое использование, эффективность) до 100% | 99,66 | 99,19 | 99,5% передача в госсобственность объектов недвижимости |
|  | Индикатор 2.1. Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: - находящихся в собственности округа (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) до 36,6% | 36,6 | 38,56 | 105,4% |
|  | Индикатор 2.2. Снижение количества неиспользуемого (не переданного в пользование) имущества до 30 % от общего количества имущества муниципальной казны, без учета земельных участков),% | 39,2 | 39,1 | 100,3% |
|  | Индикатор 2.3. Снижение количества объектов недвижимого имущества казны, требующих проведения ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа (утилизации) до 6,2 % от общего количества недвижимого имущества муниципальной казны без учета земельных участков), % | 15,7 | 9 | 174,4% |
|  | Индикатор 3.1.Сокращение количества убыточных муниципальных предприятий, до 0% | 10,0 | 33,0 | 30,3% Убыточная деятельность 2-х предприятий ( коронавирус) |
|  | Индикатор 4.1. Доведение доли земель с/х назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность городского округа, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель с/х назначения ранее находящихся в долевой собственности пайщиков, без учета выкупленных в собственность ранее арендуемых муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения до 90% | 87,0 | 90,3 | 103,8% |
|  | Индикатор 4.2.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) до 37% | 34,5 | 36,15 | 104,8% |
|  | Индикатор 4.3.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) до 100% | 96 | 95,5 | 99,5% участки в собственность, аренду не передавались |
|  | Индикатор 4.4.Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков используемых под данные виды деятельности) до 80%. | 63,9 | 98,52 | 154,2% |
|  | Индикатор 4.5.Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных объектов до 40% (в том числе оформление их в собственность) нарастающим итогом от количества выявленных бесхозных объектов на дату утверждение программы с учетом их увеличения на количество выявленных объектов в каждом отчетном году, % | 25 | 25,8 | 103,2% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,929 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 95%, запланированное финансирование- на 91%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты. |
| МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 29 | 29 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 44431,3 27700,5 752,4 15767,4 211,0 | 43822,2 27119,6 752,4 15739,2 211,0 | 98,6% 97,9% 100% 99,8% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта, % | 37 | 42,6 | 86,9% Высокий износ автобусов МП ПАП |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля охвата населения регулярным автобусным сообщением в общей численности населения г.о.г.Кулебаки, % | 99,8 | 99,8 | 100% |
|  | Индикатор.2.1.1. Доля центральных дорог общего пользования (соответствующих ГОСТ) с нанесенной дорожной разметкой) | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.3. Количество детей, погибших в результате ДТП, чел. | 0 | 3 | 0% В результате ДТП погибло 3 ребенка |
|  | Индикатор 2.1.2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. | 3 | 5 | 60% в результате увеличения количества ДТП со смертельным исходом |
|  | Индикатор 2.2.1. Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах дорожного движения, % | 137,5 | 137,5 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 12,7 | 10,7 | 84,3% внесение изменений в перечень а/д общего пользования |
|  | Индикатор 3.1.2. Доля отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием, % | 8,5 | 2,2 | 25,9% внесены изм. в перечень а/д, усовершенствованное покрытие составило 68,1км |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Удовлетворительная | - | 0,785 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год не достигнуты. |
| МП "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" Цель: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 67 | 64 | 95,5% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Иные источники | 1938,0 1788,0 150,0 | 1686,8 1686,8 0 | 87% 94,3% 0% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.Рост количества субъектов профилактики преступлений, % | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 23,6 | 18,9 | 124,9%Произошло снижение удельного веса от числа зарегистрированных преступлений |
|  | Индикатор 2.2.Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 35,7 | 23,4 | 152,6%За счет снижения числа зарегистрированных преступлений |
|  | Индикатор 2.2.1.Удельный вес преступлений от количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | 37,8 | 27,4 | 137,9% за счет снижения числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах |
|  | Индикатор 2.2.2. Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего количества зарегистрированных преступлений | 44,1 | 53,9 | 81,8% увеличение удельного веса от числа зарегистрированных преступлений |
|  | Индикатор 2.2.3. Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми | 37,7 | 32,8 | 114,9% проведение профилактики лиц, состоящих на учете |
|  | Индикатор 2.3.Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, % | 70 | 71,3 | 101,9% увеличение количества несовершеннолетних вовлеченных в проводимые мероприятия |
|  | Индикатор 2.4. Удержание количества случаев несанкционированного проникновения посторонних транспортных средств на территорию образовательных учреждений, включенных в перечень объектов возможных террористических устремлений на территории округа, на начальном уровне. % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 2.6. Рост количества мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений, произведенных на объектах с массовым пребыванием людей, к уровню 2025 года, % | 20,5 | 16,5 | 80,5% Снижение за счет недостаточного финансирования |
|  | Индикатор 3.1.Рост количества организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.1.Доля граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе, % от числа опрошенных | 43,6 | 43,6 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,961 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 95,5%, запланированное финансирование- на 87%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |
| МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных и телекоммуникационных технологий |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 28 | 26 | 93% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 7669,8 5444,9 2224,9 | 7601,8 5376,9 2224,9 | 99,1% 98,8% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества оказываемых администрацией городского округа муниципальных услуг (доля муниципальных услуг, оказываемых ГБУ НО «МФЦ» к общему количеству муниципальных услуг) ,% | 78,9 | 78,9 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 77,0 | 77,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля СМИ городского округа, с которыми осуществляется взаимодействие по размещению официальной информации ОМСУ от общего количества зарегистрированных СМИ ,% | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля рассмотрения плановых вопросов, инициированных ОМСУ, на Совете общественности,% | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | Индикатор 1.3.1. Уровень обеспеченности местным печатным средством массовой информации газеты «Кулебакский металлист» жителей г.о.г. Кулебаки на 1000 человек (доля среднего недельного тиража к численности населения городского округа в тыс.), экз./тыс.чел. | 144,68 | 144,68 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.1.Наличие единой концепции брендирования территории городского округа город Кулебаки, ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.2.Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления делами ( МБУ «Многофункциональный центр» до 01.07.2020 года, МАУ РИЦ «Кулебакский металлист»), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Уровень обеспеченности архивохранилища металлическими архивными стеллажами, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2.Уровень создания страхового фонда особо ценных документов от установленного плана на 2017 год (доля от общего количества особо ценных дел), % | 66,1 | 66,1 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Уровень оснащенности администрации специальным выставочным оборудованием для организации музея, тематических выставок и экспозиций в здании администрации, % | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.1.Уровень реализации комплексных мероприятий по обеспечению сохранности служебной информации в электронном виде, защите информации (в т.ч. обслуживание серверного оборудования), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2.Уровень обеспеченности необходимой оргтехникой и оборудованием рабочих мест сотрудников администрации городского округа,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.3. Доля работников ОМСУ городского округа город Кулебаки (администрация, Совет депутатов, КСК)подключенных к СЭДО (без учета работников хозяйственной группы и водителей) | 72,7 | 72,7 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,988 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 93%, запланированное финансирование- на 99,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты на 100% |
| МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 25 | 25 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 151759,3 134390,9 373,3 15249,1 1746,0 | 151757,3 134388,9 373,3 15249,1 1746,0 | 100% 100% 100% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля отремонтированных учреждений культуры,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры оснащенных компьютерной техникой (в т.ч. взамен изношенной), светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами от общего количества учреждений культуры городского округа, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Доля учащихся МБУ ДО, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий,% | 13,4 | 16,5 | 123% |
|  | Индикатор 2.1.2. Охват детей (7-17 лет) дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, % | 22,0 | 21,2 | 96,4% уменьшение количества учащихся в школах искусств |
|  | Индикатор 3.1.1. Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 40,0 | 40,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.2. Охват населения округа культурно-массовыми мероприятиями , на 1000 чел., % | 76,6 | 91,4 | 119,3% |
|  | Индикатор 3.1.3 . Охват населения округа, участвующего в занятиях клубных формирований, % | 5,27 | 5,7 | 108,2% |
|  | Индикатор 3.2.1. Повышение уровня удовлетворенности граждан округа, качеством предоставляемых услуг | 85 | 100 | 117,6% |
|  | Индикатор 3.2.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по округу | 96,0 | 100,0 | 104% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,998 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |  |  |  |
| МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 17 | 17 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 58157,2 52132,1 1590,6 4369,1 65,4 | 58063,1 52038,0 1590,6 4369,1 65,4 | 99,8% 99,8% 100% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1.Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения округа,% | 49 | 49 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.2.Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях,% | 46 | 46 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.3.Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, % | 15 | 15 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.4. Доля числа зарегистрированных на сайте Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, % | 139 | 139 | 100% |
|  | Индикатор 1.1.5. Доля числа посещающих МБУ «ФОК в г. Кулебаки НО» от базового значения % в день | 100 | 43 | 43% ограничительные меры из-за распространение коронавирусной инфекции |
|  | Индикатор 1.2.1.Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях, % | 104,8 | 88 | 84% ограничительные меы |
|  | Индикатор 2.1.1.Доля охвата молодежи мероприятиями, % | 38,6 | 38,6 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2.Доля молодежи, входящей в общественные организации и объединения, % | 17,2 | 17,2 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.3.Доля молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью,% | 7,4 | 7,4 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, % | 5,7 | 1,1 | 19,3% ограничительные меры |
|  | Индикатор 2.3.1.Доля молодых людей, победителей, призеров, лауреатов, дипломантов творческих, научных мероприятий,% | 7,1 | 7,1 | 100% |
|  | Индикатор 2.4.1.Число молодых семей, охваченных мероприятиями, чел. | 402 | 402 | 100% |
|  | Индикатор 2.5.1.Доля освещенных молодежных мероприятий в СМИ, через социальные сети,% | 92 | 92 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,91 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 99,8%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты, но на три индикатора оказали влияние ограничительные меры |
| МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» Цель: Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 19 | 17 | 89,5% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 11284,6 261,0 91,2 88,1 10844,3 | 10961,9 247,9 91,2 88,1 10534,7 | 97,1% 95% 100% 100% 97,1% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем формам хозяйствования (в сопоставимых ценах), % | 101,5 | 101,5 | 100% |
|  | Индикатор 2.1. Увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования (в сопоставимых ценах), % | 101,8 | 101,8 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Увеличение количества работающих в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП, % | 68 | 68 | 100% |
|  | Индикатор 3.2. Увеличение среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП, % | 106 | 106 | 100% |
|  | Индикатор 4.1. Увеличение площадей сельскохозяйственных земель, используемых по целевому назначению, % | 151 | 151 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,984 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 89,5%, запланированное финансирование- на 97,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |
| МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки. |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 31 | 23 | 74,2% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 844434,5 292683,6 24698,0 527052,9 | 811666,6 285972,5 24451,7 525694,2 | 96,1% 97,7% 99,0% 99,7% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,% | 79,0 | 78,0 | 98,7% снижение числа детей в ДОО |
|  | Индикатор 1.1.2. Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях),% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ,% | 98,2 | 92,8 | 94,6% из-за пандемии увеличилось число обучающихся во 2-ю смену |
|  | Индикатор 1.2.2.Доля обучающихся муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 83,5 | 81,3 | 97,4% уточнение общего количества обучающихся |
|  | Индикатор 1.2.3.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена, % | 1,54 | 1,29 | 119,4% |
|  | Индикатор 1.2.4. Охват обучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа», % | 15,4 | 15,78 | 102,5% |
|  | Индикатор 1.2.5. Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа, % | 9,4 | 20 | 212,8% Оснащение цифро-вых классов в 3-х общеобразовательных учреждениях |
|  | Индикатор 1.3.1.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 5,9 | 0 | 0% Специальная (коррекционная) школа стала государственным учреждением, других общеобразовательных учреждений обеспечивающих безбарьерную универсальную среду нет. |
|  | Индикатор 1.4.1. Доля дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.4.2.Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в ОДО, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 86 | 92 | 107% |
|  | Индикатор 2.2.1. Доля обучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 74 | 75 | 101,4% |
|  | Индикатор 2.3.1. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности, % | 19 | 19,3 | 101,6% |
|  | Индикатор 2.4.1.Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, % | 42 | 43,2 | 102,9% |
|  | Индикатор 2.4.2. Доля обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 16 | 16,3 | 101,9% |
|  | Индикатор 2.5.1. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, занятости, % | 88 | 42,3 | 48,1% Из-за распространения новой короновирусной инфекции не были организованы отдых детей в загородных и пришкольных лагерях |
|  | Индикатор 2.6.1.Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.6.2. Доля детей округа в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, % | 50 | 25 | 50% доля достигнута в соответствии с бюджетом г.о.г.Кулебаки |
|  | Индикатор 3.1.1. Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан,% | 95 | 95 | 100% |
|  | Индикатор 3.2.1.Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, % | 93,8 | 72 | 76,8% Из-за распространения новой коронови-русной инфекции было сокращено количество мероприятий |
|  | Индикатор 4.1.1.Доля новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО, % | 2,4 | 2,5 | 104,2% |
|  | Индикатор 4.2.1.Доля ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.2.2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области, % | 100 | 96,4 | 96,4% |
|  | Индикатор 4.2.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области , % | 100 | 98,3 | 98,3% Соотношение указано от прогнозной цифры (письмо МОНиМП НО от 17.09.2020 № Сл-316-490829/20) |
|  | Индикатор 4.2.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 102,9 | 102,9%Соотношение указано от прогнозной цифры (письмо МОНиМП НО от 17.09.2020 № Сл-316-490829/20) |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,934 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 74,2%, запланированное финансирование выполнено - на 96,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты, некоторые показатели не достигнуты по объективным причинам ( коронавирусная инфекция) |
| МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» Цель: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 9 | 9 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. бюджет округа областной бюджет внебюджетные средства | 17112,6 31643 5848,1 8100,2 | 17112,6 31643 5848,1 8100,2 | 100% 100% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля ветхих сетей централизованного водоснабжения, % | 65,8 | 62,5 | 105,3% |
|  | Индикатор 1.2. Снижение технологических нарушений на сетях водоснабжения, % | 1,5 | 20 | 1333% |
|  | Индикатор 1.3. Доля водозаборных скважин, оборудованных системой удаленного контроля и управления, % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.4. Доля отремонтированных и замененных водонапорных башен, % | 20 | 0 | 0% мероприятие приостановлено |
|  | Индикатор 1.5. Доля установленной запорной арматуры от требуемого количества, % | 100 | 18 | 18% сокращение финансирования мероприятий |
|  | Индикатор 1.6. Доля сетей, подлежащих закольцовке, % | 0,5 | 1,4 | 35,7% мероприятие в 2020 не выполнялось из-за отсутствия финансирования |
|  | Индикатор 2.1. Снижение технологических нарушений в работе котельных, % | 25 | 100 | 400% |
|  | Индикатор 2.2. Доля ветхих сетей централизованного теплоснабжения, % | 13,5 | 13,5 | 100% |
|  | Индикатор 2.3.Снижение технологических нарушений на централизованных сетях теплоснабжения, % | 10 | 10 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Доля ветхих сетей водоотведения, % | 78 | 78 | 100% |
|  | Индикатор 3.2. Доля канализационных колодцев, подлежащих ремонту, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 4.1. Доля ветхих воздушных и кабельных линий электрических передач, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Кулебаки, которые подлежат ремонту, % | 10,5 | 0 | 0% Мероприятия не выполнялись. Сети переданы в аренду ПАО «МРСК» |
|  | Индикатор 4.2. Доля ТП в которых осуществлен ремонт оборудования, % | 46 | 46 | 100% |
|  | Индикатор 4.3. Доля отремонтированных ВЛ 0,4-10 кВ, % | 22,3 | 22,3 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя | - | 0,888 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты частично. |
| МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы». Цель: Развитие массового строительства жилья и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 16 | 15 | 94% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 64432,2 10251,1 5842,2 48338,9 | 27939,2 2277,2 5842,2 19819,8 | 43,4% 22,2% 100% 41% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, от общего объема жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года(6 домов), % | 0 | 0 | 100% в 2020г расселение не планировалось |
|  | Индикатор 1.2.1. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, расселенных в 2013-2017 г., ед. | 3 | 3 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия из числа участников подпрограммы (170), % | 3,6 | 3,6 | 100% |
|  | Индикатор 5.1.1.Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки поставленным на учет многодетным семьям, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 5.1.2. Доля земельных участков обеспеченных дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки поставленным на учет многодетным семьям,(84), % | 22,6 | 22,6 | 100% |
|  | Индикатор 6.1.1.. Обеспеченность субсидией из бюджета округа высококвалифицированных специалистов | 0 | 0 | 100% В 2020г. не планировалось |
|  | Индикатор7.1. Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в отчетном году жилищные условия, от общей численности граждан, относящихся к отдельным категориям, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (274чел.) | 20,7 | 20,7 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,966 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 94%, запланированное финансирование- на 43,3%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |
| МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" Цель: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 18 | 17 | 94,4% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Бюджет округа | 7301,1 | 7153,5 | 98% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1.1. Прирост обученного населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) по отношению к обученному населению на УКП в 2016г., % | 57,7 | 57,7 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.1.Доля защитных сооружений соответствующих инженерным нормам, % | 14,2 | 14,2 | 100% |
|  | Индикатор 1.2.2. Доля зон, охваченных техническими МСО в городском округе, % | 85 | 85 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.1.Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному периоду к числу готовых в 2017г., % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.1.2. Охват населения профилактической работой, % | 80 | 80 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.1.Доля объектов образования, где требуется замена электропроводки к уровню 2016г., % | 33,3 | 33,3 | 100% |
|  | Индикатор 2.2.2.Количество населенных пунктов, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности к числу населенных пунктов, где выявлены нарушения в 2016г., % | 25,0 | 50,0 | 25% Нарушения выявлены в ходе плановой проверки надзорными органами |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,943 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 94,4%, запланированное финансирование- на 98%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты. |
| МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 95 | 93 | 97,9% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб. бюджет округа областной бюджет | 15506,6 13060,4 2446,2 | 15506,6 13060,4 2446,2 | 100% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа,% | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.2. Отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов,% | не более 6,0 | 3 | 100% |
|  | Индикатор 1.3. Отклонение фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа от первоначально принятых плановых назначений,% | не более 5 | 6,1 | 122% |
|  | Индикатор 1.4. Уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений,% | не более 5 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.5. Увеличение доходов бюджета городского округа на душу населения, % | не менее 4,0 | 7,5 | 187,5% |
|  | Индикатор 1.6. Снижение суммы недоимки по арендной плате за исключением суммы недоимки, по которой исполнительные документы направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов, или образовавшейся у должника, в отношении которого открыта процедура банкротства ,% | 20 | 149,4 | 13,3% за счет нарушения срока оплаты арендаторами по плате аренды за объекты нежилого фонда и земельные участки которым была предоставлена рассрочка по платежам как из отраслей экономики, наиболее пострадавших от СОVID-19 |
|  | Индикатор 1.7. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, % | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.8. Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа, ед. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.9. Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа), тыс.руб. | 0 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.10. Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.11. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в муниципальных учреждениях городского округа, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.12. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета, % | не более 15 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.13. Предельный объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений., % | не более 40 | 0 | 100% |
|  | Индикатор 1.14. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 1.15. Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году, % | >90 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2.1. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, % | не менее 90,0 | 91 | 100% |
|  | Индикатор 2.2. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания, % | не менее 97 | 57 | 58,8% - приостановление деятельности учреждений в связи с распространением коронавирусной инфекции; |
|  | Индикатор 2.3. Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, % | 95 | 81 | 85,3% Работы рассчитаны сменным способом, не по нормативу. |
|  | Индикатор 2.4. Удельный вес администраторов средств бюджета городского округа город Кулебаки, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | 20 | 0 | 0% Не предоставлена информация от главных администраторов. |
|  | Индикатор 2.5. Удельный вес муниципальных учреждений г.о.г.Кулебаки для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений г.о.г.Кулебаки, которым установлены муниципальные задания , % | 97 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.6. Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, % | 95 | 91 | 95,8% связано с отсутствием в трудовых договорах у 7 руководителей МУ показателей результатов их профессиональной деятельности |
|  | Индикатор 2.7. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений, не превышает уровня утвержденного постановлением администрации г.о.г.Кулебаки, в общем количестве муниципальных учреждений г.о.г.Кулебаки, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.8. Проведение финансовым управлением анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, % | не менее 75 | 0 | 0% полномочия осуществляет Федеральное казначейство. |
|  | Индикатор 2.9. Проведение семинаров для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб, единиц в год | не менее 4 | 4 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта городского округа город Кулебаки и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году, % | 10 | 10 | 100% |
|  | Индикатор 3.2. Уровень открытости бюджетных данных, % | не ниже 80 | 98,8 | 123,5% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,916 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 97,9%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты. |
| МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 29 | 26 | 89,7% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет | 35753,8 11132,5 24621,3 | 32949,5 8567,5 24382,0 | 92,2% 77% 99% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля водоемов, расположенных на территории городского округа город Кулебаки, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения экологического состояния (показатель от общего количества водоемов городского округа город Кулебаки, зоны рекреации которых используются населением регулярно для массового отдыха (от 11 водоемов), % | 45,5 | 45,5 | 100%. |
|  | Индикатор 2.1. Доля созданных и находящихся в исправном состоянии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (показатель от 122 площадок), % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, (показатель от площади 2019г. От 2646,14 тыс. кв. м.), % | 0,037 | 0,037 | 100% |
|  | Индикатор 4.1. Доля информационных статей в рамках охраны окружающей среды (показатель к 2018г. от 32 шт. статей), % | 6,25 | 6,25 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,973 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 89,7%, запланированное финансирование- на 92,2%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |
| МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 34 | 34 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Областной бюджет Иные источники | 38827,5 32333,4 5892,7 601,4 | 36005,9 29511,8 5892,7 601,4 | 92,7% 91,3% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1..Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии | 98 | 96 | 102,6% |
|  | Индикатор 1.2.Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии, % | 63 | 81 | 129% |
|  | Индикатор 1.3.Доля обслуживаемых сетей уличного освещения, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор.2.1.Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100% |
|  | Индикатор 2.2. Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки,% | 90 | 88,6 | 101,6% |
|  | Индикатор 2.3. Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,% | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,992 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 92,75%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образования городской округ город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 6 | 6 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Бюджет округа | 743,0 | 735,1 | 98,9% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Общий объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, , тыс.Кв.ч. | 5680,516 | 3896,356 | 145,8% потребленный объем ниже плановых значений, положительная динамика |
|  | Индикатор 2.1. Доля систем теплоснабжения работающих на твердом топливе, % | 13,0 | 13,0 | 100% |
|  | Индикатор 3.1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды % | 78,99 | 64,56 | 81,7% снижение ресурса в 2020году в целом |
|  | Индикатор 3.2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, % | 46,62 | 47,5 | 101,9% увеличение потребления ресурса в отчетном периоде. |
|  | Индикатор 3.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа, % | 94,07 | 95,7 | 102% более высокая обеспеченность приборами учета |
|  | Индикатор 3.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, % | 98,3 | 98,34 | 100% |
|  | Индикатор 4.1 Количество приборов учета тепловой энергии, которое требуется установить в бюджетных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Индикатор 4.2 Количество приборов учета холодной воды, которое требуется установить в бюджетных учреждениях, шт. | 2 | 2 | 100% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,998 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |
| МП" Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" Цель: Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки |
| 1. | Оценка степени реализации мероприятий программы, ед. | 6 | 6 | 100% |
| 2. | Оценка исполнения финансирования мероприятий программы. Всего тыс.руб., в т.ч. Бюджет округа Федеральный бюджет Областной бюджет | 19451,8 4000,0 14833,7 618,1 | 19427,8 3976,0 14833,7 618,1 | 99,8% 99,4% 100% 100% |
| 3. | Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы: |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0,19 | 0,20 | 105% |
|  | Индикатор.2.1. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий,% | 0,56 | 0,56 | 100% |
|  | Индикатор 3.1.Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г.о.г.Кулебаки в решение вопросов развития городской среды, % | 12 | 12,5 | 104% |
| 4. | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,999 | - |
| 5. | Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 99,8%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты. |

______________________________

Приложение 3

Основные итоги реализации муниципальных программ за  2020 год

на территории городского округа город Кулебаки.

МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»- 285972,5т.р. бюджет округа; 24451,7тыс.руб. федеральный бюджет; 525694,2т.р. областной бюд.

- Изготовлены ПСД на строительство д/с в п.Велетьма, капитальный ремонт школы № 6 и лицея № 3;

-проведен капитальный ремонт кровли в Тёпловской школе, д/с №№ 9, 10, 13;

- реализован  проект «ВАМ РЕШАТЬ» (замена ветхих оконных блоков в 14 школах);

- закуплено оборудование для обеспечения дистанционного обучения и рециркуляторов в школы.

- подготовлены учебные помещения в школах №№ 3, 6, 9, 7 для участия в федеральных проектах;

-организовано финансирование текущей деятельности Центров образования «Точа роста»  в МБОУ Тепловская школа и школа №7;

- организовано обучение педагогических работников (экспертов предметныъх комиссий) в ГБОУ ДПО НИРО - организовано участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

- делегация городского округа город Кулебаки приняла участие в Международных Рождественских чтениях в г.Москве;

- обеспечен присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения  родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечена выплата компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком;

- организовано  двухразовое бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  горячее бесплатное питание обучающихся начальных классов;

-обеспечена деятельность дошкольных, общеобразовательных, казенных общеобразовательных учреждений городского округа на основе выполнения муниципальных заданий;

-обеспечена деятельность УО, методической службы;

- организован подвоз обучающихся, педагогов к месту учёбы, соревнований, конкурсов;

-проведен  муниципальный смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений (13 команд);

Отклонения в реализации программных мероприятий –отклонение по срокам (увеличение) – изготовление ПСД и первый этап строительства д/с в п.Велетьма.

МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» -29511,8 тыс.руб. бюджет округа; 5892,7тыс.руб. областной бюджет; 601,4тыс.руб. внебюджетные средства

-выполнено благоустройство участка ул. Адмирала Макарова;

-выполнены дополнительные работы по благоустройству общественных территорий: ул. 60 лет ВЛКСМ в р-не м-на Руслан; ул. Циолковского д.31 (тротуар), ул. Циолковского д. 31 (остановка), ул. Бутова (в р-не ВОИ), ул. Гастелло (тротуар-ограждение), МБОУ школа №1, ул. Воровского д. 33 (торец), пересечение ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Воровского (ларек «Цветы») в городе Кулебаки;

-работы по восстановлению и обустройству памятных мест, посвященных ВОВ (15 ед.);

-установлены 4 игровых комплекса в г.Кулебаки;

-благоустройство прилегающей территории около памятника с.Теплово, ремонт детских площадок в р.п. Гремячево;

-проведены мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии уличного освещения г.о.г. Кулебаки: ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения,

-произведена  оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа;

-проведена очистка и замена водопропускных труб в городе,  и в населенных пунктах;

-работы по расширению городского кладбища на 4200м2, ремонту ограждений в с.Саваслейка; благоустройство подъездных путей к кладбищам в с.Мурзицы, п.Первомайский.

-работы по сносу аварийных деревьев в городе, ТУ№1 и ТУ№2;

- проводится уборка и содержание мест массового пребывания людей в г.о.г Кулебаки (очистка площадей и скверов от снега, мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка кустарников и т.д.);

- изготовлен баннер на пл. Победы;

- выполнен монтаж и демонтаж Новогодних украшений;

Отклонений в реализации программных мероприятий- нет

МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы -14833,7тыс.руб. федеральный бюджет; 618,1тыс.руб. областной бюджет; 3976,0 тыс.руб. бюджет округа

-выполнено благоустройство дворовых территорий в кол-ве 15 ед и 1 дворовая территория за счет средств КДУК – г. Кулебаки ул. 60 лет ВЛКСМ 10. Остальные 8 дворов в г. Кулебаки: ул. Воровского, 35, 33, ул. Бутова, 81; ул. Воровского, 29; ул. Гастелло, 5.; ул. 60 лет ВЛКСМ,  14; ул. Кулибина, 36 ; ул. Адм. Макарова, 39.В р.п. Гремячево 7 дворов: ул. Труда, 2, 3, 4, 5, 6,7; ул. Мира, 7.

Всего за 2020 год отремонтировано 16 дворовых территорий общей площадью 6 868,4 м2

-установлено 62 скамейки;

- установлено 62 урны;

- установлено 53 светильников.

-выполнено благоустройство общественных пространств в кол-ве 1 ед.:

В 2020 году было продолжено благоустройство Парка культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области по 2 этапу (комплексное благоустройство детской площадки). Выполнено (устройство покрытий: резиновое, щепа, мульча; установка МАФ: батуты, канатная дорожка, качели-гнезда и т.д; озеленение, освещение, пешеходная зона). Так же выполнена установка ж/б ограждения Парка со стороны ул. Воровского, общей протяженностью 308 м.

Отклонения от реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие транспортной системы  городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»- 752,4тыс.руб. федеральный бюджет; 15739,2 тыс.руб. областной бюджет; 27119,6 тыс.руб. бюджет округа; 211тыс.руб. внебюджетные средства

-приобретен автобус МП «ПАП» для осуществления пассажирских перевозок;

-построен тротуар в с.Мурзицы ул. Совхозная;

-проведен ремонт ул. Войкова (участок от ул.Бутова до д.37 ул Войкова)-0,8км;

-установлены автопавильоны с устройством площадок на ул.Воровского, ул.Войкова, ул.Адм.Макарова;

-выполнен ремонт ул.Догадина-0,3км;

-выполнен ремонт тротуара ул.Воровского (от ул.Осипенко до автостоянки ПАО «Русполимет»);тротуаров по ул.Воровского;

-выполнен комплекс работ по  зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог (очистка дорог, тротуаров от снега,  обработка проезжей части а/дорог ПСС, вывоз снега; ямочный ремонт с применением шлака, щебня, подсыпка шлака и др.)

-частично возмещены затраты на социально-значимые муниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок МП «ПАП»;

-предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат  МП «ПАП» в период распространения коронавирусной инфекции;

-выполнена установка и замена дорожных знаков на ул. Бутова, ул.Войкова, ул. Циолковского;

-установлена искусственная неровность ул. Бутова (ТЦ Пятерочка)

-выполнена горизонтальная разметка на автомобильных дорогах;

- проведена экспертиза сметной документации ремонта участка а/дороги ул.Войкова; ул. Догадина

- проводилось обследование  муниципальных маршрутов пассажирских регулярных перевозок.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы» - 247,9 тыс.руб. бюджет округа; 91,2тыс.руб. федеральный бюджет, 88,1тыс.руб. областной бюджет, 10534,7тыс.руб. внебюджетные ср-ва.

-приобретено 30  тн  минеральных удобрений:

-приобретено 16,1  тн. элитных  семян;

-произведено 660тонн зерновых культур;

-заготовлено 463 тонны сена;

-произведено молока в ООО «Изумруд» -288,7тонн;

-проводится искусственное осеменение коров ЛПХ,

-организовано движение рейсового автобуса до садоводческих товариществ;

-проводились мероприятия по содействию сельхозпроизводителям в получении мер господдержки в виде грантов, льготных кредитов.

.        Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» -2277,2тыс.руб. бюджет округа; 5842,2 тыс.руб. федеральный бюджет; 19819,8тыс.руб. областной бюджет

-снесены аварийный дома в г.Кулебаки:  пл.Советская ,д.15; ул.2-я Максима Горького, д.13; ул.Осипенко, д.17а.

-улучшила жилищные условия 1 молодая многодетная семья;

### - компенсацию процентов по ипотечному кредиту, в части, превышающей 10 % получили 2 специалиста;

### - выполнено строительство сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в ж.р.Северный. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в ж.р.Северный;

### - предоставили единовременные денежные выплаты  1 инвалиду по общему заболеванию 1-3 группы, 1 семье с ребенком- инвалидом, 2 ветеранам боевых действий, 1 гражданину, страдающему хроническими заболеваниями,  2 семьям, утратившим жилые помещения в результате пожара;

-обеспечено жилыми помещениями 15 детей-сирот;

- производится ежемесячное перечисление социальной выплаты по ипотечному кредиту в объеме 50 на 50 % с областным бюджетом по фиксированной ставке, рассчитанной ГП «НИКА» 2 семьям;

- проводится ежемесячное погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения врача-офтальмолога.

Отклонения в реализации программных мероприятий: по мероприятию «Организация работы по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» в части обеспечения участков дорожной инфраструктурой заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству дорожной инфраструктуры в ноябре 2020, работы перенесены на 2021 год.

МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» - 134388,9тыс.руб. бюджет округа; 373,3тыс.руб. федеральный бюджет; 15249,1тыс.руб. областной бюджет, 1746,0тыс.руб. внебюджетные ср-ва

-произведены текущий и декоративный ремонт малых архитектурных форм на островке в городском парке (башенки, скульптура-горка черномора). Текущий ремонт канализации в МБУК им.Дубровских.);

-проведены ремонтные работы в МБУК  «ЦБС» (газификация Ломовской сельской  библиотеки (оформление  проектно-сметной документации, приобретение необходимого  газового оборудования;

- выполнен ремонт фойе ДК с.Мурзицы (стены, потолок и пол; замена дверей); ремонт входа на сцену, ремонт отопления в фойе ДК с.Мурзицы.

-выполнен ремонт крыльца здания ДХШ (демонтаж  старых конструкций,  приобретение материалов,  установка конструкций,  окон,  дверей, ремонт  внутреннего помещения крыльца  ,  ремонт наружной  части  (ступеней, козырька);

-продолжается оснащение МБУ ЦБУКиС компьютерной техникой;

-приобретена ткань, декоративные элементы, сшита одежда сцены ДК им.Дубровских;

- организованы и проведены литературные акции и выставки;

-приобретено периодических изданий  325  комплектов  литературы 115 наименований, художественной литературы1171 экземпляр;

-учащиеся  учреждений дополнительного образования приняли участие в 47 областных и международных конкурсах ( онлайн);

-25 специалиста прошли обучение на курсах повышения квалификации;

-произведены запланированные выплаты гражданам, имеющим право на социальную поддержку; приобретены подарки для многодетных матерей, вдов и родителей военнослужащих, погибших в локальных конфликтах и при несении службы;

-исполнены запланированные субсидии на выполнение муниципального задания по: предоставлению дополнительного образования детей;  библиотечному, информационному и справочному обслуживанию; обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности; бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» -1590,6тыс.руб. федеральный бюджет; 4369,1тыс.руб. областной бюджет; 52038,0тыс.руб. бюджет округа, 65,4тыс.руб. внебюджетные средства

-приобретена Газель для МБУ ДО ДЮСШ;

-проведен капитальный ремонт спортзала в МБУ Тепловская школа;

- организовано и проведено 81 спортивно-массовое мероприятие;

-проведено устройство всесезонного спортивного корта в с.Теплово;

- обеспечено выполнение муниципальных заданий МБУ ФОК  в полном объеме согласно лимитов;

-организовано участие спортсменов городского округа на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований,

-проведен ряд мероприятий  с участием молодежи, молодежных организаций и движений ( профориентационные уроки со старшеклассниками; лидеры молодежного движения  участвовали в областном акселераторе проектов, Форсайт-сессия, соревнования с участием молодежи,   встречи с представителями РПЦ и т.д.)

Отклонений в реализации программных мероприятий –отменено мероприятие по приобретению искусственного покрытия футбольного поля – не вошли в госпрограмму.

МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы"  -7153,5 тыс.руб. бюджет округа

-проведены мероприятия по приведению в пожаробезопасное состояние объектов образования:

-замена ветхой электропроводки Гремячевская школа №2, д/с №15; д/с №26, школа №1

-приобретение противопожарных дверей д/с №36;

-ремонт системы АПС и СО   Саваслейская СОШ,

- проведение огнезащитной обработки в шк.№6, д/с№11, д/с№32, ДЮЦ, подростковый клуб с.Теплово

-выполнено устройство эавкуационного выхода с установкой противопожарной лестницы в ДЮЦ.

-  проведена оплата  за эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО (муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения)

- ведется подготовка неработающего населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (450 человек прошли обучение на УКП);

-приобретены запчасти для пожарных автомобилей, проведен их техосмотр и страхование;

- проведена   опашка  населенных пунктов для предотвращения возможного переброса огня от  лесных пожаров;

- проводится мониторинг уровня воды в реках Теша, Ломовь, Шилокша;

-проведено страхование добровольных пожарных ( 80чел);

- разработан и утвержден план мероприятий по  противопожарной защите населенных  пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Отклонения в реализации программных мероприятий – нет

МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы» -8567,5 тыс.руб. бюджет округа; 24382,0 тыс.руб. областной бюджет

-выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г.Кулебаки» в рамках реализации нацпроекта «Экология»;

- обустроено в г.о.г. Кулебаки 64 контейнерных площадок и 9 контейнерных площадок под бункеры, приобретено 10 бункеров КГО, 31 контейнер для ТКО

- проведены мероприятия по вывозу отходов с водоохранной зоны карьер вблизи ул. Маяковского, убрано и вывезено 28,6 куб.м. мусора;

-отремонтировано 3 скотомогильника (с.Теплово, с.Шилокша, с.Ломовка)

- произведена оплата за проведение государственной экологической экспертизы ПСД на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки;

-собрано и вывезено на утилизацию 5574 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, 159кг. батареек, 104ед. термометров;

- снесено 191 дерево на территории образовательных учреждений, проведена подрезка – 1 дерево;

- проведено мероприятие по химической обработке борщевика Сосновского на площади 2,6га;

-созданы озелененные территории: ул.60летВЛКСМ, Воровского д.22;

- приобретено и посажено деревьев и кустарников 274шт,многолетников-600шт.

- проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок – 1677,2куб.м.

- проведены мероприятие по дератизации против мышевидных грызунов на территории 9,4га в поселениях.

- проведена обработка территорий округа от клещей и комаров (185,5тыс.м2, объектов 97).

- проведены лабораторные  исследования воды 5 водоемов округа;

- проведено 56 рейдов по профилактике и пресечению нарушений в области обращения с отходами производства и потребления.

Отклонения в реализации программных мероприятий –ПСД на рекультивацию полигона ТБО не прошла госэкспертизу (находится на доработке); на ПСД по нацпроекту «Экология» отсутствует положительное заключение госэкспертизы; контракты на изготовление актов преддекларационного обследования (ГТС) и расчетов вероятного вреда перешли (из-за пандемии) на 2021год.

МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» - 4511,0тыс.руб. областной бюджет; 630тыс.руб. бюджет округа;

- предоставлена субсидия организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан (оказана помощь за период с 28 марта по декабрь 2020 г. 31 субъекту МСП и 9 самозанятым гражданам).

- проведены встречи с бизнес-сообществом, в т.ч. в новом формате; заседания Совета предпринимателей г.о.г. Кулебаки и Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки;

-проведены ежегодные обучения по охране труда и пожарной безопасности для предпринимателей, обучение прошли 47 человек; ежегодная ярмарка вакансий рабочих и учебных мест для безработных граждан округа (совместно с Кулебакским ЦЗН

- предоставляется субсидия Кулебакскому центру поддержки предпринимательства для обеспечения его деятельности;

- проведен мониторинг муниципального имущества  городского округа с целью включения его в Перечень.

- подготовлены заявки на участие: в областных конкурсах «Предприниматель-года», «Лучший социальный проект» и «Новые возможности» (ИП Павликова В.В. – заняла 1 место с проектом «Новые звуки мира» для детей с ограниченным развитием), направлена заявка на финальный этап всероссийской  национальной премии «Бизнес-успех» (ИП Родионова Е.Н.), направлена заявка на всероссийский конкурс «Молодой предприниматель» (ИП Фролова В.В.-заняла 3 место в номинации «Экологическое предпринимательство»)

Отклонений в реализации программных мероприятий – нет

МП « Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» » - 4954,9тыс.руб. бюджет округа

-  оплачено долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, оплата коммунальных платежей, и ежеквартальное обслуживание и содержание общежития, оплачено аварийно диспетчерское обслуживание газового оборудования,

- предоставлены субсидии МП городского округа город Кулебаки «ПАП» на покрытие убытков от работы муниципальной бани в соответствии с соглашениями

- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда МКЖД (г. Кулебаки, ул. Воровского, д.70), в соответствии с соглашением, заключенным с МП «Кулебакская ДУК.

- проведено 13 плановых документарных и 13 выездных проверки муниципальных учреждений, на предмет целевого использования муниципального имущества, составлены 13 актов.

- проведено 14 документарных и 14 выездных проверок, на предмет соблюдения договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом арендаторами и ссудополучателями составлены акты.

- проведено 50 мероприятий (25 выездных и 25 документарных) в отношении земельных участков, находящихся в аренде. Выявлено 9 случаев использования земельных участков с нарушением договоров аренды.

-  проведено 20 обследований в отношении 20 объектов, выявлено 7 нарушений земельного законодательства, 2 нарушения устранено, срок устранения на 5 нарушений не наступил.

-  проведено 17 проверок муниципального земельного контроля в отношении физических лиц, составлено 17 Актов проверок, Выявлено 2 нарушения.

- произведена оплата по заключенному муниципальному контракту с ООО «Кулебакикадастрсъемка» на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, Актов обследования здания, сооружения, объектов незавершенного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. В рамках контракта выполнено: 11 актов обследования на объекты недвижимости и технических планов на 18 объектов недвижимости;.

- произведена оплата по заключенному муниципальному контракту с ООО «Кулебакикадастрсъемка» на оказание услуг по проведению кадастровых работ и работ, связанных с подготовкой межевого плана, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и постановкой на гос. кадастровый учет земельных участков. В рамках заключенного контракта произведена оплата за изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовление межевых планов, вынос в натуру межевых знаков - по 64 объектам.

- произведена оплата по заключенному муниципальному контракту с ООО «Кулебакикадастрсъемка» на оказание услуг по проведению топографических работ, кадастровых работ и работ, связанных с подготовкой проекта межевания ЗУ, проекта межевания территории,  межевого плана, схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и постановкой на ГКУ. В рамках заключенного контракта произведена оплата за изготовление 2 проектов планировки и межевания территорий, проведено межевание 12 земельных участков.

- произведена оплата по муниципальному контракту заключенному с ООО «Прайм Консалтинг» за полученные отчеты по 42 объектам.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Информационное общество  городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»- 5376,9 тыс.руб. бюджет округа; 2224,9 тыс.руб. областной бюджет

- выделены субсидии МБУ «Многофункциональный центр» и МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» в полном объеме в пределах выделенных лимитов;

-приняли участие  в  областном (ППМИ) и 1-м Всероссийском конкурсе в сфере благоустройства;

-приобретена необходимая подарочная (открытки, сувениры) продукция;

-обеспечено внедрение необходимых электронно-цифровых подписей;

-обеспечено приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа;

-обеспечена техническая поддержка сайта;

-изготовлены микрофиши на особоценные документы ( 8дел)

-приобретены 16 архивных стеллажей, 50 спецпапок

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Комплексные меры профилактики наркомании  и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» -96,0 тыс.руб. бюджет округа

- проведен       конкурс    агитбригад     «Мы выбираем жизнь»   среди старшеклассников городских школ (5 команд) фотоконкурс ( 25 человек);

-изготовлен баннер на тему ЗОЖ;

- во всех образовательных  организациях проведены тематические классные часы о   недопущении      употребления  наркотиков с  обучающимися и их    родителями    или лицами их заменяющими, в том числе в онлайн-формате (Всего–754 мероприятий, приняли участие 5489 обучающихся;

-проведен конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку внеклассного мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- проведен форум-фестиваль «Здоровая альтернатива» ( в режиме онлайн);

-врачом-наркологом организовано 27 индивидуальных консультаций с потребителями наркотических и психотропных веществ и больными с диагнозом «наркомания» по формированию у них мотивации для лечения от наркотической зависимости;

-проводятся рейды ГИБДД  на предмет выявления лиц осуществляющих     управление транспортными  средствами   в состоянии      наркотического опьянения,   а    также    по выявлению  лиц, в том числе несовершеннолетних,  совершающих правонарушения,  связанные  с незаконным оборотом наркотиков, в общественных местах ;  межведомственные  рейды «социального патруля»  по местам массового отдыха несовершеннолетних.

Отклонений в  реализации мероприятий – часть мероприятий проведены в режиме онлайн,  в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

МП «Обеспечение общественного порядка  и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений  в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" –1686,8 тыс.руб. бюджет округа

- изготовлено и смонтировано ограждение территории МБОУ школа № 7;

- изготовлено и смонтировано ограждение территории МБ ДОУ д/с №15;

- установлена система видеонаблюдения в МБДОУ д/с №10;

- изготовлено и смонтировано ограждение МБУ ДО «ДХШ»;

- установлена система уличного видеонаблюдения в городском Парке;

- проведены мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- сотрудниками УУП ОУУП и ПДН) на участковых пунктах полиции приняты 83 граждан, проведено 18 отчетов перед населением, на которых присутствовало 317 человек,

-проведен цикл лекций и бесед, организованна тематическая выставка по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение общественного порядка, профилактика коррупции в центрах правовой информации Центральной библиотечной системы, Централизованная клубная система, Культурно-досуговый комплекс.

-проверено 153 объекта с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности, обследования 11 ГТС;;

.-проведен ряд мероприятий по совершенствованию деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа.

Отклонений в  реализации мероприятий – часть мероприятия отменены или перенесена,  в связи с профилактикой коронавирусной инфекции

МП «Управление муниципальными финансами  городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» - 13060,4 тыс.руб. бюджет округа, 2446,2тыс.руб. областной бюджет

-поддержание информационных систем в рабочем режиме и информационное обслуживание;

-обеспечение деятельности финансового управления;

-проведение всех плановых мероприятий связанных с исполнением бюджета, формированием бюджетной отчетности, оптимизации муниципального долга и исполнения долговых обязательств и пр.

Отклонений в реализации программных мероприятий нет.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» - 735,1 тыс.руб. бюджет округа

-проводится замена люминисцентных светильников и ламп на светодиодные в зданиях бюджетных 6 учреждений  (732шт) и на спортивных площадках ДЮСШ (53лампы);

-установлены приборы учета тепловой энергии (1-ДЮСШ);

- установлены приборы (2 ед.) учета холодного водоснабжения в здании МБУ ДЮСШ;

-выполнен сбор заявок, направлены в адрес поставщика газа.

Отклонений в реализации программных мероприятий –нет

МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» -3164,3тыс.руб. бюджет округа; 5848,1тыс.руб. областной бюджет, 8100,2тыс.руб. внебюджетные средства

-заменено 4,1км  водопроводных сетей в с.Мурзицы и 4км в с.Ломовка;

-установлено 9ед  запорной арматуры водопроводных сетей (ул. Белинского, ул.Ст.Разина);

-проведена реконструкция  3-х котельных:  в с.Мурзицы (ул.Новая Стройка 7а, ул.Строителей 19а), в с.Серебрянка (ул.Новая 4а);

-выполнена реконструкция теплотрассы, протяженностью 180 м. от дома №35 ул.Воровского, до ул.Воровского, д.48

Отклонения в реализации программных мероприятий –нет.

Начальник сектора реализации и координации

программ отдела экономики УЭ 					Е.А. Назаренкова