|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. главы местного самоуправления г.о.г.Кулебаки __________________А.А. Паятелев «____»________2022 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о работе отдела ЖКХ за 2021 год

Отдел ЖКХ (далее отдел ЖКХ) является структурным подразделением администрации городского округа город Кулебаки.

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О государственной тайне», федеральными законами, регулирующими вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства ( далее - ЖКХ), законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области», иными законами Нижегородской области, инструкциями по делопроизводству в органах исполнительной власти Нижегородской области и администрации, регламентом Правительства Нижегородской области, Уставом городского округа Кулебаки, Положением о муниципальной службе в городском округе город Кулебаки и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки.

К задачам в соответствии с Положением об отделе являются:

- Разработка и реализация концепций, стратегий, программ и планов мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса городского округа на перспективу.

- Организация деятельности администрации городского округа по участию в федеральных и областных целевых программах, и адресных инвестиционных программах.

- Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимний период.

- Осуществление контроля за проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

- Организация контроля за выполнением действующих программ.

- Формирование сводной статистической отчетности по предприятиям и учреждениям, оказывающим услуги ЖКХ в городском округе.

- Обеспечение законных интересов и прав потребителей ЖКУ по их обращениям.

- Формирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения городского округа

- Разработка лимитов потребления электроэнергии, газа, тепловой энергии и другого вида топлива для объектов социальной сферы.

Задача 1. Разработка и реализация концепций, стратегий, программ и планов мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса городского округа.

В целях реализации данной задачи отделом ЖКХ совместно с заинтересованными лицами и структурными подразделениями администрации городского округа город Кулебаки в 2018 году была разработана программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2025 годы», в 2021 году в рамках данной программы были реализованы мероприятия:

1) Замена люминесцентных светильников и ламп на светодиодные в муниципальных бюджетных учреждениях: МБДОУ д/с №32 (80 шт. – 36,5 тыс.руб.), учреждениях МБУК «Централизованная клубная система» в общем количестве 264 шт. на сумму 106,5 тыс. рублей, МБУ ДО «Саваслейская ДШИ» - 97 шт. на сумму 17,0 тыс.руб.; ИТОГО: 441 шт. – 160,0 тыс. руб.

2) Приобретение комплектующих для установки узла учета тепловой энергии в Центральной библиотеки – 160,0 тыс. рублей. На монтаж узла учета финансирования недостаточно. Установка запланирована на 2022 год из внебюджетных средств.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» в 2021 году рамках задачи по повышению качества услуг водоснабжения:

- МП «КанСток» были выполнены мероприятия по устройству подземных коммуникаций на объекте централизованной системы водоотведения                                   г. Кулебаки. Стоимость вышеуказанных мероприятий составила 1839,6 тыс. рублей;

- В 2021 году в рамках реализации инвестиционной программы в Кулебаках реконструированы две котельные на ул. Футбольной и на ул. Циолковского. Сейчас объекты полностью автоматизированы. Система мгновенно фиксирует любые сбои в работе оборудования и отправляет данные диспетчеру. Это позволяет минимизировать возможность аварийных ситуаций и оперативно их устранять.

Благодаря проведенным работам котельные стали мощнее и экономичнее. Современное оборудование позволяет контролировать все параметры, оперативно реагировать на внештатные ситуации и, следовательно, повышает надежность в обеспечении подачи ресурса.

Также проведены масштабные работы по замене ветхих участков тепловых сетей общей протяженностью около 1,5 км. В частности, был замен трубопровод по улицам: Новая Стройка, Строителей, Гагарина, Новой и Степана Разина. Мероприятия выполнены на сумму 8750,7 тыс. рублей, без привлечения бюджетных средств в рамках инвестиционной программы ООО «БорТеплоэнерго».

Задача 2. Организация деятельности администрации городского округа по участию в федеральных и областных целевых программах, и адресных инвестиционных программах.

В целях участия в федеральных и областных целевых программах, и адресных инвестиционных программах в 2021 году отделом ЖКХ была продолжена работа в части дальнейшего участия в федеральной целевой программе «Оздоровление реки Волги» национального проекта «Экология». В марте 2021 года было получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в гог Кулебаки Нижегородской области» в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области. Сметная стоимость объекта капитального строительства составляет в ценах 2020 года 2 697 419,91 тыс. рублей. В рамках данного проекта предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство централизованных сетей водоотведения в не канализованной южной части города, ориентировочной протяженностью 99,8 км. Но по информации Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области финансирование проектов и строительных работ в рамках национального проекта «Оздоровление Волги» полностью распланировано на период до конца 2024 года, свободные средства в рамках вышеуказанной программы отсутствуют. Выполнение вышеуказанных мероприятий возможно только при выделении дополнительных федеральных и региональных средств.

Задача 3. Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимний период.

В рамках подготовки к эксплуатации в зимний период объектов соцкультбыта и жилищного фонда, в целях снижения аварийности и нормального функционирования инженерных коммуникаций в осенне – зимний период 2021 – 2022 г.г. , постановлением администрации городского округа город Кулебаки «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы городского округа город Кулебаки Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов» был утвержден перечень мероприятий, запланированных к реализации ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, учреждениями образования, культуры и спорта, здравоохранения и прочими организациями. Отопительный сезон 2021 – 2022 годов на территории городского округа город Кулебаки начат с 15 сентября 2021 года.

Управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (недвижимости) (далее - ТСН, ТСЖ) и иными жилищными кооперативами проведены необходимые мероприятия по промывке и опрессовке систем отопления многоквартирных домов, данные работы проведены в 207 многоквартирных домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения. Также данные мероприятия были выполнены всеми учреждениями здравоохранения, образования культуры и спорта, которые подключены к централизованным системам теплоснабжения.

До 15 сентября теплоснабжающими организациями были проведены пробные топки на котельных. Выявленные государственными надзорными органами нарушения в отношении теплоснабжающих организаций устранены, предписания, препятствующие прохождению отопительного сезона исполнены. Необходимые запасы материально – технических средств организациями сформированы. Теплоснабжающими организациями до 8 сентября были проведены аварийные тренировки, в результате которых отработаны действия по ликвидации нештатных ситуаций в котельных.

В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 отделом ЖКХ в период с 01.09.2021 – по 01.10.2021 года проводилась проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному периоду. Теплоснабжающими организациями и потребителями были выполнены установленные вышеуказанным Приказом требования и представлен исчерпывающий перечень документов, запрашиваемый органами Ростехнадзора. Готовность теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии была оценена, как удовлетворительная. По результатам проведенной проверки отделом ЖКХ и проверки Ростехнадзором от 15.11.2021 года теплоснабжающих организаций и органа местного самоуправления, 15.11.2021 года городскому округу был выдан паспорт готовности к отопительному сезону 2021 – 22 г.г.

В результате своевременно выполненных мероприятий по подготовке к отопительному сезону все теплоснабжающие организации и потребители начали отопительный сезон в установленные Постановлением администрации г.о.г. Кулебаки сроки.

Количество зафиксированных в ЕДДС технологических нарушений, связанных с авариями на сетях и системах жизнеобеспечения за 2021 составило 34, за 2020 год – 46, в 2019 году - 64. Снижение в 2021 году по отношению к 2020 году составило 26%.

Задача 4. Осуществление контроля за проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

Для проведения капитального и текущего ремонта объектов инженерной инфраструктуры были запланированы мероприятия на сумму 25758 тыс. рублей (капитальный ремонт 18101 тыс. рублей, текущий 7657 тыс. рублей), по состоянию на 31.12.2021 года, фактическое выполнение составило 26052,2 тыс. рублей, или 101% от плана. Планом мероприятий на 2020 год были выполнены мероприятия на сумму 21724 тыс. руб., на 2019 год были предусмотрены мероприятия на сумму 21725 тыс. руб.

В 2021 году ООО «БорТеплоэнерго» были выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) – 0,250 км (при плане 0,134 км);

- текущий ремонт тепловых сетей – 0,309 км;

- замена тепловой изоляции – 0,959 км;

- замена запорной арматуры – 56 ед;

- ремонт котлов – 15 ед;

- ремонт тепловых камер – 8 ед;

- прочие общестроительные и прочие работы.

ООО «ПРОМТЕПЛО» в рамках своих обязательств выполнены мероприятия по ремонту централизованных сетей теплоснабжения протяженностью 0,186 км. в двухтрубном исчислении по ул. Ленина, произведен текущий ремонт 14 котлов, текущий ремонт наружной тепловой изоляции 2 676 м, проведен ремонт газового оборудования в котельных.

В рамках текущего и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры МУП «Райводоканал» выполнены мероприятия:

- капитальный ремонт водопроводных сетей 2,41 км, текущий ремонт – 0,491 км.

- замена пожарных гидрантов – 1 шт.;

- замена водоразборных колонок – 5 шт.;

- замена запорной арматуры – 45 шт;

- ремонт водопроводных колодцев – 15 шт;

- прочие общестроительные работы;

ООО «Коммунальщик» произведена замена водопроводных сетей 0,045 км, осуществлена автоматизация водозаборной скважины р.п. Гремячево, произведена замена глубинного насоса буровой скважины №3, а также произведены мероприятия по текущему ремонту оборудования очистных сооружений канализации.

МП «КанСток» выполнены мероприятия по текущему ремонту канализационных колодцев в количестве 62 шт., капитальному ремонту канализационных сетей – 324 м., прочие общестроительные работы.

Задача 5. Организация контроля за выполнением действующих программ.

В рамках реализации на территории городского округа город Кулебаки Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, отделом ЖКХ были актуализированы краткосрочные планы выполнения работ 2014-2016 гг., 2020 - 22 г.г в ноябре 2021 года. Проводился регулярный мониторинг выполнения работ подрядными организациями, принято участие в комиссиях по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведены собрания с собственниками помещений в целях урегулирования разногласий и разъяснения положений о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, в отношении которых проводился ремонт. Краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Кулебаки на 2021 год предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 11 многоквартирных домах, в отношении 5 многоквартирных домов разработка проектной документации. Согласно краткосрочному плану 2021 года в соответствии с заключенными региональным оператором договорами и актами фактически оказанных услуг сумма средств на выполнение работ составляет 25 905 892,00 рублей.

Проектная документация была разработана в отношении многоквартирных домов, срок ремонта которых был перенесен с более позднего периода на 2022 год:

- г. Кулебаки, ул. Воровского, д.56;

- г. Кулебаки, ул. Матвеичева, д.17;

- г. Кулебаки, ул. Труда, д.14;

- с. Мурзицы, ул. Гагарина, д.12;

- с. Мурзицы, ул. Строителей, д.18.

С момента передачи домов, подрядной организацией ООО «БаСиСт» работы, предусмотренные краткосрочным планом 2021 года, выполнены на всех вышеуказанных объектах:

- город Кулебаки, ул. Степана Разина, д.99 – ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения;

- город Кулебаки, ул. Степана Разина, д.110 – ремонт фундамента;

- город Кулебаки, ул. Кирюхина, д.6 – ремонт фундамента;

- город Кулебаки, ул. Кирюхина, д.9 – ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада;

- город Кулебаки, ул. Кирюхина, д.11 – ремонт фундамента;

- город Кулебаки, ул. Квартал Народной стройки, д.4 – ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы холодного водоснабжения;

- город Кулебаки, ул. Квартал Народной стройки, д.18 - ремонт крыши;

- город Кулебаки, ул. Мира, д.27 – ремонт фундамента;

- город Кулебаки, пер.2-й Зеленый, д.11 – ремонт крыши, ремонт фасада;

- город Кулебаки, ул. Матвеичева, д.11 – ремонт крыши, ремонт фасада;

- город Кулебаки, ул.  Войкова, д.12 – ремонт фундамента, ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения.

Задача 6. Формирование сводной статистической отчетности по предприятиям и учреждениям, оказывающим услуги ЖКХ в городском округе.

Отделом ЖКХ проводился постоянный мониторинг деятельности организаций ЖКХ с последующим формированием сводной статистической отчетности, в вышестоящие органы было направлено 152 отчета.

Задача 7. Обеспечение законных интересов и прав потребителей ЖКУ по их обращениям.

В 2021 году в отдел ЖКХ 110 обращений. Основными тематическими направлениями обращений были качество предоставления коммунальных услуг, организация и проведение капитального ремонта, текущий ремонт многоквартирных домов, ремонт инженерной инфраструктуры, тарифы на ЖКУ, нарушение жилищного законодательства УК и собственниками помещений. На все обращения предоставлены ответы заявителям, нарушения сроков исполнения не допущено.

Задача 8. Формирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения городского округа

Постановлением администрации гог Кулебаки №1358 от 12 июля 2021 года был утвержден размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных жилых домах, которые не приняли решение об установлении размера платы на период с 01.07.2021 года. Проводился мониторинг изменения тарифов, доведение информации до заинтересованных физических и юридических лиц, размещение информации об изменении тарифов на официальном сайте администрации гог Кулебаки.

Задача 9. Разработка лимитов потребления электроэнергии, газа, тепловой энергии и другого вида топлива для объектов социальной сферы.

Специалистами отдела ЖКХ принималось участие в разработке и защите лимитов потребления электрической энергии, газа, тепловой энергии.

Прочие обязательства

Также в рамках исполнения своих полномочий и администрации городского округа город Кулебаки в 2021 году отделом ЖКХ были выполнены следующие мероприятия:

- заключены договора на АДО и ТО газового оборудования и газопроводов, поставку газа, соглашения на предоставления субсидий МУП «КанСток», МП «Кулебакская ДомоУправляющая компания»;

- в отношении 12 многоквартирных домов были определены временная управляющая компания с. Саваслейка, ООО «УК Единство»;

- проведена работа по актуализации действующих Схем водоснабжения и водоотведения и схемы теплоснабжения;

- актуализировалась и размещалась информация в государственной информационной системе ГИС ЖКХ (в части многоквартирных и жилых домов, капитального ремонта МКД, утвержденных НПА в сфере ЖКХ, подготовке к отопительному сезону, проведенных конкурсах по отбору УК, принятых решениях о формировании способе формирования взносов на капитальный ремонт и о проведении капитального ремонта), в информационной системе АИС «Реформа ЖКХ» (в части актуализации информации по многоквартирным домам, по всем объектам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения), , Яндекс Диске Министерства энергетики и ЖКХ (об объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения гог Кулебаки, их техническом состоянии; о потреблении энергетических ресурсов и т.д.);

- совместно с муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями проведена работа по заполнению энергетических деклараций потребленным ресурсам за 2020 год;

- актуализированы данные в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года №147 по внедрению целевой модели «Подключение к системе теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»;

- размещалась информация на официальном сайте администрации и СМИ о капитальном ремонте в многоквартирных домах, о подготовке к отопительному сезону, об изменениях в законодательстве, правилах пользования газом в быту, необходимости заключения договоров ВДГО и др.;

- принято участие в семинарах – совещаниях, видеоконференциях по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов, еженедельных селекторных совещаниях по вопросам ЖКХ.

Цели и задачи на 2022 год

К основным целям и задачам на 2022 год следует отнести выполнение мероприятий в рамках муниципальных программам, своевременная подготовка объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне – зимний период 2022 - 2023 г.г., актуализация и размещение информации в информационных системах, осуществление контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, текущему и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, продолжение работы по вхождению в национальный проект Экология «Оздоровление реки Волги» по проекту «Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод, а также исполнение прочих задач, входящих в компетенцию отдела и администрации г.о.г. Кулебаки в целом.

Главный специалист отдела ЖКХ 					Ю.И.Подуруева

«25» февраля 2022 г.