**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Лужин

«05 » февраля 2021 года

**ОТЧЕТ**

**о работе отдела дорожной деятельности и благоустройства за 2020 год**

**ОСНОВНЫЕ Задачи**

В соответствии с возложенными на отдел задачами, деятельность отдела дорожной деятельности и благоустройства (далее Отдел) осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).

3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа.

4. Обеспечение оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа.

5. Организация водоотведения на территории городского округа.

В своей деятельности отдел руководствуется Федеральными, областными и местными НПА.

1. **Организация дорожной деятельности**

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения планируется администрацией городского округа в пределах выделенных денежных ассигнований с учетом технического состояния дорог.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог, утвержденных Постановлением администрации г.о.г Кулебаки от 07.04.2016г. № 660 (в ред. от 26.08.2019г. № 1758 ) на территории округа расположено:

**293,868 км автомобильных дорог,**

**в т.ч.**

**- г. Кулебаки – 143,766км**

**- ТУ1 – 67,74 км**

**- ТУ2 – 82,362км,**

Из них (293,868 км):

С твердым покрытием 91,123 км, в т.ч.

- Асфальтобетонное покрытие –68,1215км

- Шлаковое (щебеночное) -23,001км

Со шлака /грунтовым покрытием – 202,7456

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2020 года составляет 88,9% (261,3 км) (2019 год - составляет 89,3% (262,4км)**.**  Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, находящиеся в удовлетворительном состоянии составляет 32,6 км (2019 – 31,5 км) (47,9% от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием).

В 2020 году исполнение мероприятий осуществлялось в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» (далее Подпрограмма) на общую сумму **24878,8 тыс. руб**., в т.ч. 7350,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, процент освоения, которых составил 99,6%.

Основание для разработки - Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007г. (ред. от 02.08.2019) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Процент исполнения Подпрограммы 98,7% Не освоение денежных средств в полном объеме объясняется снижением цены контракта в результате торгов и расторжением контракта по соглашению сторон ввиду отсутствия необходимости в выполнении работ (зимнее содержание дорог частного сектора), связанной с погодными условиями. А, так же в соответствии с Распоряжением главы администрации г.о.г Кулебаки от 27.04.2020 № 85-р «О расходовании средств в период режима повышенной готовности», связанной с пандемией.

Всего за 2020 отремонтировано 1,1 км а/дорог (8971 м2) на общую сумму – 8194,6 тыс. руб, в т.ч. 7350,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, (2019 год - 1,5 км), (2018 г. отремонтировано 2,43 км дорог). Отремонтирован участок автомобильной дороги ул. Войкова (от ул. Бутова до дома № 37 ул. Войкова) – 800м и участок автомобильной дороги ул. Догадина (от ул. Лесная до ул. Зеленая) – 306м.

Данный ремонт проводился в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Кулебаки на ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области и МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы».

На основании разработанной технической документации и проведения электронных торгов, выполнены следующие работы:

- полностью освоены денежные средства, выделенные на Комплексное Содержание городских автомобильных дорог и тротуаров;

- установлены автопавильоны с устройством площадок на ул. Воровского (в районе ул. Осипенко), ул. Войкова (в районе магазина «Левша»), ул. Адм. Макарова (в районе ул. Гогрес)) в **кол-ве 4 ед. на общую сумму 1024,4 тыс.руб.**

В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижегородской области» выполнен ремонт а/дороги «Подъезд к д. Пушлей- к д. Серебрянка от а/дороги Владимир-Муром-Арзамас» **общей протяженностью 5,238 км на сумму – 24592,3 тыс. руб.** Поэтапный ремонт запланирован до 2024 года общей протяженностью **22,3 км.**

Основная проблема городских автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – неудовлетворительное состояние второстепенных дорог округа, которые ранее имели статус дорог с а/бетонным покрытием. Необходимо продолжить работы по приведению в нормативное состояние подъездных дорог к социально-значимым объектам. В крайне неудовлетворительном состоянии находятся а/дороги по ул. Футбольная – ул. Крылова –подъезд к школе № 10, ул. Сусанина – школа искусств, подъезд к д/с «Светлячок», ул. Догадина, ул.Кирюхина, ул.Лесная, ул.Л.Толстого и другие улицы. Протяженность таких дорог – более 14 км (что составляет 34% от общей протяженности городских дорог с а/бетонным покрытием).

**102 км**. автомобильных дорог города имеют шлаковое и грунтовое покрытие. Беспрепятственный проезд в зимний и летний периоды по данным дорогам обеспечиваются в рамках текущего содержания. В зимний период 2020 года было проведено 2 цикла очистки дорог от снега. В летний период завезено и спланировано более 900 тн шлака в т.ч. выполнена очередная отсыпка подъездной дороги в садовые общества на общую сумму -585,0 тыс. руб.,( 2019 более 3000 тн; 2018 - 1740тн; 2017г – 1090тн). Наказы избирателей, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. Значительная работа в данном направлении была продолжена депутатами Совета депутатов по дорогам частного сектора в р-не ул. Ст. Разина, Маяковского, Серова, М. Горького и др. улицы.

Потребность в каменных материалах, на сегодняшний день, по заявкам жителей и наказам депутатов, с учетом исполненных, составляет более 8000 тн.

**2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).**

Мероприятия в данном направлении проводились в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»(далее Подпрограмма), руководствуясь Федеральным закон №443-ФЗ"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и № 196-ФЗ от 10. "О безопасности дорожного движения".

Общая сумма мероприятий на конец отчетного года составила **7804,1 тыс.руб., в т.ч. ф/б – 752,4 тыс.руб., о/б – 264,3 тыс.руб., м/б – 6787,4 тыс.руб.**

В результате чего:

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки в кол-ве 6782м.п.; 1365м2

- все пешеходные переходы исполнены в соответствии с современными требованиями: разметка на пешеходных переходах нанесена в желто-белом исполнении;

- отремонтировано 2,0 км , в т.ч. в городе – 0,8 км (774м) на участке ул. Воровского (от ул. Осипенко до здания Медсанчасти) (2019 – 5,2 км, в т.ч. в г. Кулебаки – 1.2 км); (2018- 2,2 км) тротуаров;

- в рамках реализации Ведомственного Проекта «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий») выполнен ремонт тротуара в с. Мурзицы, общей протяженностью 1,2 км;

- на ул. Бутова, в р-не торгового центра «Пятерочка» на основании обращений жителей по решению комиссии по ОБДД при администрации г.о.г Кулебаки установлена Искусственная неровность со всеми необходимыми знаками;

- выполнены работы по установке и замене дорожных знаков на автомобильных дорогах г. Кулебаки в кол-ве - 87 ед., в т.ч. пешеходные переходы в кол-ве 4 ед. обустроены знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на желтом фоне;

- в рамках«Пропаганды безопасности дорожного движения» в 36 школьных и дошкольных учреждениях были приобретены книжки-раскраски по БДД в детские сады, светоотражающие элементы для обучающихся 1-х классов, а, так же световозвращающие жилеты;

Вопросы безопасности дорожного движения рассматривались на Комиссии при администрации округа.

За период 2020 года состоялось 4 заседания комиссий ( 2019-5 заседаний; 2018г – 5 комиссий). Основные вопросы, рассматриваемые на комиссии:

- О состоянии аварийности в Нижегородской области, в т.ч. на дорогах г.о.г Кулебаки и разработке необходимых мероприятий по ее сокращению,

- Утверждение перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города (установка знаков, ИН);

- организация Пропаганды безопасности дорожного движения

В соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Нижегородской области, постановлением администрации г.о.г.Кулебаки **утвержден перечень аварийно-опасных участков и план первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки -** Участок автомобильной дороги ул. Бутова, 45 в г. Кулебаки

**Принятые меры:**

1.Замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на знаки на желтом фоне;

2. Нанесение дорожной разметки в желто-белом исполнении;

3.Установка Искусственной неровности на а/дороге ул. Бутова в р-не торгового центра «Пятерочка».

Аварийно-опасный участок - (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Несмотря на проводимую работу в рамках Обеспечения безопасности дорожного движения, ситуация на дорогах остается сложной.

За истекший период 2020 года:

На территории г.о.г. Кулебаки совершено 44 ДТП (АППГ -37) дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (2018 – 51), в которых погибло 5 чел (АППГ - 4 человек погибло (2018- 8 чел)) и 54 (2019-48 человек) получили телесные повреждения (2018- 65 чел.).

Погибло детей – 3 чел (2019 -1 чел); (2018 – 1 ребенок): до 18 лет – 2 чел,, до 16 – 1чел; ранено детей до 16 лет – 5 чел (2019 – 5 чел.).

Причины и условия совершения ДТП:

на территории **МО МВД России «Кулебакский»** зафиксировано **43** ДТП по причине несоответствующей скорости (АППГ -**30**),

В темное время суток произошло **30** ДТП (АППГ **23** ).

Всего за 2020 год ОГИБДД было выписано 15 предписаний (2019-26; (2018-6) должностному и юридическому лицу. Практически все Предписания исполнены в срок. Имелось 1 наказание – штраф 20,0 т.руб. Остаются неисполненными следующие мероприятия: – организация пешеходных коммуникаций в с. Ломовка, Обеспечение БДД в р-не школьных учреждений (школа № 6,8,9,10) – нерегулируемые пешеходные переходы, отсутствие актуальной схемы дорожного движения, недостаточное освещение Пешеходных переходов.

На текущий 2021 год запланированы работы по:

- ремонту тротуаров: ул. Бунтарская, Мира;

- в рамках ППМИ – ремонт тротуара в с. Велетьма;

- Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения (МБДОУ школа №8,6,10): установка ограждения, светофора Т7, дорожных знаков;

- актуализация проекта организации дорожного движения (ПОДД);

- установка искусственных неровностей на ул. Циолковского;

- замена и установка дорожных знаков и др. работы.

**3**. **Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа**

Мероприятия по Организации благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа проводились в рамках

МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы», основанием для разработки, которой, послужили Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области и Правила благоустройства территорий городского округа город Кулебаки, утвержденные Решением Совета депутатов от 31 октября 2017 года № 86 (с изменениями) (далее Программа).

Общая сумма исполненных мероприятий составила **36005,9 тыс. руб**. Процент исполнения – 93%. Причины не освоения: Экономия денежных средств в результате снижения цены контрактов (благоустройство кладбищ,) непредставление документов на оплату по энергосервисному контракту ), а так же действие Распоряжения главы администрации г.о.г Кулебаки от 27.04.2020 № 85-р «О расходовании средств в период режима повышенной готовности», связанной с пандемией.

В результате реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

- снос и подрезка аварийных деревьев;

- установлены и обустроены детские игровые комплексы в кол-ве 4 ед. на ул. Матвеичева, пл. Революции, Мичурина, Рабочая; приобретен 1 комплекс игровых площадок для установки их в текущем году по адресу: ул. Воровского, 33-35, ул. Бутова, 8.

- для приведения надлежащего состояния уличного освещения, в мик-не «Заречье» установлено 18 световых опор и 24 светильника уличного освещения;

- разработана ПСД по устройству ливневой канализации в районе ул. Адм. Макарова –Циолковского;

- в рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав, протяженностью около 1000 м.п.: ул. Черняховского, уч-к ул. Зеленая, ул. 2-я Луговая; ул. Октябрьская – пер. Крылова, Трактористов, ул. Коммунистическая и др.;

- в рамках празднования 75-й годовщины ВОВ в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету г.о.г Кулебаки отремонтировано и благоустроено 15 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, в т.ч в г. Кулебаки (комплексное благоустройство пл. Победы г. Кулебаки), ремонт братского воинского кладбища на ул. Серова в г. Кулебаки, ремонт мемориала и изготовление и установка информационных щитов на территории городского кладбища г. Кулебаки, ремонт обелиска в сквере на ул. Северная в г. Кулебаки, ремонт обелиска в сквере на ул. Степана Разина в г. Кулебаки.

**Общая сумма составила -3404,6 тыс. руб., в т.ч. о/б - 2892,7 тыс.руб.; м/б - 511,9 тыс. руб.**

Выполнены дополнительные работы по благоустройству общественных территорий: ул. 60 лет ВЛКСМ в р-не м-на Руслан; ул. Циолковского д.31 (тротуар), ул. Циолковского д. 31 (остановка), ул. Бутова (в р-не ВОИ), ул. Гастелло (тротуар-ограждение), МБОУ школа №1, ул. Воровского д. 33 (торец), пересечение ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Воровского (ларек «Цветы») в городе Кулебаки Нижегородской области. На общую сумму - **2832,0 тыс. руб.**

С 2015 года администрация г.о.г Кулебаки принимает участие в реализации проектов развития территорий муниципальных образований НО, основанных на местных инициативах.

Работы по «Благоустройству ул. Адм. Макарова» начаты в 2018 году в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

Улица Адм. Макарова является центральной улицей города и служит его «визитной карточкой».

В 2020 году на основании многочисленных обращений жителей дома №16а, депутатов Совета депутатов городского округа и других заинтересованных лиц, в рамках регионального проекта по поддержке местных инициатив, администрация г.о.г Кулебаки приняла участие в конкурсном отборе программ (проектов)развития территорий Нижегородской области, основанных на местных инициативах с Проектом «Благоустройство улицы Адм. Макарова (участок от д. №37 ул. Адм. Макарова до д.№45 ул. Адм. Макарова, в р-не д.№16а ул. Адм. Макарова).

Общая сумма объекта – 7516,3 тыс.руб., в т.ч.

- Бюджет г.о.г.Кулебаки – 3915,02 тыс. руб.,

- Областной бюджет -2999,99 тыс. руб.,

- население и организации-спонсоры – 601,3 тыс. руб.

(225,5 тыс. руб./375,8 тыс.руб.).

Подрядная организация – ООО «Векстрой-52» г.Н.Новгород

В результате проведенных электронных торгов и заключенного МК с подрядной организацией, на участке ул. Адм. Макарова выполнено:

- устройство проезда общей площадью 1099 м2,

- устройство тротуаров из а/бетона – 709 м2

- устройство тротуаров и площадок из брусчатки – 232 м2,

- установлено бортовых камней – 1560 м,

- обустройство тепловых камер

- устройство водоотведения

- установка детской игровой площадки на резиновом покрытии (6 элементов: игровые комплексы, карусель, качели, песочницы)

- установка металлического ограждения – 96 м

- озеленение –7041м2

- установка автопавильона

Поддержание в надлежащем состоянии территорий города и объектов благоустройства, активно продолжается силами МКУ ХЭУ. Ежегодно увеличиваются площади окашиваемых территорий, клумб и цветников. Центральные улицы освобождаются от сухой поросли и кустарника.

В 2020 году силами данной организации было продолжено благоустройство ул. Ст. Разина, Воровского, Бутова, 60 лет ВЛКСМ и др.

Кроме этого проводились работы по окраске и ремонту автопавильонов, бордюров, обелисков, вырубке сухой поросли и другая текущая работа.

Действие МП «Благоустройство населенных пунктов г.о.г Кулебаки на 2020-2025 годы» будет продолжено.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки».**

С 2017 года на территории Российской Федерации в рамках национального проект «Жилье и городская среда» реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который направлен на благоустройство общественных территорий и дворовых территорий в населенных пунктах численностью свыше 1000 человек. Администрация г.о.г Кулебаки является участником данного Проекта с 2018 года.

В связи с чем в 2018 году отделом была разработана и утверждена МП «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки на 2018-2022 годы», в 2019 году срок действия данной Программы продлен до 2024 года. Актуализация Программы проводится по необходимости.

**Задачи Программы**:

1.Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.

2.Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.

**Источники финансирования:**

Всего: **19451,8 тыс.руб.**

Федеральный бюджет – 14833,7 тыс.руб.

Областной бюджет – 618,1тыс. руб.

Бюджет округа – 4000,0 тыс.руб.

Исполнение Программы -19427,8 тыс.руб (99,9%). Выделенные субсидии освоены в полном объеме.

**Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.**

**Всего: 9147,4 тыс. руб., в т.ч.**

Федеральный бюджет – 6774,2 тыс.руб.

Областной бюджет –282,3 тыс. руб.

Бюджет округа –2090,9 тыс.руб.

**Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**

**Всего: 10304,4 тыс.руб.**

Федеральный бюджет 8059,5тыс.руб.

Областной бюджет – 335,8 тыс. руб.

Бюджет округа- 1909,1тыс.руб.

**Дворовые территории:**

- Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение администрацией городского округа город Кулебаки проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету Нижегородской области из федерального бюджета. Отсутствие отмежеванных земельных участков под домами, включая объекты благоустройство, является основной проблемой в решении данной Задачи.

Ежегодно отделом дорожной деятельности и благоустройства проводится сбор предложений от заинтересованных лиц дворовых территорий многоквартирных домов в целях определения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на год реализации Программы.

В результате конкурсного отбора в 2020 году в соответствии с заключенными Муниципальными контрактами в рамках Соглашения между администрацией г.о.г Кулебаки и Мин-ом энергетики и ЖКХ выполнено благоустройство **15 дворовых территорий** на общую сумму **7840,5 тыс. руб**., **и одна территория ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 за счет средств КДУК)**

**МП КДУК – 5653,4 тыс.руб. (ф/з – 4884,5 тыс. руб. о/б -203,5 тыс.руб; м/б – 565,3 тыс. руб.) – 8 дворов (**ул. Воровского, 35, 33, ул. Бутова, 81.; ул. Воровского, 29, ул. Гастелло, 5 С.А.; ул. 60 лет ВЛКСМ, 14 ; ул. Кулибина, 36 –; ул. Адм. Макарова, 39 ) **:**

**ООО «Гремячевский Коммунальный Комплекс» - 2187,2 тыс.руб. (ф/з – 1889,7 тыс. руб.; о/б – 78,7 тыс. руб.; м/б – 21,9 тыс.руб.) (подрядчик ИП Рогов С.А.) – 7 дворов:**

- **ул. Труда, 2, 3, 4, 5, 6,7**

**- ул. Мира, 7**

Работы выполнены по минимальному перечню в соответствии с НПА и протоколами общих собраний жителей (ремонт проездов, установка МАФ, освещение).

- **Всего** **за 2020 год** **отремонтировано 16 дворовых территорий общей площадью 6 868,4 м2**

-установлено 62 скамейки

- установлено 62 урны

- установлено 53 светильников

Все муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий были заключены в срок до **1мая 2020** года на основании проведенных процедур. ПСД согласована с ГБУ НО «Нижегородсмета».

**Подрядные организации:**

ИП Рогов С.А

ИП Рыбкин М.Е.

Кроме этого, за счет средств **м/б – 1073,8 тыс. руб**. выполнен ремонт проездов на землях общего пользования дворовых территорий ул. Воровского, 35, Бутова, 81 (ПСБ), ул. Воровского, 29, Гастелло, 5, р.п. Гремячево.

Всего в соответствии с Муниципальной программой, в благоустройстве нуждаются 300 дворовых территорий.

**За период 2018-2020 годов благоустроено 39 (13%) дворовых территории.**

**Общественные пространства**

В соответствии с Муниципальной программой, на территории г.о.г Кулебаки, расположено 16 Общественных пространств (скверы, парки, пруды, центральные улицы и т.д.), 10 из которых, нуждаются в благоустройстве в первоочередном порядке. На период 2018-2024 года запланировано благоустройство - 6 территорий : Парк, сквер 60 лет ВЛКСМ, сквер ул. Гастелло, пруд Устимский, пл. Ленина, сквер ул. Войкова).

В 2020 году было продолжено благоустройство Парка по 2 этапу.

Комплексное благоустройство детской площадки) (2-й этап) – подрядчик ИП Сергеев А.К. г. Выкса.

Выполнено ( устройство покрытий: резиновое, щепа, мульча; установка МАФ: батуты, канатная дорожка, качели-гнезда и т.д; озеленение, освещение, пешеходная зона).

Общая сумма благоустройства детской площадки составила – **8077,4 тыс. руб., в т.ч. ф/б – 6978,9 тыс.руб., о/б – 290,8 тыс.руб.; м/б – 807,7 тыс.руб.**

В результате проведенных торгов по выбору подрядной организации на выполнение работ по комплексному благоустройству детской площадки, образовалась экономия денежных средств.

В соответствии с **Соглашением** о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» **сумма средств 1286,0 тыс. руб., в т.ч. ф/б – 1080,6 тыс.руб.; о/б- 45,0 тыс. руб.; м/б- 160,4 тыс. руб.**  направлена на установку ж/б ограждения Парка со стороны ул. Воровского, общей протяженностью 308 м.

МК заключен с ИП Громов Д.Н. Работы выполнены в полном объеме.

Освоение субсидий – 100%

Кроме этого, за счет средств местного бюджета, разработана концепция благоустройства места массового отдыха населения Пруд Устимский (100,0 тыс. руб) и ПСД на выполнение работ стоимость. 594,0 тыс. руб.

**-** проведены экспертизы сметной документации, заключен договор на установку зоны wi-fi в Парке культуры и отдыха.

Федеральные и областные субсидии, выделенные в рамках Соглашений на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме **15451,8тыс. руб., освоены** в 100% исполнении. Своевременно и в полном объеме (более 50 ед) направлялись отчеты как в рамках Соглашения, так и по запросу Министерства энергетики и ЖКХ НО.

В течение 2020 года проведено 6 заседаний Общественной комиссиипо реализации приоритетного проекта. Протоколы заседаний, фотоматериалы размещены на официальном сайте администрации. В связи с введенными ограничениями, вызванными пандемией, проведено 3 общественных обсуждения объектов благоустройства, которое проводилось на встречах с жителями города и депутатами Совета депутатов. В течении года внесены изменения в состав общественной комиссии и в Положение о комиссии.

07 июля 2020 года на очередном заседании Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды" подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории, благоустраиваемой в первоочередном порядке в 2021 году.

**Рейтинговое голосование** проводилосьС 23 июня по 06 июля 2020 года в двух форматах:

- в форме дистанционного голосования;

- открытое рейтинговой голосование, которое проведено 01июля на 15 территориальных счетных участках.

Таким образом, в рейтинговом голосовании в 2020 году приняли участие 4899 (12,5 %) жителей г.о.г Кулебаки от 14 лет и старше (4899/39324). Данный показатель выполнен.

Место массового отдыха населения, пруд Устимский г. Кулебаки стал победителем (3669чел-74,9% проголосовавших), благоустройство его будет начато в 2021 году.

**Организация уличного освещения**

Общая протяженность сетей уличного освещения 293 км. Из них 109,2 км – протяженность светового провода, на которых установлены подучетные светильники.

Г. Кулебаки – 190,023км.

Тер. Упр. № 1 – 50,187км.

Тер. Упр. № 2 – 52,790км

Из них нуждается в модернизации 70%.

- Опор уличного освещения (50%) наших.

31 августа 2018 года между администрацией г.о.г Кулебаки и ООО «ЕЭС-Гарант» заключен Контракт на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории г.о.г Кулебаки, который был завершен в 2019 году.

В рамках данного контракта заменено 3000 светильников на светодиодные источники, в т.ч. 1898 светильников в г. Кулебаки.

За 2020 год МКУ «ХЭУ» установили дополнительно **64 подучетных светильника**, в т. ч. заявки жителей, пл. Победы, м-н Заречье – 24 свет (2019-100 светильников (по заявкам жителей и необходимости); выполнен ремонт 109 светильников уличного освещения.

- Решена проблема уличного освещения в м-не «Заречье»: - установлено 18 световых опор и 24 светильника уличного освещения;

На сегодняшний день на территории г. Кулебаки установлено 2062 светильника, 592 св., из которых установлены без узлов учета.

**Проблемы:**

1. Наличие аварийных сетей (старые провода, скрутки, соединение алюминий-медь ) р-н Детской поликлиник(ТП-59), р-н ул. Маряхина- Пушкина (ТП-11), ТП-52 (ул. Лесная, ул. Ульянова, Маяковского) и ТП-3 (ул. Коммунистическая);
2. Слабая материальная база (отсутствие кадров, спецтехники);
3. Наличие проблемных районов в которых частично отсутствует уличное освещение. (р-н 8школы, школы №6 (П.Морозова, Баумана и т.д.), р-н 7 школы (ул. Спартака, 40 лет Октября, Советская); ул. Чубарова (уст-ка дополнительных опор 5 шт и светильников);
4. Освещение пешеходных переходов.(ул. Бутова, Войкова и др.улиц);
5. Не освещены подходы и подъезды к д/с. «Колокольчик» ул. Мира.

**Организации озеленения населенных пунктов городского округа:**

В данном направлении ведется перечень аварийных деревьев совместно с сектором Охраны окружающей среды городского округа. За период 2016-2020 года поступило 1440 обращений на снос и подрезку аварийных деревьев (в 2020 года в отдел поступило - 231 обращение; 2019 -213) обращений (2018 года – 344 обр.) на снос и подрезку деревьев. На 01января 2021 в Перечне аварийных деревьев числится **1152 дерева.** В соответствии с заключенными МК - Снесено и подрезано - 125 аварийных деревьев на общую сумму 892,8 тыс. руб,; в режиме ЧС – ликвидированы последствия урагана на 50 адресах округа на общую сумму – 427,0 тыс.руб.

2019 год - 185 деревьев (2018 -114 деревьев). Работы по сносу и подрезке проводились с учетом наказов избирателей.

Обеспечение текущего содержания зеленых насаждений (своевременная подрезка деревьев и кустарников, покос травы, уход за цветниками, озелененными территориями и пр.) осуществлялось МКУ ХЭУ в рамках Перспективного плана озеленения и сметы расходов.

Площадь выкашиваемых газонов в 2020 году составила 65100м2 (2019 -**62046 м2 (**2018 - 58000 м2; 2017 - 33150м2).

За отчетный период высажено - 41900шт (2019 - 51170 шт.(2018 - 35000 цветов; 2017 - 25500) пл. Ленина, Победы, фонтанная площадь, площадь перед администрацией, Парк, сквер 60 лет ВЛКСМ, ул. Бутова, ул. Ст.Разина, сквер ул. Гастелло, торговый центр Магнит, ул. Воровского (УО) и др. места (уменьшение кол-ва цветов - в связи с высадкой многолетних растений) и 205 декоративных кустов (2019 - 605 ед. декоративных кустов)

В период 2020 года силами МКУ «ХЭУ» благоустроена территория на пересечении улиц Воровского и Осипенко:

**В 2021** году планируется благоустройство на следующих территориях:

1. Продолжить благоустройство территории, прилегающее к зданию МКУ «ХЭУ», ул.Воровского,22

- планировка , посев газона и посадка аллеи сирени при входе в парк.

2. Устройство газона под дальнейшую посадку декоративных кустарников в количестве 600 штук, по схеме имеющейся посадки с противоположной стороны.

3. Закупка и монтаж цветочниц вертикального озеленения с термо-чашами с целью декорирования тепловых камер, расположенных в газонах на ул. Адм. Макарова, ул. Бутова.

**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: (**организация мероприятий по благоустройству, расширению городского кладбища, осуществление контроля за их исполнением).

- За счет средств местного бюджета проводились работы по расширению территории для захоронения.

Площадь захоронений составляет: кладбище всего - 21,5 Га.; захоронений – 19,2 Га.; Свободная площадь под захоронение всего: свободная- 2,3 Га.; из них подготовленная для захоронения – 0,6 Га.

За счет средств МП «Ритуальные услуги» в отчетном году выполнены мероприятия по организации «Зала ритуальных обрядов» (415 тыс.руб.), планировка и расширение кладбищ (232 тыс.руб); устройство площадки по ТКО; содержание кладбищ в зимний период (очистка межквартальных дорожек от снега) – 18 тыс.руб.; изготовление и монтаж шлагбаумов (6шт) – 45 тыс.руб. ремонт, ограждения кладбища, отсыпка дорожек шлаком, установлен крытый прощальный постамент.

Существующие проблемы:

- минимальная площадь подготовленной территории кладбища для захоронений (0,6 Га);

- отвод земельного участка (расширение существующего кладбища);

- отсутствие возможности устройства межквартальных дорожек из-за хаотичного захоронения;

- обновление транспорта (а/катафалки). Автокатафалк (ГАЗЕЛИ в количестве 2 ед) которые задействованы на данный момент 2006 года выпуска и 2012 года.

**4. Обеспечение оказания в установленном порядке муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа**

Отделом дорожной деятельности и благоустройства оказывается муниципальная услуга по «Выдаче разрешения (Ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории округа на основании Регламента. Количество выданных ордеров по сравнению с 2019 годом, уменьшилось и составило 80 ордеров (2019 – 83 ед.; в 2018 году было оформлено 68 ордеров), в т.ч. МУП «Райводоканал»; ООО Люкс»; ООО «БорЭнергоЭффект» и другие.

- через МФЦ – 9 ордеров в т.ч. .

В 2020 году изменения в Административный Регламент по оказанию муниципальной услуги не вносились.

**5. Организация водоотведения на территории городского округа:**

Всего на территории городского округа **35,1 км** ливневых канав, в том числе:

Г. Кулебаки - **23,9 км, на которых расположены**

Ливневые коллекторы (трубы ж/б, лотки ж/б) –**2,9км**,

водопропускные трубы (ж/б и металлические) в количестве **54 шт**.

**Дождеприемные** колодцы– 8шт

**Дождеприемные лотки (ж/б**) – 3 ед.

Отвод дождевых и талых вод с земельных участков осуществляется по дренажным канавам протяженностью более 3км и водопропускным трубам.

- в рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав, протяженностью около 1000 м.п.: ул. Черняховского, уч-к ул. Зеленая, ул. 2-я Луговая; ул. Октябрьская – пер. Крылова, Трактористов, ул. Коммунистическая и др.(2019- 3650м; 2018 - 2805 п.м. ливневых канав (2017 - 1360 м ).

В результате плановых работ по очистке канав за период 2017-2020 годов было очищено более 7,0 км ливневых канав; выполнено устройство дренажных канав 0,5км. Решены многие проблемы. Однако обстановка с ливневыми и дренажными канавами остается напряженной. Особенно в период перепада температур. Основная причина – это отсутствие ливневой и дренажной системы на центральных дорогах города, наличие канав открытым способом (земляной необустроенный ров), неудовлетворительное состояние канав, расположенных на частных земельных участках.

Учитывая расположение канав открытым способом, необходимо выполнять укрепление русел канав (порядка 7км): ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Трактористов, пер. Чернышевского, ул. Ульянова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, Дзержинского, пер. Связистов, ул. Герцена и др. (90% ливневых канав являются канавами открытого способа).

Задачи на текущий год:

- проведение превентивных мер во время весеннего паводка;

- строительство ливневой канализации ул. Адм. Макарова-ул. Циолковского в соответствии с разработанной ПСД;

- ремонт участка ливневого коллектора р. «Чернушка» в р-не кафе «Удача» (Теплый пруд»);

- очистка канав в рамках текущего содержания: ул. Радищева – Дзержинского, М.Горького, О.Кошевого, пер. Чернышевского; ул. Пушкина, ул. Лесная, ремонт мостика ул. Белинского и др.

Подводя итоги, хочу отметить, что по всем направлениям мероприятия проводились в рамках Контрактов, кол-во которых составило 67 ед, в т.ч. 28 МК заключены на основании проведенных электронных торгов (2019 - 62 ед.) для заключения которых была разработана техническая документация. Имелись нарушения по контрактам в части исполнения сроков, оплата контрактов за счет средств местного бюджета, проведена без нарушений. В связи с несвоевременным предоставлением субсидий имелись нарушения по оплате МК в части областного бюджета.

Регулярно отдел взаимодействовал с Областными мин-ми, подведомственными организациями, структурными подразделениями администрации округа, без нарушения сроков рассмотрены обращения граждан и юридических лиц, своевременно направлялась отчетность по использованию субсидий в рамках Соглашений в электронном бюджете. Регулярно давалась информация по разделу «Одним абзацем», Инцидент и др.

В настоящее время Соглашение с Мин-ом энергетики и ЖКХ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (ФКГС) находится в стадии разработки: запланировано благоустройство 11 дворовых территорий; благоустройство общественной территории: место массового отдыха населения пруд Устимский, с Мин-ом сельского хозяйства НО на выполнение работ в рамках Программы «Развитие сельских территорий» (обустройство пешеходных коммуникаций в с. Велетьма), готовится заявка на участие в ППМИ (благоустройство участка ул. Адм. Макарова), в стадии подготовки заявка в Мин-во транспорта и автомобильных дорог НО на включение объекта «Ремонт автомобильной дороги ул. Футбольная в ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области. Все вышеуказанные мероприятия запланированы на текущий год.

Кроме этого, задачами 2021 года является:

- подготовка к проведению ежегодного рейтингового голосования по общественным пространствам на 2021 год в рамках Проекта ФКГС;

- реализация 3-х Программ;

- исполнение Плановых показателей.

Начальник отдела дорожной деятельности

и благоустройства С.А. Саламатова

05 февраля 2021 г.