**УТВЕРЖДАЮ**

 Зам. главы администрации по строительству,

благоустройству и ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Паятелев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

**ОТЧЕТ**

**о работе отдела дорожной деятельности и благоустройства за 2022 год**

**ОСНОВНЫЕ Задачи**

В соответствии с возложенными на отдел задачами, деятельность отдела дорожной деятельности и благоустройства (далее Отдел) осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).

3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа.

4. Обеспечение оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа.

5. Организация водоотведения на территории городского округа.

 В своей деятельности отдел руководствуется Федеральными, областными и местными НПА.

1. **Организация дорожной деятельности**

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения планируется администрацией городского округа по результатам обследования автомобильных дорог, общественных обсуждений в пределах выделенных денежных ассигнований с учетом технического состояния дорог.

 В соответствии с Перечнем автомобильных дорог, утвержденных Постановлением администрации г.о.г Кулебаки от 07.04.2016г. № 660 (в ред. от 26.08.2019г. № 1758 ) на территории округа расположено:

 **293,868 км автомобильных дорог**

 **- г. Кулебаки – 143,766км**

 **- ТУ1 – 67,74 км**

 **- ТУ2 – 82,362км,**

Из них (293,868 км):

С твердым покрытием 91,123 км, в т.ч.

 - Асфальтобетонное покрытие –68,1215км

 - Шлаковое (щебеночное) -23,001км

Со шлака /грунтовым покрытием – 202,7456

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, **не отвечающих нормативным требованиям,** в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2022 года составляет **86,6 % -254,7км** (2021 года составляет 87,8 % (258,13км); (2020г -88,9% 261,3 км)) Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, находящиеся в **удовлетворительном состоянии** составляет **39,2км -57,6 %** от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием. (2021г. -52,5% ).

В 2022 году исполнение мероприятий осуществлялось в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы», подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» (далее Подпрограмма) на общую сумму **54116,77**., в т.ч. 17598,6 тыс.руб. – средства областного бюджета, которые освоены в стопроцентном исполнении.

Основание для разработки - Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007г. (ред. от 02.08.2019) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

 Всего за 2022 год отремонтировано 3,44 км а/дорог (21376,2 м2) на общую сумму – **29406,3** тыс. руб, в т.ч. 17598,6 тыс.руб. – средства областного бюджета, за 2021 год отремонтировано 3,17 км а/дорог (18000 м2) на общую сумму – **17087,7** тыс. руб, в т.ч. 10814,6 тыс.руб. – средства областного бюджета ( 2020 – 1,1км; 2019 год - 1,5 км).

 Отремонтированы:

В г. Кулебаки:

 – участок а/дороги ул. Воровского (от Торгового центра «Магнит» до ул. 60 лет ВЛКСМ) – 0,447 (5687,2м2). Данный ремонт проводился в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Кулебаки на ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области и МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы». Сумма ремонта составила **10521,3 тыс.руб**., в т.ч. **8037,9 тыс.руб. – средства областного бюджета. Подрядная организация ООО «Монтажгазстрой» г. Выкса.**

**-** участок а/дороги ул. Кулибина (от ул. Адм. Макарова) – 0,120км (средства м/б).

 **В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»** за счет средств областного и местного бюджетов выполнены ремонты дорог в поселениях:

- ул. Новая Стройка – 2-я Садовая (подъезды к детскому саду, клубу, администрации, храму) в с. Мурзицы – 1,285км;

- ул. Молодежная – ул. Школьная к ФАП с. Саваслейка – 0,497км (1482м2);

- ул. Первомайская – 0,250км;

- ул. Школьная, пер. Полевой, с. Теплово – 1,133км;

-.ул. Школьная, с. Шилокша – 0,149км

В течении года, эксплуатационное состояние автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием и тротуаров, поддерживалось в рамках комплексного содержания. В связи с обильным выпаданием осадков, были приняты дополнительные меры по выозу снега с привлечением подрядных организаций, АО «Русполимет». За зимний период 2022 года с улиц города было вывезено около 14000тн снега.

На сегодняшний день, не решена проблема состояния проездов и улиц с усовершенствованным покрытием – более 10км городских дорог (что составляет 24% от общей протяженности городских дорог с а/бетонным покрытием). Часть улиц находятся в крайне неудовлетворительное состоянии, износ а/бетоннрого покрытия составляет более 80 %. Необходимо продолжить работы по приведению в нормативное состояние подъездных дорог к социально-значимым объектам. Отсутствие а/бетонного покрытия наблюдается на а/дорогах по ул. Футбольная – ул. Крылова –подъезд к школе № 10, ул. Сусанина – школа искусств, ул.Кирюхина, ул.Лесная, ул.Л.Толстого, Войкова и другие улицы.

4 октября 2022 года на территории округа состоялся Парламентский день с представителями Законодательного собрания Нижегородской области и органов власти. По вопросам дорожного хозяйства были поставлены задачи о завершении строительства «Обхода» г. Кулебаки с переустройством газопровода (Мин-во транспорта и автомобильных дорог НО) и о компенсационном ремонте автомобильных дорог местного значения, задействованных при перевозке инертных материалов при строительстве М-12( Мин-во транспорта автомобильных дорог НО, ГКУ НО «ГУАД», администрация г.о.г Кулебаки). Отделом дорожной деятельности и благоустройства подготовлен комиссионный акт обследования городских дорог, который направлен в Законодательное собрание НО и в ГКУ НО «ГУАД» для принятия дальнейших решений по ремонту дорог.

**102 км**. автомобильных дорог города имеют шлаковое и грунтовое покрытие. Беспрепятственный проезд в зимний и летний периоды по данным дорогам обеспечиваются в рамках текущего содержания. В зимний период 2022 года было проведено 9 циклов очистки (2021 – 7циклов; 2020 -2 цикла очистки дорог от снега).

В связи со строительством автомобильной дороги М-12 возникла проблема с отсутствием необходимого количества шлака для засыпки и выравнивания дорог с грунтовым и шлаковым покрытием. Тем не менее, с помощю депутатского корпуса, АО «Русполимет» и за счет средств местного бюджета были продолжены работы на дорогах частного сектора.

На ул. Бухвалова, Бандажников, Белинского были выполнены работы с выравниванием покрытия и добавления гранитного щебня. В летний период завезено и спланировано 1480 тн шлака (2021- 1616 тн шлака; 2020 -более 900 тн шлака) на общую сумму – 1830,2 тыс.руб. Наказы избирателей, запланированные на 2022 год выполнены не в полном объеме, ввиду проблем с наличием шлака. Значительная работа в данном направлении была продолжена депутатами Совета депутатов по дорогам частного сектора.

**2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).**

Мероприятия в данном направлении проводились в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»(далее Подпрограмма), руководствуясь Федеральным закон №443-ФЗ"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и № 196-ФЗ от 10. "О безопасности дорожного движения".

Общая сумма мероприятий на конец отчетного года составила **8342,3 тыс.руб. – средства местного бюджета. Исполнение мероприятий Подпрограммы – 99,9%**

В результате чего:

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки в кол-ве 6782м.п.; 1365м2

- все пешеходные переходы исполнены в соответствии с современными требованиями: разметка на пешеходных переходах нанесена в желто-белом исполнении;

- отремонтированы тротуары:

 на ул. О.Кошевого общей протяженностью 0,480км (720м2);

- ул. Ст.Разина- 0,762км (1524м2)

 Установлены и заменены дорожные знаки (180 шт), выполнено устройство Искусственных неровностей: ул. Догадина (5ед); ул. Лесная (1ед); ул. Ст. Разина (4 ед); ул. Маряхина (2 ед); ул. Труда (2 ед); ул. Бунтарская (1 ед) на общую сумму – **2186,0 тыс. руб. (м/б).**

- в рамках«Пропаганды безопасности дорожного движения» для дошкольных и школьных учреждений были приобретены светоотражающие элементы в количестве 600 шт.

За период 2022 года состоялось 4 заседания комиссии на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- О состоянии аварийности в Нижегородской области, в т.ч. на дорогах г.о.г Кулебаки и разработке необходимых мероприятий по ее сокращению;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города (установка знаков, ИН);

- организация Пропаганды безопасности дорожного движения

- обеспечение безопасности в районе образовательных учреждений в поселениях и другие вопросы.

На основании обращений граждан и принятых комиссией решений, силами депутатов Совета депутатов г.о.г Кулебаки обустроены 4 автобусных остановки на ул. Труда (пресечение с ул. Куйбышева), Ст. Разина (р-н ДЮЦ); ул. Восстания (бывшая баня).

На основании обращения директора МБОУ СОШ №3 – депутата Совета депутатов г.о.г Кулебаки Кощеевой Е.Е. в р-не школы установлены ограждения ввиде столбиков для обеспечения безопасного подхода к учреждению.

В 2022 году перечень аварийно-опасных участков не утверждался, в связи с их отсутствием за 2021 год согласно справки ОГИБДД МО МВД России «Кулебакский».

Несмотря на проводимую работу в рамках Обеспечения безопасности дорожного движения, ситуация на дорогах остается сложной.

Всего за 2022 год ОГИБДД было выписано 14 предписаний (2021 - 19 предписаний (2020 -15 предписаний) должностному и юридическому лицу. Практически все Предписания исполнены в срок. Составлен 1 протокол за износ дорожной разметки.

На текущий 2023 год запланированы работы по:

- нанесению дорожной разметки

- ремонту тротуара по ул. Догадина

- замене и установке дорожных знаков и др. работы.

**3**. **Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа**

Мероприятия по Организации благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа проводились в рамках

МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы», основанием для разработки, которой, являются Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области и Правила благоустройства территорий городского округа город Кулебаки, утвержденные Решением Совета депутатов от 31 октября 2017 года № 86 (с изменениями) (далее Программа).

Общая сумма исполненных мероприятий составила **44388,81 тыс. руб**. Процент исполнения – 97%. Причины не освоения: Экономия денежных средств в результате снижения цены контрактов, непредставление документов на оплату по энергосервисному контракту ). В результате реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

- снос и подрезка аварийных деревьев;

- По заявкам депутатов установлены приобретенные в 2021 году 5 детские игровых комплексов по следующим адресам: ул. Воровского, 74-80: пер. Коллективный; ул. Адм. Макарова, 59а; ул. Тешинская; ул. Герцена.

- для приведения надлежащего состояния уличного освещения, в т.ч. по наказам избирателей, установлены дополнительные светильники.

- в рамках содержания выполнена очистка ливневых и дренажных канав, протяженностью более 2200 м.: ул. Кутузова, Зеленая, Репина, ул. Краснодонцев; Лесная-Белинского; Догадина, Новопрудная, Маяковского, ул. Спутников, ул. Щорса, Связистов.

- выполнена замена водоотводного лотка на ул. Восстания

С 2015 года администрация г.о.г Кулебаки принимает участие в реализации проектов развития территорий муниципальных образований НО, основанных на местных инициативах.

Работы по «Благоустройству ул. Адм. Макарова» начаты в 2018 году в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

Улица Адм. Макарова является центральной улицей города и служит его «визитной карточкой».

В 2022 году на основании опроса нселения, в рамках регионального проекта по поддержке местных инициатив, администрация г.о.г Кулебаки приняла участие в конкурсном отборе программ (проектов)инициативного бюджетирования «Вам решать» с Проектом «Благоустройство улицы Адм. Макарова (участок от ул. Железнодорожная до ул. Циолковского, четная сторона).

 **Общая сумма объекта – 6776,8 тыс.руб., в т.ч.**

 - Бюджет г.о.г.Кулебаки (в т..ч спонсоры) – 2482,7 тыс. руб.,

 - Областной бюджет -4294,1 тыс. руб.,

Подрядная организация – **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ-52»**.

В результате проведенных электронных торгов и заключенного МК с подрядной организацией, на участке ул. Адм. Макарова выполнено:

- устройство проездов, автостоянок - общей площадью 805 м2,

- устройство тротуаров и площадок из брусчатки – 1368м2,

- установлено бортовых (дорожных, тротуарных) камней – 1351м

- озеленение –1270м2

- установка металлического ограждения – 106м

- установка сигнальных столбиков – 41 шт

- установка МАФ

За счет средств местного бюджета были завершены невыполненные работы в 2022 году по причине ненадлежащего исполнения работ подрядной организацией на участке ул. Адм. Макарова от ул. Циолковского до ул. Кулибина по нечетной сторрне: устройство съездов, установка бортовых камней, установка пешеходного ограждения-56м, озеленение – 2047м2).

Поддержание в надлежащем состоянии территорий города и объектов благоустройства, активно продолжается силами МКУ ХЭУ. Ежегодно увеличиваются площади окашиваемых территорий, клумб и цветников. Центральные улицы освобождаются от сухой поросли и кустарника.

 В 2022 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Кулебаки Нижегородской области на содержание объектов благоустройства и общественных территорий на общую сумму **4611,73, в т.ч. 3689,39 –об.б;** 922,35-м/б приобретена механизированная техника (трактор колесный с прицепом) и навесное оборудование к ней для содержания территорий, выполнено выравнивание зоны отдыха места массового отдыха населения пруд Устимский в г.Кулебаки, выполнен окос травы на общественных территориях г.Кулебаки. Процент имсполнения по данному Соглашению составил 98,2%, ввиду снижения цены закупки во время проведения торгов.

Кроме этого проводились работы по окраске и ремонту автопавильонов, бордюров, обелисков, вырубке сухой поросли и другая текущая работа.

В рамках празднования 90- летия г. Кулебаки на центральной ул. Адм. Макарова был установлен арт-объект, иготовленный силами **Общества с ограниченной ответственностью «Кулебакский торговый дом" (ООО «КТД»)**, в лице директора Сергея Михайловича Гусарова и Выксунской типографией. Цветочное оформление исполнено МКУ «ХЭУ».

Действие МП «Благоустройство населенных пунктов г.о.г Кулебаки на 2020-2025 годы» будет продолжено.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки».**

 С 2017 года на территории Российской Федерации в рамках национального проект «Жилье и городская среда» реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который направлен на благоустройство общественных территорий и дворовых территорий в населенных пунктах численностью свыше 1000 человек. Администрация г.о.г Кулебаки является участником данного Проекта с 2018 года.

 В связи с чем в 2018 году отделом была разработана и утверждена МП «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки на 2018-2022 годы», в настоящее время срок действия данной Программы продлен до 2025 года. Актуализация Программы проводится по необходимости.

**Задачи Программы**:

1.Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.

 2.Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.

**Источники финансирования:**

**Всего: план – 50227,8 тыс.руб. факт -50000,2 тыс.руб. – исполнение – 99,6%**

Федеральный бюджет – 14992,0 тыс.руб.факт – 14992,0- освоение -100%

Областной бюджет – 13946,4тыс. руб.; факт-13877,5 – освоение – 99,5%

Бюджет округа – 21248,13 тыс.руб. факт- 21089,5 – освоение – 99,3%

**Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.**

**Всего: 11430,3 тыс. руб., в т.ч. – 100% исполнение**

Областной бюджет –6845,6 тыс. руб.

Бюджет округа –4584,6 тыс.руб.

**Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**

**Всего: 38570,00 тыс.руб.**

Федеральный бюджет 14992,0 тыс.руб.

Областной бюджет – 7031,9 тыс. руб.

Бюджет округа- 16504,9 тыс.руб.

Прочие – 41,25 тыс.руб.

**Дворовые территории:**

- Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение администрацией городского округа город Кулебаки проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету Нижегородской области из федерального бюджета. Отсутствие отмежеванных земельных участков под домами, включая объекты благоустройство, является основной проблемой в решении данной Задачи.

Ежегодно отделом дорожной деятельности и благоустройства проводится сбор предложений от заинтересованных лиц дворовых территорий многоквартирных домов в целях определения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на год реализации Программы.

 В результате конкурсного отбора в 2022 году в соответствии с заключенными Муниципальными контрактами в рамках Соглашения между администрацией г.о.г Кулебаки и Мин-ом энергетики и ЖКХ выполнено благоустройство **8 территорий(2021-11 дворовых территорий (2020-16 двор.)** на общую сумму **8557,0 тыс. руб**., в т.ч. о/б – 6845,6 тыс.руб. Дворовые территории дома №8 ул. Адм. Макарова и ул. Мира, 19  **отремонтированы за счет средств местногобюджета.**

**МП КДУК- 6 дворов:** ул. Адм. Макарова, 47,49; с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 16,17,18,19 **(подрядная организация ООО «ВеккСтрой-52» и ИП Рогов С.А.)**

**ООО «Кулебакский Центр ЖКХ» –2 двора -** ул. Адм. Макарова, 65, ул. Бутова, 85 **(ИП Рогов С.А.)**

Кроме этого, за счет средств **м/б – 940,6 тыс. руб**. выполнен ремонт проездов на землях общего пользования дворовых территорий с. Мурзицы.

Работы выполнены по минимальному перечню в соответствии с НПА и протоколами общих собраний жителей (ремонт проездов, установка МАФ, освещение).

- **Всего** **за 2022 год** на **отремонтированных дворовых территориях общей площадью 5036,5 м2**

-установлено 40скамейки

- установлено 40 светильников

Все муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий были заключены на основании проведенных процедур. ПСД согласована с ГБУ НО «Нижегородсмета».

Всего в соответствии с Муниципальной программой, в благоустройстве нуждаются 300 дворовых территорий.

**За период 2018-2022 года отремонтировано и благоустроено 61 (20%) дворовая территория.**

 **Общественные пространства**

В соответствии с Муниципальной программой, на территории г.о.г Кулебаки, расположено 17 Общественных пространств (скверы, парки, пруды, центральные улицы и т.д.), 11 из которых, нуждаются в благоустройстве в первоочередном порядке. На период 2018-2025 года запланировано благоустройство - 7 территорий : Парк, сквер 60 лет ВЛКСМ, сквер ул. Гастелло, пруд Устимский, пл. Ленина, сквер ул. Войкова, сквер ул. Првомайская и прилегающая территория к нему в п. Велетьма).

Площадь Ленина г. Кулебаки одно из 10-ти общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки на 2018-2024 годы». Общая площадь- 20000м2.

По результатам рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году данный объект набрал наибольшее количество голосов, что составило 2545 (66,6%) голосов из 3822 гр., принявших участие в рейтинговом голосовании, проходившем с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

 Для Благоустройства данной территории архитектурной мастерской ННГАСУ был разработан концептуальный проект, который был выполнен на топогеодезической подоснове.

Данным проектом предусмотрена система пешеходных и транспортных связей, зон кратковременного отдыха. Размещение малых архитектурных форм – скамей для отдыха, светильников наружного освещения, а также элементы озеленения выполнены в соответствии с общим композиционным замыслом благоустройства территории. Архитектурно-планировочное решение проекта основано на концепции стиля нового рационализма 60-х годов (технологизм).

 Это обусловлено композицией площади, состоящей из зданий выполненных в данном стиле. Благоустройство площади предполагает зонирование:

площадь с фонтаном перед зданием суда;

прогулочная зона перед зданием детской спортивной школы; зона отдыха за зданием суда; зона размещения концертной эстрады; зона торговых павильонов, а так же аллея с информационными стендами.

 Исходя из финансовой возможности администрации г.о.г Кулебаки, в соответствии с проведенными общественными обсуждениями и общественными комиссиями была определена территория благоустройства на 2022 год - **площадь с фонтаном перед зданием суда.**

 Территория перед зданием городского Суда имела асфальтобетонное покрытие, которое находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ покрытия составлял 70%. Была предложена полная замена покрытия с применением тротуарной плитки.

Газоны и цветники были выполнены из бетона, нуждались в реконструкции. Малые архитектурные формы (скамейки, урны) изношены, требовалась замена на более современные.

Отсутствовали пешеходные и транспортные связи, зоны кратковременного отдыха. Наружное освещение старого образца, которые необходимо было заменить под единый стиль.

На основании проведенной процедуры по выбору подрядной организации, администрацией г.о.г Кулебаки был заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории пл. Ленина в г. Кулебаки с Индивидуальным предпринимателем Сергеевым Александром Константиновичем на общую сумму 25,4 млн. руб., в т.ч. федеральный, областной и местный бюджеты.

В рамках данного контракта установлен пешеходный светодиодный фонтан, благоустроена территория вокруг него с укладкой тротуарной плитки, установкой современных светильников, скамеек, урн, озеленением. Также выполнена укладка брусчатки на прилегающей площади.

С учетом выделенных дополнительных денежных средств (увеличение стоимости материалов в результате введенных санкций) фактическая сумма контракта составила - **26912,2 тыс.руб., в т.ч. ф/б – 14992,0 тыс.руб.; о/б – 624,7 тыс.руб.; м/б- 11295,5 тыс.руб.**

Все работы поблагоустройству площади были завершены в срок до **1 сентября 2022 года**, в соответствии с условиями контракта.

Контроль за ходом выполнения работ осуществлялся специалистами администрации г.о.г Кулебаки, депутатами Совета депутатов г.о.г Кулебаки, а так же был заключен Контракт с ЗАО «ЦИВССМ» (Закрытое акционерное общество «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации и метрологии») на проведение контроля качества и экспертизы выполненных работ.

 В течение 2022 года проведено 6 заседаний Общественной комиссиипо реализации приоритетного проекта. Протоколы заседаний, фотоматериалы размещены на официальном сайте администрации. В связи с введенными ограничениями, вызванными пандемией, проведено 2 общественных обсуждения объектов благоустройства, которое проводилось на встречах с жителями города и депутатами Совета депутатов. В течении года внесены изменения в состав общественной комиссии и в Положение о комиссии.

31 мая 2022 года на очередном заседании Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды" подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории, благоустраиваемой в первоочередном порядке в 2023 году.

**Рейтинговое голосование** по выбору общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» проводилосьс 15 апреля по 30 мая 2022 года . Рейтинговое голосование проведено в форме дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем онлайн-голосования на сайте <http://golosza.ru> (далее – Сайт), а также онлайн-голосования в специально-оборудованных местах для дистанционного голосования.

 Таким образом, в рейтинговом голосовании в 2022 году приняли участие 12,5 % жителей г.о.г.Кулебаки от 14 лет и старше (4888/39258); 2021 год - 3822 (9,8 %). Данный показатель выполнен. Сквер ул. Войкова стал победителем – 2868 голосов, что составило – 58,7%.

**Организация уличного освещения**

Общая протяженность сетей уличного освещения 293 км. Из них 111,6 км – протяженность светового провода, на которых установлены подучетные светильники.

Г. Кулебаки – 190,023км.

Тер. Упр. № 1 – 50,187км.

Тер. Упр. № 2 – 52,790км

Из них нуждается в модернизации 70%.

- Опор уличного освещения (50%) наших.

Количество светильников-3748 шт (светодиодные), в т.ч.

г. Кулебаки – 2315шт; ТУ1 – 890шт; ТУ2 – 543шт.

31 августа 2018 года между администрацией г.о.г Кулебаки и ООО «ЕЭС-Гарант» заключен Контракт на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории г.о.г Кулебаки, который был завершен в 2019 году.

В рамках данного контракта заменено 3000 светильников на светодиодные источники, в т.ч. 1898 светильников в г. Кулебаки. Действие условий контракта было продолжено в 2022 году.

За 2022 год силами МКУ «ХЭУ» и подрядными оргаенизациями (ИП Рыбкин; ИП Сергеев А.К) было установлено дополнительно **116 подучетных светильника**, в т. ч.

- м-н Северный (ул. Центральная, ул.Нижегородская) – 46 светильников

- пл. Ленина – 36 ед (опора + светильник).

- ул. Бандажников, 52, 68; ул. Молодежная, 2; ул. Новая, 41; пл. Ежкова, 8; ул. Маяковского, 59 – 7 светильников (наказы избирателей).

Решена проблема отсутствия уличного освещения на ул. Центральная и Нижегородская в м-не Северный г. Кулебаки. В рамках Муниципального контракта, заключенного с ИП Рыбкин М.Е. на ул. Центральная установлено 17 светильников, ул. Нижегородская – 29 светильников

По заявкам жителей установлено 34 светильника. Для праздничного украшения города на ул. Воровского установлены световые консоли в кол-ве 21ед.

**Проблемы:**

1. Наличие аварийных сетей (старые провода, скрутки, соединение алюминий-медь ) р-н Детской поликлиник(ТП-59), р-н ул. Маряхина- Пушкина (ТП-11), ТП-52 (ул. Лесная, ул. Ульянова, Маяковского) и ТП-3 (ул. Коммунистическая);
2. Слабая материальная база (отсутствие кадров,);
3. Наличие проблемных районов в которых частично отсутствует уличное освещение. (р-н 8школы, школы №6 (П.Морозова, Баумана и т.д.), р-н 7 школы (ул. Спартака, 40 лет Октября, Советская); ул. Чубарова (уст-ка дополнительных опор 5 шт и светильников);
4. Наличие безучетных светильников;
5. Общая стоимость мероприятий составляет более **4000,0** тыс.руб., которые необходимо выделить для решения проблем.

**Организации озеленения населенных пунктов городского округа:**

В данном направлении ведется перечень аварийных деревьев совместно с сектором Охраны окружающей среды городского округа. На 01января 2023 года, с учетом принятых мер по ликвидации и подрезке аварийных деревьев, в Перечне числится **1217 деревьев.** В соответствии с заключенными МК - Снесено и подрезано - 115 аварийных деревьев на общую сумму 1376,0 тыс. руб.

Обеспечение текущего содержания зеленых насаждений (своевременная подрезка деревьев и кустарников, покос травы, уход за цветниками, озелененными территориями и пр.) осуществлялось МКУ ХЭУ в рамках Перспективного плана озеленения и сметы расходов.

Общая площадь выкашиваемых газонов в 2022 году составила 83875 м2 (2021 год- 96120м2; 2020- 65100м2; 2019 -**62046 м2**.

Высажено 434 декоративных кустарника в р-не ФОКа. На основании обращений граждан, депутатов Совета депутатов, плановых мероприятий выполнена вырубка сухой поросли в р-не ул. Гоголя, Войкова, Урицкого общей площадью более 10000м2. На общественных пространствах (скверы, центральные дороги, клумбы) высажено 28000шт цветов.

**В 2023 годуработа МКУ ХЭУ** будетосуществляться в плановом режиме. Запланированы работы по приобретению специализированной механизированной техники, благоустройству и содержанию территорий общего пользования, санитпрной очистке города.

**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:**

С целью приведения нормативной документации по организации похоронного дела на территории городского округа город Кулебаки в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Законами Нижегородской области, распоряжением администрации городского округа город Кулебаки разработано и утверждено Положение об организации похоронного дела в г.о.г Кулебаки, в соответствии с которым, организация ритуальных услуг (за исключением оказания услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, установленным ст. 9 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле»), содержание и благоустройство муниципальных кладбищ в г. Кулебаки возложено на муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (МКУ «ХЭУ»).

Утвержден порядок специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории г.о.г Кулебаки.

Специализированное муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» переименованно в муниципальное предприятие «Ритуальные услуги».

Утверждены правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания.

В 2022 в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Нижегородской области на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» на городском кладбище на общую сумму – **3498,8 тыс. руб.**, в т.ч. о/б – 3323,9; м/б- 174,9 тыс.руб.: были выполнены следующие работы:

-устройство проездов с применением а/бетона – 814м2;

- подготовка мест под захоронение – 1647м2

 Силами МКУ «ХЭУ» выполнен окос территории между рядами захоронений, уборка мусора на кладбищах, вывоз мусора (ТКО) силами ООО «ОРБ Нижний».

Площадь захоронений составляет: кладбище всего - 21,5 Га.; захоронений – 19,7 Га.; Свободная площадь под захоронение всего: свободная- 1,8 Га.; из них подготовленная для захоронения – 0,61 Га.

Существующие проблемы:

- минимальная площадь подготовленной территории кладбища для захоронений (0,45 Га);

- отвод земельного участка (расширение существующего кладбища);

- отсутствие возможности устройства межквартальных дорожек из-за хаотичного захоронения;

- отсутствие асфалтобетонного покрытия на проездах, проходах и межквартальных дорожках;

- отсутствие полной информации по учету мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил), инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) в г. Кулебаки.

**4. Обеспечение оказания в установленном порядке муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа**

Отделом дорожной деятельности и благоустройства оказывается муниципальная услуга по «Выдаче разрешения (Ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории округа на основании Регламента. Количество выданных ордеров по сравнению с 2020 годом, уменьшилось и составило 69 ордеров (2021 -68 ордеров; 2020 -80 ордеров; 2019 – 83 ед.;) в т.ч. МУП «Райводоканал»; ООО Люкс»; ООО «БорЭнергоЭффект» и другие.

Через МФЦ разрешения не выдавались.

 В 2022 году изменения в Административный Регламент по оказанию муниципальной услуги не вносились

 **5. Организация водоотведения на территории городского округа:**

 Всего на территории городского округа **35,1 км** ливневых канав, в том числе:

Г. Кулебаки - **23,9 км, на которых расположены**

Ливневые коллекторы (трубы ж/б, лотки ж/б) –**2,9км**,

водопропускные трубы (ж/б и металлические) в количестве **54 шт**.

**Дождеприемные** колодцы– 8шт

**Дождеприемные лотки (ж/б**) – 3 ед.

Отвод дождевых и талых вод с земельных участков осуществляется по дренажным канавам протяженностью более 3км и водопропускным трубам.

 На основании обращений жителей г. Кулебаки в течении 2022 года выполнены работы по устройству и очистке дренажных канав: ул. Кутузова, ул. Зеленая (от ул. Бандажников до ул. Белинского), ул. Догадина (от ул. Металлистов до ул. Новопрудная), ул. Репина, ул. Краснодонцев, пересечение ул. Лесная-ул. Белинского, ул. Рабочая; ул. Новая, ул. Маяковского (от дома №195 до ул. О.Кошевого), ул. Спутников (от ул. Филатова до ул. Суворова), ул. Новопрудная (до дома №58), ул. Щорса, пересечение ул. Щорса – переулок Связистов **на общую сумму – 1006,1 тыс.руб. общей протяженностью 2200м**

**В поселениях Территориального управления №1**

- р.п. Гремячево, ул. Ульянова, д. 290 – д. 310 — 178 м.

- с. Теплово, ул. Лесная — 300 м.

- с. Ломовка, ул. Молодежная — 320 м.

**Всего — 798 м**.

**В поселениях Территориального управления №2**

С. Мурзицы, ул. Кутузова – 92м

 В результате плановых работ по очистке канав за период 2017-2021 годов было очищено и выполнено устройство более 14,0 км ливневых и дренажных канав. Решены многие проблемы. Однако обстановка с ливневыми и дренажными канавами остается напряженной. Особенно в период перепада температур. Основная причина – это отсутствие ливневой и дренажной системы на центральных дорогах города, наличие канав открытым способом (земляной необустроенный ров), неудовлетворительное состояние канав, расположенных на частных земельных участках.

Учитывая расположение канав открытым способом, необходимо выполнять укрепление русел канав (порядка 7км): ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Трактористов, пер. Чернышевского, ул. Ульянова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, Дзержинского, пер. Связистов, ул. Герцена и др. (90% ливневых канав являются канавами открытого способа).

Задачи на текущий год:

- проведение превентивных мер во время весеннего паводка;

- ремонт (замена) ливневых лотков по ул. Воровского (р-н Торгового центра; подъезд к администрации г.о.г Кулебаки).

Подводя итоги, хочу отметить, что по всем направлениям мероприятия проводились в рамках Контрактов, кол-во которых составило 65 ед на общую сумму 100,7 млн. руб. (2021г-**72 ед**, на общую сумму **136,2 млн.руб.** Имелись нарушения по контрактам в части исполнения сроков, оплата контрактов за счет средств местного бюджета, проведена без нарушений. В связи с несвоевременным предоставлением субсидий имелись нарушения по оплате МК в части областного бюджета.

Регулярно отдел взаимодействовал с Областными мин-ми, подведомственными организациями, структурными подразделениями администрации округа, без нарушения сроков рассмотрены обращения граждан и юридических лиц, своевременно направлялась отчетность по использованию субсидий в рамках Соглашений в электронном бюджете. Регулярно давалась информация по разделу «Одним абзацем», Инцидент и др.

В настоящее время заключено Соглашение с Мин-ом энергетики и ЖКХ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (ФКГС), в рамках которого запланировано благоустройство общественной территории: сквер ул. Войкова в г. Кулебаки НО, в стадии подготовки находится Соглашение с Мин-ом внутренней и региональной политики Нижегородской области на выполнение работ в рамках проекта «Память поколений», подготовлена заявка в Мин-во транспорта и автомобильных дорог НО на включение объекта «Ремонт участка автомобильной дороги ул. Футбольная (от ул. Ульянова до пер. Крылова) в ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области. Все вышеуказанные мероприятия запланированы на текущий год.

Кроме этого, задачами 2023 года является:

- подготовка к проведению ежегодного рейтингового голосования по общественным пространствам на 2024 год в рамках Проекта ФКГС;

- реализация 3-х Программ;

- реализация национального проекта «Жилье и городская среда»

- реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»

- реализация проекта «Память поколений»

- реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской обласи и др. мероприятия

- исполнение Плановых показателей.

Начальник отдела дорожной деятельности

и благоустройства С.А. Саламатова