ОТЧЕТ

о работе отдела ЖКХ и ТЭР

за 2016 год

Основными задачами отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР являются:

- Выработка стратегии социально-экономического развития ЖКХ

- Координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, направленная на повышение качества жилищных и коммунальных услуг населению.

- Осуществление контроля за проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

- Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимний период;

- Обеспечение законных интересов и прав потребителей ЖКУ по их обращениям.

В целях обеспечения безаварийности во время отопительного сезона 2016-2017 годов было подготовлено постановление  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы городского округа город Кулебаки к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов», которое предусматривало выполнение ряда организационных и технических мероприятий. В ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 гг. отремонтировано 2,5 км водопроводных сетей, произведена замена 5 глубинных насоса. По системе теплоснабжения отремонтировано 1,3 км тепловых сетей, произведена замена тепловой изоляции 0,7 км, ремонт котельных на сумму 701,0 тыс. руб., ремонт и замена запорной арматуры на сумму 5517,0 тыс. рублей

По результатам проведенной проверки в отношении муниципального образования городского округа город Кулебаки Нижегородской области Волжско-Окским управлением Ростехнадзора был получен паспорт готовности городского округа город Кулебаки к отопительном периоду 2016-2017 гг. Данная проверка проводится с целью исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 года №314 «Об утверждении методических рекомендация по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

На 2017 год планируется отремонтировать 3,7 км водопроводных сетей,              0,8 км тепловых сетей. Общая сумма капитального и текущего ремонта составляет 13,0 млн. рублей. Снижение денежных средств на капитальный и текущий ремонты 2017 года по сравнению с фактом 2016 года обусловлено тем, что теплоснабжающее предприятие ООО «Бор Теплоэнерго» порядка 80,0 млн. рублей направляет на модернизацию котельной ул. Циолковского 37а.

В результате своевременно принятых мер, в т.ч. и при подготовке к отопительному сезону, не допущено серьезных аварий, количество технологических нарушений уменьшилось.

Постановлением администрации от 05.09.2016 №1874 утверждена схема водоснабжения и водоотведения на территории г.о.г. Кулебаки Нижегородской области. Схема водоснабжения и водоотведения на территории г.о.г.Кулебаки Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. На территории р.п. Гремячево гарантирующим поставщиком  по водоснабжению и водоотведению является                                   ООО «Коммунальщик», на остальной территории округа –                                     МУП «Райводоканал» (за исключение военного городка). В настоящее время идет согласование новой схемы теплоснабжения г.о.г. Кулебаки.

Значимым проектом в сфере жилищно-коммунального хозяйства стал пуск 2 новых котельных, построенных компанией ООО «БорТеплоэнерго», входящей в группу компаний «Атриум». К новым котельным подключены потребители «старых» котельных, расположенных на ул. Серова, ул. Ст. Разина, ул. Труда. ООО «Бор Теплоэнерго» была проведена большая работа по регулировке тепловых сетей с целью достижения расчетных тепловых режимов и нормального теплоснабжения  всех подключенных потребителей.

Уровень собираемости платежей с населения составил  94,69% за 2016 год вместо 95,43% в 2015 году. Падение уровня собираемости вызвано общим кризисом  и введением взносов на капитальный ремонт.

В 2012 году Законодательным собранием Нижегородской области был принят Закон о создании системы финансирования капремонта многоквартирных домов (МКД), который вступил в силу в 2014 году. Ключевым пунктом Закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» является введение централизованной системы финансирования капремонта.

Согласно новой системе капитального ремонта все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Российской Федерации в установленном законом порядке несут обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт. В нашей области данная обязанность возникла с 1 февраля 2015 года. Капитальный ремонт МКД будет осуществляться в соответствии с законодательством в рамках региональной адресной программы капитального ремонта  МКЖД. Разработан краткосрочный план ремонта домов: 2014-2015 год включено 4 МКД, 2015-2016 год – 10 МКД, на 2016 год вошли 36 домов. Перенос по срокам проведения капитального ремонта был вызван тем, что региональный оператор, на счете которого в основном формируются средства собственников многоквартирных домов, в 2014 году к реализации краткосрочного плана их ремонта не приступил. За 2016 год капитальный ремонт был произведен в 7 МКД. В конце октября 2016 года состоялось организационное совещание по передаче 7МКД подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт кровли). В настоящее время работы по капитальному ремонту продолжаются.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016 №731 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2017-2018 годы. В рамках этого плана в г. Кулебаки планируется отремонтировать:

2017 год – 11МКД, площадь 9,971 тыс. кв.м.;

2018 год – 15МКД, площадь – 16,023 тыс. кв.м.

В целях информирования населения об изменениях законодательства по предоставлению жилищных и коммунальных услуг отделом ЖКХ были организованы собрания старших домов, председателей ЖСК и ТСЖ, руководителей управляющих компаний:

- размещено в СМИ и на официальном сайте администрации в  разделе ЖКХ    - 12 статей;

- проведено 5 информационных семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, собственниками помещений.

Основная тематика проводимых встреч и семинаров это тарифы, нормативы, обслуживание внтуридомового газового оборудования и капитальный ремонт многоквартирных домов.

Кроме того,      велась   работа    с   обращениями   (заявлениями,  жалобами, предложениями) граждан. На все обращения даны письменные ответы или выданы необходимые документы. В основном, граждане обращались по вопросам оказания им жилищно-коммунальных услуг; проведения капитального ремонта.

Начальник отдела ЖКХ и ТЭР				А.А.Мошкин

17.02.2017