Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области

на 2018-2025 годы»

- ПАСПОРТ муниципальной программы

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г. N651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы". |
| Разработчик программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Соисполнители Программы | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. Сектор жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. Отдел культуры администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. Индивидуальные предприниматели городского округа город Кулебаки (по согласованию). Организации и предприятия городского округа город Кулебаки (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки |
| Задачи программы | Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2025 годы Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы | Источники финансирования Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб. Всего, тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 22123,5 25294,7 19451,8 28036,8 50227,8 | 46245,8 30935,3 14254,6 236570,2 Федеральный бюджет 9012,0 15078,7 14833,7 14574,5 14992,0 12280,6 13825,2 0,0 94596,7 Областной бюджет 4831,6 628,3 618,1 607,3 13946,4 11862,2 11926,6 11350,5 55771,0 Бюджет городского округа 8279,9 9587,7 4000,0 12855,0 | 21248,2 22103,0 5183,5 2904,1 86161,3 Прочие средства 0,0 0,0 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0 41,2 |
| Индикаторы достижения цели | Наименование индикатора цели программы Ед. изме рения Значения индикатора/непосредственного результата по годам Начальный уровень на момент разработки программы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки. Индикатор 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (1дом -1 двор) % 0,09 0,12 0,16 0,19 0,37 0,55 0,73 0,92 1,0 Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки. Индикатор 2.1. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий % 0,35 0,47 0,47 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,82 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки Индикатор 3.1. Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г.о.г.Кулебаки в решение вопросов развития городской среды % 0 9 12 12 12 12 12 12 12 |
| Показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора цели программы Ед. изме рения Значения индикатора/непосредственного результата по годам Начальный уровень на момент разработки программы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки. Непосредственный результат 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе (1дом-1 двор) Ед. в год 28 11 12 10 60 60 60 60 27 Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки. Непосредственный результат 2.1. Количество благоустроенных общественных пространств в городском округе Ед. в год 6 2 0 1 1 1 1 1 1 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки Непосредственный результат 3.1. Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г.о.г.Кулебаки и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды Чел. 0 3626 4835 4835 4835 4835 4835 4835 4835 |

2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1 Характеристика текущего состояния.

Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Кулебаки на 2018 - 2025 годы» (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки;

- благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения.

Городской округа город Кулебаки расположен в юго-западной части Нижегородской области, общая площадь городского округа составляет 938,9 кв. км. (1,2 % от площади области).

Численность постоянного населения, проживающего на территории городского округа на 01.01.2017 года составляет 48,73 тыс. чел., в.т.ч. городского 39,07 тыс. чел, сельского 9,66 тыс.человек.

На территории городского округа расположены 26 населенных пунктов, в том числе – город областного значения Кулебаки, два поселка городского типа Велетьма и Гремячево и 23 сельских населенных пункта.

Городской округ город Кулебаки – территория, представляющая собой промышленный центр Нижегородской области. В городском округе город Кулебаки расположено одно из старейших отраслевых предприятий России – металлургическое предприятие ПАО «Русполимет», развиты производство строительных конструкций (ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций»), пищевая промышленность (ОАО «Кулебакский хлебозавод», ООО «Акваника»).

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р город Кулебаки вошел в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (II категория монопрофильных образований).

Благоустройство территории города - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

Многоквартирный жилой фонд, дома которой имеют придомовые (дворовые) территории имеется в следующих населённых пунктах г.о.г. Кулебаки: г.Кулебаки, с.Мурзицы, р.п. Гремячево.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, недостаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли. Жители городов все больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. Модернизация городской среды задает новую планку качества мероприятиям, проводимым по ее благоустройству, способствует грамотному планированию при обустройстве общественных пространств. Системная работа с реализацией одного-двух проектов в год создает устойчивый эффект стабильного улучшения города.

Современный горожанин воспринимает всю территорию городского округа, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах города формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

При этом, ключевое слово здесь — «общественные», потому как коммуникация — основная ценность и смысл проживания в городе, это то, что формирует культуру городского образа жизни. Многие из них сохранили исторический облик, другие же были созданы совсем недавно, менялись их функции и роли, но, в данный момент, каждое из них передает дух времени.

Одно из наиболее важных общественных пространств на территории города Кулебаки -Парк культуры и отдыха.

Общая площадь парка – 111768 м2 (11,2 га)

Уникальность парка состоит в том, что это один из немногих подобных рекреационных зон с сохранившимся природным ландшафтом. В парке находится пруд, площадью более 8 000 кв. метров, с подпорной стенкой длиной 168 метров, выполненной из кирпича. В центре пруда имеется островок, на который ведет легкий металлический мостик. На островке расположился детский городок с башенками, горкой, игровой комплекс «Корвет», песочница, скамеечки для отдыха. Парк имеет центральную аллею, вдоль которой идут пешеходные дорожки. В основном в парке растут сосны, березы, липы, осины.

В городском парке проводится много мероприятий спортивного, патриотического, культурно-досугового, развлекательного характера для различной аудитории – от дошкольного возраста до ветеранов. Функционирует «Тропа здоровья», протяженностью 1 км 400 м. Она расположена по периметру парка, имеет асфальтовое покрытие.

За период 2016-2017 года, при участии городского округа город Кулебаки Нижегородской области в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах состояние городского Парка значительно улучшилось. За счет средств областного и местного бюджетов отремонтирована подпорная стенка пруда с установкой декоративного забора, восстановлено освещение, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия центральной аллеи и пешеходных дорожек, отремонтирован мостик, благоустроена территория на островке, установлена спортивная тренажерная площадка, в центральной части Парка заменен фонтан и выполнено благоустройство прилегающей территории с применением брусчатки.

В 2017 году в целях выработки единого концептуального решения по благоустройству Парка одним из нижегородских архитектурных бюро была разработана «Концепция парка культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области» (далее по тексту – Концепция). Концепция активно обсуждалась общественной комиссией по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2024 годы (создана постановлением администрации г.о.г.Кулебаки от 05.07.2017г. № 1490) и, в целом, была одобрена населением. Основная идея Концепции:

1. зонирование Парка в соответствии с потребностями различных возрастных и социальных групп населения (предусмотрены зоны: спортивная, культурная, игровая, прогулочная);

2. придание Парку уникальности при выборе дизайнерских решений. Своеобразным маяком при разработке Концепции, как точкой отчёта, стал один из важнейших брендовых объектов и Парка, и г. Кулебаки в целом – кулебакский Музей «Теремок». «Дерево», «Естественный природный ландшафт», «Сосновый бор», «Деревянная домовая резьба», «Природные материалы», «История & Современность» - основные идеи, нашедшие своё отражение в Концепции.

В рамках концептуального проекта, с целью комплексного подхода к реконструкции всех сфер этой территории: необходимо продолжить работы по благоустройству береговой линии пруда, установки сцены, игровых площадок и т.д.

На территории г.о.г Кулебаки расположены скверы в кол-ве 10 ед, в т.ч. 7 находятся в г. Кулебаки. Наиболее посещаемыми являются: сквер на ул. 60 лет ВЛКСМ и сквер на ул. Гастелло.

Сквер на ул. 60 лет ВЛКСМ был заложен в 1978 году в честь 60-летия комсомольской организации. В преддверии 100летнего юбилея ВЛКСМ благоустройство сквера особенно актуально. Ведь комсомол объединял большое количество активных людей, которые до сих пор, не смотря на возраст, имеют активную жизненную позицию и являются знаменитыми людьми нашего города.

Реконструкция сквера на ул. Гастелло необходима в связи с комплексным благоустройством основной центральной ул.Бутова г. Кулебаки, проводимой в рамках Комплексной программы развития моногорода Кулебаки. По инициативе активной молодёжи муниципалитета планируется создание нового молодежного сквера "Влюбленные сердца" (установка малых архитектурных форм - скамей примирения, интересных современных арт-объектов, обустройство газонов, цветников, мест для фотосессий новобрачных и т.д.).

По опросу населения именно реализация данного проекта по благоустройству нашла наибольший отклик среди молодежи нашего города. Этот сквер, находящийся в центре города, привлекает большое число молодежи. Особенно важно то, что данный сквер находится рядом с загсом и появится возможность посещать сквер молодым семьям.

Среди территорий, требующих благоустройства - ул. Адм. Макарова, названная в честь русского военно-морского деятеля. На данной улице расположены учебные заведения, торговые центры, различные офисы, организации, недавно построенный Храм, она является наиболее посещаемой.

В настоящее время на улице имеются стихийные автостоянки и неорганизованные подъезды к объектам торговли, расположенных на 1-м этаже многоквартирных жилых домов, отсутствуют газоны и цветочное оформление, пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим был разработан проект комплексного благоустройства данной улицы и оценены расходы на выполнение необходимых работ.

Комиссионный мониторинг уровня благоустройства (инвентаризация) городского округа город Кулебаки показал, что требуют выполнения работ по благоустройству прилегающих к ним дворовых территорий более 200 многоквартирных домов. Асфальтобетонное покрытие практически всех дворовых территорий находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Кроме того, требуют благоустройства территории, прилегающие к объектам торговли, бытового обслуживания, автосервиса и другим, принадлежащим юридическим лицам и предпринимателям.

В рамках муниципальной программы городского округа город Кулебаки «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» году планируется выполнить работы по благоустройству по минимальному перечню на всех придомовых территориях, нуждающихся в благоустройстве и на 5 территориях общего пользования.

Большинство территорий общего пользования также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

По проведенной инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств составлены паспорта благоустройства общественных пространств на 15 объектов и паспорта благоустройства на 90 дворовых территорий.

Паспорт благоустройства дворовых территорий

городского округа город Кулебаки

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий |  |  |
|  | Всего | Ед. | 90 |
|  | Полностью благоустроенных | Ед. | 13 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 14,4 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | всего | Ед | 327 |
|  | На благоустроенных территориях | Ед. | 28 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | Тыс.чел. | 48,73 |
| 1.5 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Тыс. чел. | 3,014 |
| 1.6 | Доля населения, обеспеченная благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | % | 6,2 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | Общая площадь | КВ.м | 328428 |
|  | Площадь благоустроенных территорий | КВ.м | 47478 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | Детская площадка | Ед/кВ.м | 27/1350 |
|  | Спортивная площадка | Ед/кВ.м | 14/700 |
|  | Контейнерная площадка | Ед/кВ.м | 30/300 |

Паспорт благоустройства общественных территорий городского округа город Кулебаки

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 16 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 8 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 8 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, всего, из них: | ед. | 6 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  | 1 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  | 5 |
| 1.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 38 |
| 1.4 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 26 |
| 1.5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий** | % | 67 |
| 1.6 | Площадь территорий, всего, из них: | кв. м | 534276 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 295106 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 239170 |
| 1.7 | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м | 125910 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 2040 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 123870 |
| 1.8 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 8 |
| 1.9 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м | 9275 |
| 1.10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя | 2,6 |

2.2. Цели и задачи.

Стратегической целью муниципальной программы на период 2018-2025 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории городского округа город Кулебаки.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.

- Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки.

2.3.Сроки и этапы реализации программы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:

2.4.1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки:

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направлены на организацию   ремонта дворовых проездов, на проведение работ   по благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а также в целях улучшения эстетического облика города и населенных пунктов городского округа, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Он включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение 1 к программе).

Адресный перечень всех дворовых территорий городского округа город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) по итогам инвентаризации (Постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 21.06.2017г. № 1306 «О создании комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области в рамках разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы») изложен в Приложении 1 к настоящей программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень и дополнительный перечень работ приведены в   Приложении   1 к программе, предусматривающий комплексное благоустройство.

По  каждой  дворовой  территории,  включенной  в  муниципальную программу,  подготавливается  и  утверждается  (с  учетом  обсуждения  с представителями  заинтересованных  лиц)  дизайн  –  проект  в  соответствии  с Порядком  разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»  согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц.  Доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

При финансовом участии Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием приведен в Приложении 7 к настоящей программе.

Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение администрацией городского округа город Кулебаки проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету Нижегородской области из федерального бюджета.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы -для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок  не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – 3 года.

2.4.2. Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Перечень мероприятий по благоустройству общественных пространств включает в себя:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

-  благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство улиц;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 -  2025 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отобраны с учетом инвентаризации их состояния и результатов общественного обсуждения. (Постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 21.06.2017г. № 1306 «О создании комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области в рамках разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2024 годы»)

Адресный перечень всех общественных территорий в городском округе город Кулебаки, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2025 годы и перечень работ по благоустройству общественной территории изложены в Приложении 2 к настоящей программе.

Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий является обеспечение ежегодного проведения администрацией городского округа голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее-голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке установленном правовым актом Нижегородской области; с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующему году реализации указанных мероприятий.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – 3 года.

2.4.3. В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству планируется комплекс мероприятий на основе соглашений между администрацией городского округа и жителями многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий, жителями индивидуальных жилых домов, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами по благоустройству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в их собственности.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству изложен в Приложении 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения изложены в Приложении 4.

Информационное освещение хода реализации программы подразумевает целый блок мероприятий:

- по опубликованию информации на официальном сайте администрации городского округа, в средствах массовой информации, в социальных сетях (группах);

- мероприятия по привлечению к обсуждению итогов инвентаризации, дизайн проектов благоустраиваемых территорий, хода реализации программы заинтересованных лиц (представителей) заинтересованных лиц, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству.

Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в городском округе город Кулебаки на 2018-2025годы», куда входят кроме сотрудников структурных подразделений администрации, представители общественных организаций, политических партий, профсоюзных организаций, представитель регионального отделения Народного Фронта проводятся ежемесячно.

Планируется включить в состав общественной комиссии представителей ресурсных предприятий или организаций в целях синхронизации мероприятий благоустройства и работ по ремонту (строительству) инженерно- коммунальной инфраструктуры.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице 1.

### Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования (по годам) за счет всех источников), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Цель программы: Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 22123,5 | 25294,7 | 19451,8 | 28036,8 | 50227,8 | 46245,8 | 30935,3 | 14254,6 | 236570,2 |
|  | Федеральный бюджет | 9012,0 | 15078,7 | 14833,7 | 14574,5 | 14992,0 | 12280,6 | 13825,2 | 0,0 | 94596,7 |
|  | Обл. бюджет | 4831,6 | 628,3 | 618,1 | 607,3 | 13946,4 | 11862,2 | 11926,6 | 11350,5 | 55771,0 |
|  | Бюджет округа | 8279,9 | 9587,7 | 4000,0 | 12855,0 | 21248,2 | 22103,0 | 5183,5 | 2904,1 | 86161,3 |
|  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| Задача 1. Благоустройство и ремонт дворовых территорий городского округа город Кулебаки. | Всего, в т.ч.: | 8111,9 | 9989,3 | 9147,4 | 8811,5 | 11430,3 | 11246,8 | 8546,6 | 8546,6 | 75830,4 |
|  | Федеральный бюджет | 4941,9 | 4662,6 | 6774,2 | 5236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21615,6 |
|  | Обл. бюджет | 1809,0 | 194,3 | 282,3 | 218,2 | 6845,6 | 6837,3 | 6837,3 | 6837,3 | 29861,3 |
|  | Бюджет округа | 1361,0 | 5132,4 | 2090,9 | 3356,4 | 4584,7 | 4409,5 | 1709,3 | 1709,3 | 24353,5 |
| 1.1. | Благоустройство и ремонт дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Прочие | 2018-2025 гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительств, жители многоквартирных домов (по согласованию) | Всего, в т.ч. | 7708,4 | 5396,5 | 7840,5 | 6061,3 | 8557,0 | 8546,6 | 8546,6 | 8546,6 | 61203,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4941,9 | 4662,6 | 6774,2 | 5236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21615,6 |
|  |  |  |  |  | Обл. бюджет | 1809,0 | 194,3 | 282,3 | 218,2 | 6845,6 | 6837,3 | 6837,3 | 6837,3 | 29861,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 957,5 | 539,6 | 784,0 | 606,2 | 1711,4 | 1709,3 | 1709,3 | 1709,3 | 9726,6 |
| 1.2. | Комплексное благоустройство и ремонт дворовых и прилегающих к ним территорий городского округа город Кулебаки | Прочие | 2018г. в течение года 2022-2025гг. при наличии финансирования | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства, жители многоквартирных домов (по согласованию) | Всего, в т.ч.: | 403,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 403,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,5 |
| 1.3. | Прочие мероприятия по благоустройству и ремонту дворовых территорий городского округа (благоустройство и ремонт дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Прочие | 2019-2025гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 4592,8 | 1306,9 | 2750,2 | 2873,3 | 2700,2 | 0,0 | 0,0 | 14223,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 4592,8 | 1306,9 | 2750,2 | 2873,3 | 2700,2 | 0,0 | 0,0 | 14223,4 |
| Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки. | Всего, в т.ч.: | 14011,6 | 15305,3 | 10304,4 | 19225,3 | 38797,5 | 34999,0 | 22388,7 | 5708,0 | 160739,8 |
|  | Федеральный бюджет | 4070,1 | 10416,1 | 8059,5 | 9337,6 | 14992,0 | 12280,6 | 13825,2 | 0,0 | 72981,1 |
|  | Обл. бюджет | 3022,6 | 434,0 | 335,8 | 389,1 | 7100,8 | 5024,9 | 5089,3 | 4513,2 | 25909,7 |
|  | Бюджет округа | 6918,9 | 4455,2 | 1909,1 | 9498,6 | 16663,5 | 17693,5 | 3474,2 | 1194,8 | 61807,8 |
|  | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Прочие | 2018-2025 гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства, заинтересованные лица (по согласованию) | Всего, в т.ч.: | 14011,6 | 12055,6 | 9328,1 | 10807,4 | 17351,9 | 14213,7 | 15407,3 | 66,5 | 93242,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4070,1 | 10416,1 | 8059,5 | 9337,6 | 14992,0 | 12280,6 | 13825,2 | 0,0 | 72981,1 |
|  |  |  |  |  | Обл. бюджет | 3022,6 | 434,0 | 335,8 | 389,1 | 624,7 | 511,7 | 576,1 | 0,0 | 5894,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 6918,9 | 1205,5 | 932,8 | 1080,7 | 1735,2 | 1421,4 | 1006,0 | 66,5 | 14367,0 |
| 2.1.1. | Благоустройство сквера ул. Первомайская и прилегающей к нему территории в п. Велетьма г.о.г.Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Прочие | 2022 | ТУ2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3941,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2717,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1182,5 |
|  |  |  |  |  | прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| 2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств городского округа (дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Прочие | 2019-2024гг. в течение года | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 3249,7 | 976,3 | 8417,9 | 12806,2 | 15143,8 | 1339,9 | 0,0 | 41933,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 3249,7 | 976,3 | 8417,9 | 12806,2 | 15143,8 | 1339,9 | 0,0 | 41933,8 |
| 2.3. | Софинансирование на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Прочие | 2022-2025г.г. | МКУ «ХЭУ», отдел дорожной деятельности и благоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4697,9 | 5641,5 | 5641,5 | 5641,5 | 21622,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,6 | 1128,3 | 1128,3 | 1128,3 | 4324,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3758,3 | 4513,2 | 4513,2 | 4513,2 | 17297,9 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий | Прочие | 2018-2025 гг. в течение года | Жители многоквартирных домов (по согласованию) | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта | Прочие | 2025г. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, отдел архитектуры и организации строительства ИП, юридические лица (по согласованию) | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствие с заключенными соглашениями между администрацией и собственником жилья | Прочие | 2025г. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, жители индивидуальных жилых домов (по согласованию) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Информационная деятельность по освещению хода реализации муниципальной программы | Прочие | 2018-2025гг. в течение года | Сектор информационного обеспечения, Отдел дорожной деятельности и благоустройства | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Используемые сокращения:

Отдел дорожной деятельности и благоустройства - отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Отдел архитектуры и организации строительства - отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Сектор информационного обеспечения - сектор информационного обеспечения администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

ТУ№ 1 и ТУ № 2 – Территориальные управление № 1 и Территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

ИП – индивидуальные предприниматели.

2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно Таблице 2.

Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 2

| Наименование индикатора цели программы | Ед. изме рения | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальный уровень на момент разработки программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки. |  |
| Индикатор 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (1дом-1 двор) | % | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,37 | 0,55 | 0,73 | 0,92 | 1,0 |
| Непосредственный результат 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе (1дом-1 двор) | Ед. в год | 28 | 11 | 12 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 27 |
| Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки. |  |
| Индикатор 2.1. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий | % | 0,35 | 0,47 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 |
| Непосредственный результат 2.1. Количество благоустроенных общественных пространств в городском округе | Ед. в год | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки |
| Индикатор 3.1. Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г.о.г.Кулебаки в решение вопросов развития городской среды | % | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Непосредственный результат 3.1. Количество граждан в возрасте от 14лет, проживающих в г.о.г.Кулебаки и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | Чел. | 0 | 3626 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |

2.6. Меры правового регулирования

В рамках программы предусматривается принятие нормативных правовых актов администрации городского округа город Кулебаки.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в Таблице 3.

Сведения об основных мерах правового регулирования

Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Порядок получения и условия возврата субсидии муниципальным образованием – получателем субсидии из бюджета Нижегородской области | Предусматривает механизмы получения, расходования и условия возврата субсидии за счет средств областного (федерального бюджета) | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Финансовое управление | 4 кв. 2017г. |
| 2. | Правила благоустройства городского округа город Кулебаки | Содержит комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства | 4кв. 2017г. |

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением законодательства, либо форс-мажорными обстоятельствами:

- негативное влияние на реализацию программы может оказать отсутствие или неполное финансирование программы, не позволяющее при отсутствии финансирования - реализовать, а при неполном финансировании - эффективно и в полной мере реализовать запланированные мероприятия;

- риск с изменением федерального законодательства связан с возможным возникновением необходимости внесения существенных изменений в региональное законодательство, корректировки документов, разработанных для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставания от плана реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

Надо отметить, что подобные изменения трудно прогнозируемы, особенно на длительный период времени, поэтому управление рисками, порождаемыми внешней средой, сводится к постоянному мониторингу имеющейся информации и оперативному принятию решений по возможному снижению негативных последствий.

2.8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счёт средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа. В ходе реализации программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом реальных возможностей доходной части бюджетов. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа) изложена в Таблице 4, а за счет всех источников финансирования по годам реализации программы в Таблице 5.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета округа

Таблица 4

| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Всего, в т.ч | 8279,9 | 9587,7 | 4000,0 | 12855,0 | 21248,2 | 22103,0 | 5183,5 | 2904,1 | 83426,9 |
|  |  | Администрация городского округа | 8279,9 | 9587,7 | 4000,0 | 12855,0 | 21248,2 | 22103,0 | 5183,5 | 2904,1 | 83426,9 |

### Таблица 5

### Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Всего, в т.ч. | 22123,5 | 25294,7 | 19451,8 | 28036,8 | 50227,8 | 46245,8 | 30935,3 | 14254,6 | 236570,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 9012,0 | 15078,7 | 14833,7 | 14574,5 | 14992,0 | 12280,6 | 13825,2 | 0,0 | 94596,7 |
|  |  | Областной бюджет | 4831,6 | 628,3 | 618,1 | 607,3 | 13946,4 | 11862,2 | 11926,6 | 11350,5 | 55771,0 |
|  |  | Бюджет округа | 8279,9 | 9587,7 | 4000,0 | 12855,0 | 21248,2 | 22103,0 | 5183,5 | 2904,1 | 86161,3 |
|  |  | Прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |

## 2.9. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в сектор реализации и координации программ отдела экономики в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о  итогах реализации  муниципальной программы по формам согласно Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

Кроме того, предоставление необходимой информации о ходе реализации программы будет осуществляться по запросам Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области согласно представленных форм.

2.10. Система организации контроля за исполнением программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы  утверждено постановление администрации городского округа город Кулебаки от 05 июля 2017 года № 1490  «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы», предусматривающее формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий программы с финансированием, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением администрации в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации С.В. Лужин.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

По окончании реализации муниципальной программы, при полном финансировании, планируется получить следующие результаты:

- Благоустроено дворовых территорий в кол-ве 77ед

-Благоустроено общественных пространств в кол-ве 6 ед.

### __________________________

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018 714 (в ред. от 19.10.2023 № 2354)