Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки  на  2020-2025годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395(в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

  - Задача 1 «Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города»:

М=10      Мв =10            К1пп = 1,0

1.2. Задача  2  «Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием»:

М=24      Мв= 24        К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Задача  1 :

Зф =16046,8              Зп = 18401,8          К2пп = 0,872

2.2. Задача  2:

Зф =  19959,1             Зп =20425,7            К2пп = 0,977

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

при плановом уменьшении показателя Ипп= ЗИплан/ЗИфакт

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Задача 1:

ЗИ факт = 96                 ЗИ план =98          (план к факту)       Ипп  = 1,021

ЗИ факт = 81                ЗИ план =63                                       Ипп = 1,286

ЗИ факт = 100,0           ЗИ план =100,0                                  Ипп = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = (1,021+1,286+1,0)/ 3 = 1,102           при К4пп>1 принимаем   К4пп = 1

3.2. Задача 2:

ЗИ факт =100,0             ЗИ план = 100,0                                        Ипп  =1,0

ЗИ факт =88,6               ЗИ план = 90,0     (план к факту)                Ипп  = 1,016

ЗИ факт =100,0             ЗИ план = 100,0                                        Ипп  = 1,0

К4пп =(1,0+1,016+ 1,0) /3 =1,005          при К4пп>1 принимаем   К4пп = 1

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Задача 1:

К1пп = 1,0             К2пп = 0,872           К4пп= 1,0

Rпп =1,0х0,2 + 0,872 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 0,962    - Высокая

4.2. Задача 2:

К1пп = 1,0                 К2пп = 0,977          К4пп= 1,0

Rпп =1,0х0,2 + 0,977 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 0,993      - Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП =  (1,0+1,0+1,0+ 1,0+1,0+1,0)/ 6 = 1,0

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 1,0        vj1 = 0,446          vj2 =0,554

RМП =0,5х1,0 + 0,5(0,962 х 0,446 + 0,993 х 0,554)=0,5+0,5(0,429+0,555)=0,992

RМП = 0,992                   RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы   «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки  на  2020-2025годы» по итогам реализации за 2020 год                  признается   высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова