Оценка эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  городского округа город Кулебаки  на  2018-2025годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395(в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

  - Задача 1 «Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие»:

М=2      Мв =2            К1пп = 1,0

1.2. Задача  2  «Перевод систем теплоснабжения на газ»:

М=2      Мв =2            К1пп = 1,0

1.3.Задача 3 «Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов»:.

Мероприятия не планировались.

1.4. Задача 4. «Обеспечение приборами учета тепловой энргии в бюджетных учреждениях»

М=2      Мв =2            К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Задача  1 :

Зф =  419,6              Зп =419,6                 К2пп = 1,0

2.2. Задача  2:

Зф =  0                       Зп =0                       К2пп = 1,0 (задача без финансирования)

2.3. Задача 4:

Зф =  315,5              Зп =323,4                 К2пп = 0,976

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

при плановом уменьшении показателя Ипп= ЗИплан/ЗИфакт

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Задача 1:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

ЗИ факт =3896,356             ЗИ план = 5680,516   (план к факту)             Ипп  =1,458

К4пп = 1,458 /1 =1,458, если К К4пп боле 1, то принимаем   К4пп = 1,0

3.2. Задача 2 :

ЗИ факт =13,0                     ЗИ план = 13,0                          Ипп  =1,0

К4пп = 1,0 /1 =1,0

3.3.. Задача 4:

ЗИ факт =1                     ЗИ план = 1                          Ипп  =1,0

ЗИ факт =2                     ЗИ план = 2                          Ипп  =1,0

К4пп = (1,0+1,0) /2 =1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Задача 1:

К1пп = 1,0             К2пп = 1,0          К4пп= 1,0

Rпп =1,0х0,2 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 1,0                         -  Высокая

4.2. Задача 2:

К1пп = 1,0             К2пп = 1,0          К4пп= 1,0

Rпп =1,0х0,2 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 1,0                          -  Высокая

4.3. Задача 4:

К1пп = 1,0             К2пп = 0,976               К4пп= 1,0

Rпп =1,0х0,2 +0,976 х 0,3 + 1,0 х 0,5=0,993                    - Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП =  (1,0+1,0+1,0+ 1,0)/ 4 = 1,0

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 1,0                  vj1 =0,571   vj2 =0      vj4 = 0,429

RМП =0,5х1,0 + 0,5(1,0 х 0,571+ 1,0 х 0+ 0,993х 0,429)=0,5+0,463=0,998

RМП = 0,998      RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  городского округа город Кулебаки  на  2018-2025годы» по итогам реализации за 2020 год          признается   высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова