|  |
| --- |
| Отчет о реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды на территории г.о.г.Кулебаки" в 2019 году |
| №п/п | Заказчик | Подрядчик | Номер и дата заключения государственного (муниципального) контракта | Предмет контракта | Срок исполнения контракта | Цена контрактаруб. | Стадия выполнения работ | Идентификационный код закупки |
| 1 | Администрация городского округа город Кулебаки | Общество с ограниченной ответственностью «БАСИСТ» Г.Навашино | №038-МК от 24.06.2019 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (устройство летней сцены) | 24.06.2019-22.09.2019 | 3 900 000 | Работы ведутся | 1935251010483525101001280014399244 |
| 2 | Администрация городского округа город Кулебаки | Индивидуальный предприниматель Рыбкин Максим ЕвгеньевичГ.Кулебаки | №039-МК от 21.06.2019 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области (устройство покрытия спортивно-игровой площадки) | 21.06.2019-19.09.2019 | 671 942,24 | Работы ведутся | 1935251010483525101001350014399244 |
| 3 | Администрация городского округа город Кулебаки | Общество с ограниченной ответственностью «АВЕН-НН»Г.Н.Новгород | №041-МК от 28.06.2019 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (установка спортивно-игровой площадки) | 28.06.2019-26.09.2019 | 2 517 343,65 | Работы ведутся | 193525101048352510100101340014399244 |
| 4 | Администрация городского округа город Кулебаки | Общество с ограниченной ответственностью «Левша»Г.Москва | №042-МК от 28.06.2019 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской 5области (устройство фонтана) | 28.06.2019-26.09.2019 | 3 697 000 | Работы ведутся | 193525101048352510100101320014399244 |
| 5 | Администрация городского округа город Кулебаки | Индивидуальный предприниматель Рогов Семен Александрович, | №032-МК от 14.06.2019 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Циолковского, д. 24 на землях общего пользования в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | 14.06.2019-14.07.2019 | 2 092 087,12 | Работы завершены | 19352510104835251010010129001421124 |
| 6 | Администрация городского округа город Кулебаки | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКСТРОЙ-52», г.Н.Новгород | №033-МК от 18.06.2019 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. Циолковского, д. 31, ул. Адмирала Макарова, д. 2, д. 4 на землях общего пользования в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | 18.06.2019-18.07.2019 | 2 139 590,48 | Работы завершены | 193525101048352510100100070014211244 |
| 7 | Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания» | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ»Г.Н.Новгород | №01 от 29.04.2019 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6, д. 8, ул. Циолковского, д. 24 городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 29.04.2019-12.06.2019 | 1 600 071,13 | Работы завершены | 193525101082152510100100020014211000 |
| 8 | Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания» | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ» г.Н.Новгород | №02 от 29.04.2019 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. Циолковского, д. 31, ул. Адмирала Макарова, д. 2 городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 29.04.2019-12.06.2019 | 1 208 890,42 | Работы завершены | 193525101082152510100100010014211000 |
| 9 | Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания» | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ» г.Н.Новгород | №03 от 29.04.2019 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома ул. Войкова, д. 62 в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | 29.04.2019-28.05.2019 | 532 472,35 | Работы завершены | 193525101082152510100100040014211000 |
| 10 | Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания» | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАДОРРЕМСТРОЙ» г.Н.Новгород | №04 от 29.04.2019 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома ул.Воровского, д. 74 в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | 29.04.2019-28.05.2019 | 573 982,68 | Работы завершены | 193525101082152510100100050014211000 |
| 11 | Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская ДомоУправляющая компания» | Индивидуальный предприниматель Рогов Семен Александрович, г.Кулебаки | №05 от 26.04.2019 | выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. Адмирала Макарова, д.33, д.35 городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 29.04.2019-12.06.2019 | 1 477 221,61 | Работы завершены | 193525101082152510100100030014211000 |

Гл.специалист отдела благоустройства

и дорожной деятельности

 Шиханова Л.В.

8317651229