**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Лужин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

**ОТЧЕТ**

**о работе отдела дорожной деятельности и благоустройства за 2019 год**

**ОСНОВНЫЕ Задачи**

В соответствии с возложенными на отдел задачами, деятельность отдела дорожной деятельности и благоустройства (далее Отдел) осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).

3. Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа.

4. Обеспечение оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа.

5. Организация водоотведения на территории городского округа.

1. **Организация дорожной деятельности**

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения планируется администрацией городского округа в пределах выделенных денежных ассигнований с учетом технического состояния дорог.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог, утвержденных Постановлением администрации г.о.г Кулебаки от 07.04.2016г. № 660 (в ред. от 26.08.2019г. № 1758 ) на территории округа расположено **293, 868км автомобильных дорог, в т.ч.**

**г. Кулебаки – 143,766км**

**ТУ1 – 67,74 км**

**ТУ2 – 82,362км, в т.ч.**

**Асфальтобетонное покрытие –68,1215км**

**Шлаковое (щебеночное) -23,001км**

**шлака /грунтовое – 202,7456**

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2019 года (с учетом внесенных изменений в Перечень) составляет 89,3% (262,4км)**. (2018 год – 86,6% (254,5км)**. Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, аходящиеся в удовлетворительном состоянии составляет 31,5км (2018 – 39,4 км) (46,2% от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием).

Всего за 2019 год отремонтировано 1,5 км а/дорог (9500 м2 покрытия) . (2018 г. отремонтировано 2,43 км дорог).

В 2019 году исполнение мероприятий осуществлялось в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на2018-2020 годы», подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» (далее Подпрограмма). В течении года сумма Подпрограммы была увеличена более чем на 9000,0 тыс. руб. и на конец года составила – **27812,1**тыс. руб., средства местного бюджета. Увеличение – 48%. Сумма денежных средств, потраченная на ремонт и содержание дорог округа составила **27,3** млн. руб.

Процент исполнения Подпрограммы 98,6% Не освоение денежных средств в полном объеме объясняется снижением цены контракта в результате торгов и расторжением контракта по соглашению сторон ввиду отсутствия необходимости в выполнении работ (зимнее содержание дорог частного сектора), связанной с погодными условиями.

На основании разработанной технической документации и проведения электронных торгов, выполнены следующие работы:

- полностью освоены денежные средства, выделенные на Комплексное Содержание городских автомобильных дорог и тротуаров;

- частично решена проблема состояния подъездных путей к школьным и дошкольным учреждениям: выполнены ремонты автомобильных дорог – подъездов к д/с «Колокольчик» (ул. Мира), «Теремок» (ул.Урицкого), «Березка»(ул. Мира), Солнышко (ул. Адм. Макарова), «Елочка» (ул.60 лет ВЛКСМ), подъезд к школе №1 на общую сумму **5039,5 тыс.руб**. Отремонтировано – **4517м2 а/б** покрытия.

На основании многочисленных обращений жителей города, прихожан Никольской церкви, в связи с неудовлетворительным состоянием, отремонтирован участок ул. Бунтарская (от ул. Труда) -**0,530км** . (3290м2 покрытия) – 2612,0 тыс.руб.

А, так же участок а/дороги ул. Лесная (от ул. Догадина до ул. Урицкого) -0,320 км (1682м2 покрытия) – 1550,4тыс.руб. Подрядные организации выполнявшие ремонт автомобильных дорог: ООО «Ромедстрой» НН; ООО «Альфадорремстрой»

Общая сумма ремонтов составила - **9231,9 тыс. руб. Процент исполнения – 99,8%**

Работы по приведению второстепенных дорог округа в нормативное состояние необходимо продолжать. В крайне неудовлетворительном состоянии находятся а/дороги по ул. Футбольная – ул. Крылова –подъезд к школе № 10, ул. Сусанина – школа искусств, подъезд к д/с «Светлячок», ул. Догадина, ул. Кирюхина, ул. Лесная и другие улицы, а так же подъездные пути к объектам социального значения в поселениях.

 Более 40 районов Нижегородской области были охвачены национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». **В рамках данного проекта полностью отремонтирована а/дорога Кулебаки - Велетьма, с применением новой технологии, общей протяженностью 10км. Сумма ремонта составила -74178,5тыс.руб. Подрядная организация ООО фирма «Магистраль»**

**А, так же за счет средств областного бюджета выполнен ремонт а/дороги «Подъезд к с. Теплово от а/дороги Владимир-Муром-Арзамас, общей протяженность. – 5,9км. (29322,8 тыс. руб.) Подрядная организация ЗАО «ПМК «Выксунская»**

**102 км**. Автомобильных дорог города имеют шлаковое и грунтовое покрытие. Беспрепятственный проезда в зимний и летний периоды по данным дорогам обеспечиваются в рамках текущего содержания. В зимний период 2019 года было проведено 5 цикла очистки дорог от снега. В летний период завезено и спланировано более 3000 тн шлака в т.ч. на м-н Северный, ул. Центральная. 2018 - 1740тн (2017г – 1090тн). Наказы избирателей, запланированные на 2019 год выполнены в полном объеме.

 Потребность в каменных материалах, на сегодняшний день, по заявкам жителей с учетом исполненных, составляет порядка – 5000тн. За 2019 год поступило заявок на 1340 тн шлака.

 Проблемой дорожного хозяйства остается состояние а/дорог без автобусного сообщения, протяженность которых составляет более 30% (от а/дорог с а/б покрытием города): ул. Некрасова, Лесная, Футбольная, пер. Крылова, Сусанина, Чапаева. Кирюхина, Крестьянская, Советская и др.

**2. Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функциональных парковок (парковочных мест).**

Мероприятия в данном направлении проводились в рамках МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы» Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»(далее Подпрограмма).

Общая сумма мероприятий на конец отчетного года так же была увеличена составила **10416,8** тыс. руб. ( Процент исполнения – 94,4%).

В результате чего:

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки в кол-ве 6607м.п.; 1357м2

- все пешеходные переходы исполнены в соответствии с современными требованиями и нанесены разметка, в желто-белом исполнении;

- отремонтировано 5,2 км , в т.ч.в городе – 1.2км (2018- 2,2км) тротуаров. За счет средств областного бюджета – 1814,9 тыс.руб. (грант за 1-е место, полученное по итогам конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности») отремонтирован участок тротуара по ул.Ст. Разина (От ЦРБ до ул. Куйбышева), участок тротуара по ул. Труда.

В рамках проектов развития территорий муниципальных образований НО, основанных на местных инициативах.

- выполнен «Ремонт пешеходного тротуара в с. Шилокша городского округа город Кулебаки Нижегородской области «Безопасность для каждого» общей протяженностью – 2,0 км

 - Ремонт тротуара в селе Саваслейка улица Советская, улица Школьная – 1,9 км.

- установлено пешеходное ограждение на ул. Бутова в районе ЗАГСА

- на ул. Суворова по наказам избирателей установлена Искусственная неровность со всеми необходимыми знаками;

- установлены дорожные знаки в кол-ве 43 единиц, в т.ч. дополнительные Пешеходные переходы по решению комиссии по ОБДД на ул. Маяковского (м-н «Пятерочка», ул. Серова- Л. Толстого; ул. Ст.Разина- Бунтарская, ул. Гастелло)

- для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий - приобретено подвижное мобильного ограждение;

- в рамках«Пропаганды безопасности дорожного движения» 8 школьных и дошкольных учреждений (д/с «Колокольчик», «Елочка», «Сказка», «Яблонька», «Родник», и МБОУ «Шилокшанская школа обеспечены уголками и стендами по ОБДД.

Вопросы безопасности дорожного движения рассматривались на Комиссии при администрации округа.

За период 2019 года состоялось 5 заседаний комиссий (АП 2018г – 5 комиссий). Основные вопросы, рассматриваемы на комиссии:

- О состоянии аварийности в Нижегородской области, в т.ч. на дорогах г.о.г Кулебаки и разработке необходимых мероприятий по ее сокращению,

 - Утверждение перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог (в 2019 году таких участков не было);

- обеспечение безопасности дорожного движения в р-не дома № 5 ул. Гастелло;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах города: ул. Маяковского, Серова, Сурикова, в с. Теплово (установка Искусственных неровностей, дорожных знаков);

- организация Пропаганды безопасности дорожного движения

Несмотря на проводимую работу в рамках Обеспечения безопасности дорожного движения, ситуация на дорогах остается сложной.

За истекший период 2019 года:

На территории г.о.г. Кулебаки совершено 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (АППГ – 51), в которых 4 человек погибло (2018- 8 чел)  и 48 человек получили телесные повреждения (2018- 65 чел.)

С участием детей на территории городского округа г. Кулебаки зафиксировано 5 ДТП (2018 – 7), в которых 5 детей получили ранение, 1 ребенок погиб (2018 – 1 ребенок).

Основные Причины и условия совершения ДТП: состояние опьянения , несоответствующая скорость, темное время суток.

При проведении топографического анализа установлено что, основное количество ДТП произошли на трассе Владимир – Муром – Арзамас.

Всего за 2019 год ОГИБДД было выписано 26 (2018-6) предписаний должностному и юридическому лицу. Практически все Предписания исполнены в срок. Штрафных санкций не имелось. Остаются неисполненными – организация пешеходных коммуникаций в с. Ломовка, Обеспечение БДД в р-не школьных учреждений (школа № 6,8,9,10) – нерегулируемые пешеходные переходы, отсутствие актуальной схемы дорожного движения.

 Перечень аварийно-опасных участков и план первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения городского округа город Кулебаки в 2019 году не утверждался ввиду их отсутствия.

 Аварийно-опасный участок - (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

В 2019 году отделом были внесены изменения в Подпрограммы 2,3. Срок их действия продлен до 2025 года. В данных Подпрограммах четко обозначены проблемы и пути их решения.

На текущий 2020 год запланированы работы по ремонту тротуаров: ул. Воровского.

Доля тротуаров, находящихся в удовлетворительном состоянии от общей протяженности тротуаров, на конец 2019 года, составляет 31,4км/72%.

Необходимо продолжить работу по замене дорожных знаков, А так же актуализация ПОДД, которая разработана в 2012 году.

**3**. **Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа**

Мероприятия по Организации благоустройства и надлежащего санитарного состояния территории городского округа проводились в рамках

МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» (далее Программа). Общая сумма мероприятий составила 34232,3 тыс. руб. Процент исполнения – 90,6%. (31000,0 тыс.руб.) Экономия денежных средств сложилась в результате снижения цены контрактов (благоустройство кладбищ, озеленение, работы в рамках ППМИ, обустройство детских игровых площадок), а так же отсутствие необходимости в проведении работ (разработка ПСД по Парку для участия в конкурсе). Кроме этого, образовалась экономия по оплате уличного освещения.

 В результате реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

- снос и подрезка аварийных деревьев;

- установлен детский игровой комплекс на ул. Володарского, приобретено 4 комплекса игровых площадок для установки их в текущем году по наказам избирателей и заявкам жителей города.

- выполнен ремонт сквера пл. Революции: ремонт мемориала, ремонт надгробий, установка МАФ: скамейки в кол-ве 6 ед, урны – 6 ед.

 - проектные работы по уточнению архитектурной концепции парка культуры и отдыха, выполнены работы по завозу грунта для устройства летней сцены, разработан проект детской игровой площадки для реализации его в рамках МП Формирование современной городской среды».

 В 2019 году выделены субсидии на реализацию 4-х Проектов, в т.ч. 2 Проекта реализованы в рамках МП «Благоустройство»: «Благоустройство ул. Адм. Макарова (участок от ул. Циолковского до д. №31 ул. Адм. Макарова); «Благоустройство территории около памятника участникам войны 1941-1945гг. в с. Теплово городского округа город Кулебаки Нижегородской области «Мы нашей памятью сильны».

1. **«Благоустройство ул. Адм. Макарова (участок от ул. Циолковского до д. №31 ул. Адм. Макарова)**

**План -6000,0 тыс.руб. Сумма МК -4200,0 тыс.руб. Факт – 4200,0тыс.руб.**

о/б – 2000,0тыс. руб. о/б- 1400,0 тыс.руб. о/б – 1400,0 тыс.руб.

м/б – 3100,0 тыс.руб. м/б – 2170,0 тыс.руб м/б – 2170,0 тыс.руб.

прочие 900,0тыс. руб**.** прочие – 630,0 тыс.руб**.** прочие – 630,0 тыс.руб.

Подрядная организация – ООО «Векстрой-52».

 В результате проведенных электронных торгов и заключенного МК с подрядной организацией, на участке ул. Адм. Макарова выполнено:

- устройство проезда общей площадью 1320м2,

- устройство тротуаров из брусчатки – 837 м2,

- установлено бортовых камней – 524м,

- озеленение –4813.м2,

-

За счет средств местного бюджета выполнена корректировка ПСД, завоз дополнительного грунта на ранее благоустроенный участок улицы, благоустроен участок ул. Адм. Макарова (от ул. Воровского до д. № 31 ул. Адм. Макарова). (ИП Рогов)

 - устройство проезда общей площадью 579 м2,

- устройство тротуара – 462м2,

- установлено бортовых камней– 659м,

- озеленение – 2530м2,

-

1. «Благоустройство территории около памятника участникам войны 1941-1945гг. в с. Теплово городского округа город Кулебаки Нижегородской области «Мы нашей памятью сильны».

 выполнены Индивидуальным предпринимателем Герасимовым Антоном Игоревичем на основании МК

С целью реализации областной программы «Охрана окружающей среды НО» было выполнено устройство подъездных путей с применением шлака, щебня в г. Кулебаки и населенных пунктах: с. Ломовка, с. Теплово, р.п. Гремячево, с. Мурзицы, р.п. Велетьма, с. Саваслейка, МТФ

Поддержание в надлежащем состоянии территорий города и объектов благоустройства, активно продолжается силами МКУ ХЭУ. Ежегодно увеличиваются площади окашиваемых территорий, клумб и цветников. Центральные улицы освобождаются от сухой поросли и кустарника.

В 2019 году силами данной организации было продолжено благоустройство ул. Ст. Разина: выполнено устройство газонов, водоотведение, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установлены урны и скамейки.

Кроме этого проводились работы по окраске и ремонту автопавильонов, бордюров, обелисков, вырубке сухой поросли и другая текущая работа.

МП «Благоустройство населенных пунктов г.о.г Кулебаки на 2017-2019 годы» в 2019 году завершило свое действие и была разработана новая Программа на период 2020-2025 годы.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки».**

С 2017 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого проводятся: благоустройство общественных территорий, дворовых территорий в населенных пунктах численностью свыше 1000 человек. Администрация г.о.г Кулебаки является участником данного Проекта с 2018 года.

28 марта 2018 года была утверждена МП «Формирование современной городской среды на территории г.о.г Кулебаки на 2018-2022 годы».

**В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,** 29 марта 2019 года Постановлением администрации были внесены существенные изменения:

- срок действия Программы 2018 – 2024 годы (7 лет)

- Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение администрацией городского округа город Кулебаки проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету Нижегородской области из федерального бюджета.

- Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы -для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок **не позднее** **1 мая** года предоставления субсидии.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – **3 года**».

- Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок **не позднее** **1 июля года предоставления субсидии.**

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – **3 года**».

Задачи Программы:

1.Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.

 2.Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки;

**2019 год**

**Источники финансирования:**

Всего: **25294,6 тыс.руб.**

Федеральный бюджет – 15078,7 тыс.руб.

Областной бюджет – 628,3 тыс. руб.

Бюджет округа – 9587,6 тыс.руб.

**Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки.**

**Всего: 9989,3 тыс. руб., в т.ч.**

Федеральный бюджет – 4662,6 тыс.руб.

Областной бюджет –194,3 тыс. руб.

Бюджет округа –5132,4тыс.руб.

**Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.**

**Всего: 15305,3 тыс. руб., в т.ч.**

Федеральный бюджет 10416,1тыс.руб.

Областной бюджет – 434,0 тыс. руб.

Бюджет округа 4455,2тыс.руб.

По итогам конкурсного отбора дворовых территорий и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, благоустраиваемых в первоочередном порядке 2018 года, был сформирован

**Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году на территории городского округа город Кулебаки: отмежеванные территории** - ул. Адм. Макарова, 2, Циолковского, 31, ул. 60 лет ВЛКСМ, 6, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8, ул. Циолковского, 24, Ул. Адм. Макарова,33, Ул. Адм. Макарова, 35, Ул. Воровского,74, Ул. Войкова, 62; **на землях общего пользования** – ул. Адм. Макарова, 4, ул. 60 лет ВЛКСМ,2, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4.

В результате реализации Программы:

Всего отремонтировано 12 дворовых территорий, в т.ч. 9 территорий в границах отмежеванных территориях, 3 территории на землях общего пользования.

- Отремонтировано 9 дворовых территорий общей площадью 5166 м2

-установлено …44 скамеек

- установлено …44……урн

- установлено …38…… светильников

- Отремонтировано 3 дворовых территории общей площадью 3343м2

-установлено ……6…скамеек

- установлено 6…урн

- установлено 10 светильников

Все муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий были заключены в срок до **1мая 2019** года на основании проведенных процедур. ПСД согласована с ГБУ НО «Нижегородсмета».

**Подрядные организации:**

ИП Рогов С.А

ООО «Векстрой-52»

ООО «Альфадоремстрой»

**Общественные пространства – Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки (устройство летней сцены, установка фонтана, устройство площадки, установка детского спортивно-игрового городка)**

**Фонтан**

Сумма

План 3812,6 тыс. руб. Сумма МК – 3697,0 тыс.руб. Факт - 3697,0 тыс.руб.

 Освоение – 100% в соответствии с суммой контракта

Подрядная организация ООО «Левша» г. Москва

Торжественное открытие 26.09.19г

**Устройство площадки под городок**

Сумма

План 730,4 тыс. руб. Сумма по МК – 671,9 тыс.руб. Факт – 671,9 тыс.руб.

Освоение 100% в соответствии с заключенным МК

Подрядная организация ИП Рыбкин М.Е.

**Установка детской спортивно-игровой площадки**

Сумма

План 3166,5 тыс. руб. МК – 2517,3 тыс.руб Факт – 2517,3 тыс.руб. (100%)

Подрядная организация ООО «Авен-НН» г. Н. Новгород

Торжественное открытие 25.10.19г

**Устройство летней сцены**

Подрядная организация ООО «БАСИСТ»

ПЛАН

4620,7 тыс. руб.

Сумма по контракту – 3900,0 тыс.руб.

Факт

3633,4 тыс.руб.

В результате проведенных аукционов и фактически принятых работ (в рамках Соглашения):

 Экономия составила – 1539,8 тыс.руб., в т.ч.

 ф/б – 1330,4 тыс.руб.

 о/б – 55,4 тыс.руб.

 м/б – 153,98 тыс.руб.

На сложившеюся экономию, по согласованию с Министерством энергетики и ЖКХ в кротчайшие сроки была проведена процедура определения подрядной организации на поставку оригинальных изделий для Новогоднего украшения города. На основании МК заключенного администрацией г.о.г Кулебаки и ИП Гусев А.А. на общую сумму 1697,7 тыс.руб. приобретено Новогоднее изделие Шар, установленный впоследствии на пл. Ленина и консоли в кол-ве 14 ед. для электрических столбов (ул. Бутова, Гастелло).

Кроме этого, за счет средств местного бюджета были выполнены работы по установке ограждения на ул. 60 лет ВЛКСМ на сумму 139,2 тыс. руб. подрядчик ООО «Стройпоставка» г. Муром;

Выполнены работы по установке дополнительных элементов детской площадки и декоративного ограждения в сквере ул. Труда на сумму 193,9 тыс. руб., подрядчик ИП Наумова Н.А.

**-** проведены экспертизы сметной документации, заключен договор на установку зоны wi-fi в сквере ул. Гастелло

- проведена оплата за установку арт-объектов в сквере ул. Гастелло

Федеральные и областные субсидии, выделенные в рамках Соглашений на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 15707,0 тыс. руб., освоены в 100% исполнении. Своевременно и в полном объеме (более 50 ед) направлялись отчеты как в рамках Соглашения и по запросу Мин-ва ЖКХ.

 В течение 2019 года проведено 8 заседаний Общественной комиссиипо реализации приоритетного проекта. Протоколы заседаний, фотоматериалы размещены на официальном сайте администрации. Было принято активное участие в общественном обсуждении объектов благоустройства, которое проводилась на встречах с жителями города.

01 ноября на очередном заседании Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды" подведены итоги рейтингового голосования в форме дистанционного голосования (проводилось с 10 по 31 октября 2019 года) по выбору общественной территории, благоустраиваемой в первоочередном порядке в 2020 году. В Кулебаках проголосовали почти 12 % жителей от 14 лет и старше - 4865 человек. Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки стал победителем, благоустройство его будет продолжено в 2020 году по 2-му этапу (продолжено устройство детской площадки, запланирована установка ограждения со стороны ул. Воровского).

**Организация уличного освещения**

Общая протяженность сетей уличного освещения 293 км.

Г. Кулебаки – 190,023км.

Тер. Упр. № 1 – 50,187км.

Тер. Упр. № 2 – 52,790км

Из них нуждается в модернизации 70%.

Опор уличного освещения (50%) наших.

31 августа 2018 года между администрацией г.о.г Кулебаки и ООО «ЕЭС-Гарант» заключен Контракт на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории г.о.г Кулебаки, который был завершен в 2019 году.

В рамках данного контракта заменено 3000 светильников на светодиодные источники, в т.ч. 1898 светильников в г. Кулебаки.

С 1 марта – экономия 5% нам согласно контракта

Установлено на территории городского округа 3000 светильников.

Из них: под учетом – 2058шт.;

без учета – 818 шт..

Демонтировано 2876шт. (старые светильники).

Установлено:

 120W – 200 шт.

 80 W – 254шт.

 60W – 213шт.

 40W – 1825шт.

 30W – 384шт.

Лампы в шары 30W – 124шт.

Шкафов управления 40 шт.: 32- город; 8 – Тер. Упр.

Мощность уличного освещения в:

2018 году – 13129,3 т.кВт/ч.

2019 году – 5363,5 т.кВт/ч.

Экономия 7765,8 т.кВт/ч

Экономия: по городу – 47%; Т.У. № 1 – 40%; Т.У.№2 – 67%.

За 2019 год МКУ «ХЭУ» установили дополнительно 100 светильников (по заявлениям жителей).

**Проблемы:**

1. Наличие аварийных сетей (старые провода, скрутки, соединение алюминий-медь )

Приводят к частому отключению эл. Энергии и перегорании эл. Приборов.

1. Наличие аварийных и лишних эл. опор (т.е. эл. опоры на которых сохранили провода уличного освещения и сотовых операторов).
2. Слабая материальная база (отсутствие кадров, спецтехники).
3. Наличие проблемных районов в которых частично отсутствует уличное освещение.
	1. Микрорайон «Заречье» объездная дорога в микрорайон.
	2. Микрорайон «Молодежный» подход со стороны ул. Чубарова и Серова.
	3. Освещение пешеходных переходов.
	4. Ул. Войкого от Циолковского до Мира д/с. «Колокольчик».
	5. Квартал Народной стройки необходимо проводить освещение. Частично исполнено в 2017 году.
	6. Наказы избирателей (Колесаев, Ерофеева, Тюрин и др.(неисполненные):

 Требуется установка:

- опоры – 7 шт.;

- новых светильников -12 шт.;

- СИП – 350 метров.

Остальные светильники учтены в установке 110 шт светильников.

* 1. Недостаточного освещения ряда улиц (частной застройки).

Имеется 23 заявления граждан по г.Кулебаки (необходимо еще порядка 110 светильников)

По Т.У. №1 – 50 шт.

По Т.У. №2 - 14 шт.

В настоящее время решается вопрос о закупке 25 шт. светодиодных светильников.

**Организации озеленения населенных пунктов городского округа:**

В данном направлении ведется перечень аварийных деревьев совместно с сектором Охраны окружающей среды городского округа. За период 2019 года в отдел поступило 213 обращений (2018 года – 344 обр.) на снос и подрезку деревьев. На 01января 2020 в Перечне аварийных деревьев числится **1068 деревьев.** В соответствии с заключенными МК - Снесено и подрезано – 185 деревьев (2018 -114 деревьев) на общую сумму 1098,4 тыс.руб.. 40 ед. убрано после прошедшего урагана в режиме ЧС. Работы по сносу и подрезке проводились с учетом наказов избирателей.

Обеспечение текущего содержания зеленых насаждений (своевременная подрезка деревьев и кустарников, покос травы, уход за цветниками, озелененными территориями и пр.) осуществлялось МКУ ХЭУ в рамках Перспективного плана озеленения и сметы расходов.

Площадь выкашиваемых газонов в 2019 году составила **62046 м2 (**2018 - 58000 м2; 2017 - 33150м2).

Продолжают увеличиваться площади клумб, цветников, обустраиваются новые объекты благоустройства.

 За отчетный период высажено - 51170 шт.(2018 - 35000 цветов; 2017 - 25500) пл. Ленина, Победы, фонтанная площадь, площадь перед администрацией, Парк, сквер 60 лет ВЛКСМ, ул. Бутова, ул. Ст.Разина, сквер ул. Гастелло, торговый центр Магнит, ул. Воровского (УО) и др. места.

 и 605 ед. декоративных кустов: пересечение ул. Ст. Разина – Маяковского, сквер 60 лет ВЛКСМ, пл. Ленина, более 3000м2 вырублено сухой поросли на ул. Мира, Воровского 33-35, д/с Белочка, ул. Войкова.

В рамках Проекта «Всеобщий субботник 2020» в соответствии с Распоряжением администрации округа на текущий год запланированы работы по вырубке сухой поросли в р-не м-на «Заречье», горгаза, ул. Войкова (вдоль железной дороги), пл. Победы, ул. Адм. Макарова (дорожка к Арбату), ул. Бутова (р-н Теплого пруда) и др. места.

**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: (**организация мероприятий по благоустройству, расширению городского кладбища, осуществление контроля за их исполнением).

- За счет средств местного бюджета проводились работы по расширению территории для захоронения.

 Площадь захоронений составляет: кладбище всего - 21,5 Га.; захоронений – 18,6 Га.; Свободная площадь под захоронение всего: свободная- 2,9 Га.; из них подготовленная для захоронения – 0,6 Га.

За счет средств МП «Ритуальные услуги» в отчетном году выполнен ремонт, ограждения кладбища, отсыпка дорожек шлаком, установлен крытый прощальный постамент.

Существующие проблемы:

- минимальная площадь подготовленной территории кладбища для захоронений (0,6 Га);

- отсутствие возможности устройства межквартальных дорожек из-за хаотичного захоронения;

- отсутствие электричества, соответственно отсутствует освещение кладбища;

- отсутствует бюджетное финансирование на благоустройство территории кладбища,

Решена проблема вывоза КГМ – заключен договор с ОРБ - Нижний, на 2020 год запланировано приобретение 4-х порталов.

**4. Обеспечение оказания в установленном порядке муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа**

Отделом дорожной деятельности и благоустройства оказывается муниципальная услуга по «Выдаче разрешения (Ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории округа на основании Регламента. Количество выданных ордеров по сравнению с 2018 годом возросло и составило 83 ед. (в 2018 году было оформлено 68 ордеров), в т.ч. МУП «Райводоканал» - 11 ордеров, ООО Люкс» - 28 ордеров, ООО «БорЭнергоЭффект» - 10 орд., ПАО Газпромфилиал г. Павлово – 4 орд., ПАО МРСК центра и Приволжья Кулебакский РЭС - - 3 ордера, остальные единичные случаи.

- в электронном виде 0 ордеров,

- через МФЦ – 0 .

В 2019 году внесены изменения в Административный Регламент по оказанию муниципальной услуги в части изменения срок выдачи разрешения и на основании Распоряжения администрации г.о.г Кулебаки «О наделении полномочиями».

 **5. Организация водоотведения на территории городского округа:**

 Всего на территории городского округа **35,1 км** ливневых канав, в том числе:

Г. Кулебаки - **23,9 км, на которых расположены**

Ливневые коллекторы (трубы ж/б, лотки ж/б) –**2,9км**,

водопропускные трубы (ж/б и металлические) в количестве **54 шт**.

**Дождеприемные** колодцы– 8шт

**Дождеприемные лотки (ж/б**) – 3 ед.

Отвод дождевых и талых вод с земельных участков осуществляется по дренажным канавам протяженностью более 3км и водопропускным трубам.

В результате плановых работ по очистке канав было очищено 3650м канав: ул. Маяковского, ул. Колхозная, ул. Л. Толстого,2-й пер. Солнечный, участок ливневой канавы р. Чернушка (Парк) (2018 - 2805 п.м. ливневых канав (2017 - 1360 м ).

 В результате плановых работ по очистке канав за период 2017-2019 годов было очищено более 6,0 км ливневых канав; выполнено устройство дренажных канав 0,5км. Решены многие проблемы. Учитывая расположение канав открытым способом Необходимо выполнять укрепление русел канав (порядка 7км):ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Трактористов, пер. Чернышевского, ул. Ульянова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, Дзержинского, пер. Связистов, ул. Герцена и др. (90% ливневых канав являются канавами открытого способа).

Задачи на текущий год:

- проведение превентивных мер во время весеннего паводка;

- ремонт участка ливневого коллектора р. «Чернушка» в р-не кафе «Удача» (Теплый пруд»);

- устройство дренажной канавы на ул. 2-я Луговая;

- очистка канав ул. Белинского – Суворова, Маяковского – У. Громовой, пер. Щедрина, ул. Чкалова – Спартака.

Подводя итоги, хочу отметить, что по всем направлениям мероприятия проводились в рамках Контрактов, в кол-ве 62 ед. для заключения которых была разработана техническая документация. Имелись нарушения по контрактам в части исполнения сроков, оплата проведена без нарушений. Индикативные показатели выполнены, количественные и качественные выполнены в полном объеме, часть показателей выполнена более чем на 100% .

Регулярно отдел взаимодействовал с Областными мин-ми, подведомственными организациями, структурными подразделениями администрации округа, без нарушения сроков рассмотрены обращения граждан и юридических лиц. Регулярно давалась информация по разделу «Одним абзацем», Инцидент и др.

По итогам 2018 года в 2019 году администрация г.о.г Кулебаки приняла участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности», получило благодарственное письмо Правительства Нижегородской области.

 В настоящее время подписаны Соглашения с Мин-ом энергетики и ЖКХ в рамках ФКГС, с Мин-ом сельского хозяйства НО на выполнение работ в рамках Программы «Развитие сельских территорий» (обустройство пешеходных коммуникаций в с. Мурзицы, подана заявка на участие в ППМИ (благоустройство участка ул. Адм. Макарова от дома №37 до дома № 39 и в р-не дома № 16а), направлен полный пакет документов в Мин-во транспорта и автомобильных дорог НО на включение объекта «Ремонт участка ул. Войкова (от ул. Бутова до дома №37 ул. Войкова)в ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области. Все вышеуказанные мероприятия запланированы на текущий год.

Кроме этого, задачами 2020 года является:

- подготовка к проведению ежегодного рейтингового голосования по общественным пространствам на 2021 год в рамках Проекта ФКГС;

- реализация 3-х Программ;

- реализация Проекта «Всеобщий субботник 2020»

- реализация мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в ВОВ

- исполнение Плановых показателей.

Начальник отдела дорожной деятельности

и благоустройства С.А. Саламатова

 05 февраля 2020г.