Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы  городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Подпрограмма 1  «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»:

М=11      Мв = 11              К1пп = 1,0

1.2. Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения  в  городском округе город Кулебаки»:

М= 6      Мв= 6             К1пп = 1,0

1.3. Подпрограмма 3: «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»:

М=12      Мв= 12           К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1  :

Зф =11028,3         Зп = 11406,2               К2пп = 0,967

2.2. Подпрограмма 2:

Зф =  7804,2          Зп =7817,2                  К2пп = 0,998

2.3. Подпрограмма 3:

Зф = 24878,9        Зп = 25207,9                К2пп =0,987

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1:

ЗИ факт =42,6               ЗИ план = 37          (план к факту)          Ипп  = 0,869

ЗИ факт =99,8               ЗИ план = 99,8                                      Ипп  = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = (0,869+1,0)/ 2 = 0,935

3.2. Подпрограмма 2:

ЗИ факт =100,0               ЗИ план = 100,0                  Ипп = 1,0

ЗИ факт =5                      ЗИ план = 3                         Ипп  = 0,6      (план/факт)

ЗИ факт =3                      ЗИ план = 0                         Ипп  = 0,3       (индикатор уровня)

ЗИ факт =137,5               ЗИ план = 137,5                  Ипп  = 1,0

К4пп =(1,0+0,6 + 0,3+1,0) /4 = 0,725

3.3. Подпрограмма 3:

ЗИ факт =10,7                 ЗИ план = 12,7                     Ипп  = 0,843

ЗИ факт =2,2                   ЗИ план = 8,5                       Ипп  = 0,259

К4пп =(0,843+0,259) /2 = 0,551

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (задачи)

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Подпрограмма 1:

К1пп = 1,0              К2пп = 0,967               К4пп= 0,935

Rпп = 1,0 х 0,2 + 0,967х 0,3 + 0,935 х 0,5= 0,958        -Высокая

4.2. Подпрограмма 2:

К1пп = 1,0              К2пп = 0,998               К4пп=0,725

Rпп = 1,0 х 0,2 +0,998 х 0,3 + 0,725 х 0,5 = 0,862       - Средняя

4.3. Подпрограмма 3:

К1пп = 1,0               К2пп = 0,987                   К4пп=0,551

Rпп = 1,0 х 0,2 + 0,987 х 0,3 + 0,551 х 0,5 =  0,772    -Удовлетворительная

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп

## К4МП =  (0,869+1,0+1,0+0,6+0,3+ 1,0+0,843+0,259)/8 =0,734

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп=0,734            vj1 = 0,253          vj2 = 0,178            vj3 =0,568

RМП =0,5 х 0,734 + 0,5(0,958 х 0,253 + 0,862 х 0,178 + 0,772 х 0,568) =0,367+ 0,5(0,243+0,153+0,439) = 0,785

RМП= 0,785        0,7   RМП <0,8 - удовлетворительная

Эффективность реализации муниципальной программы     «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки   на 2018-2025 годы»   по итогам реализации за 2020год

признается    удовлетворительной.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова

# Text boxes

