Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. № 395 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

В целях совершенствования процесса программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Нижегородской области от 23.06.2016года №388 «О внесении изменений в Методику оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014года №274», руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденный постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395: 1.1. Пункт 7.2. раздела 7 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» читать в следующей редакции: «Внесение изменений в муниципальные программы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на текущий финансовый год за исключением средств областного бюджета и средств резервного фонда администрации городского округа. Внесение изменений в муниципальные программы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за счет областного бюджета осуществляется на основании уведомлений по расчетам между бюджетами главных распорядителей средств областного бюджета. Увеличение средств резервного фонда администрации городского округа, указанного в муниципальной программе, осуществляется после внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на очередной финансовый год.» 2. Внести изменения в Методику оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, изложив ее в новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 3. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет-сайте www: кулебаки-округ.рф. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики С.А. Бисерову.

| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальных программ

городского округа город Кулебаки

- Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Кулебаки (далее - муниципальная программа),   исполнителем которых является  администрация  городского округа  город Кулебаки и ее структурные подразделения.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится сектором реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа (далее- сектор реализации и координации программ)  ежегодно на основе информации, представляемой  ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа город Кулебаки.

1.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в сектор реализации и координации программ   в составе годового отчета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, по установленным  настоящим постановлением  формам.

1.5.Сектор реализации и координации программ в срок до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

-формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их ответственного исполнителя, значение оценки эффективности муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит информацию об оценке эффективности муниципальных программ для направления Главе администрации городского округа город Кулебаки и заместителям главы;

-размещает информацию по оценке эффективности на официальном интернет-сайте до 20 марта года, следующего за отчетным.

1.6. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм, при их отсутствии - задач программы (далее – задач);

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей  (далее - индикаторов) подпрограмм (задач), входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм (задач);

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм (задач).

1.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм  (задач), которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм (задач).

1.9. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм (задач).

## 2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (задачи), как доля мероприятий муниципальной подпрограммы (задачи), выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств  местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

## 3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы (задачи) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (задачи) в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы(задачи) в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

ЗпМБ - плановые расходы из средств местного бюджета - это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (задачи) в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗпФБ, ЗпОБ, Зппи- плановые расходы из средств федерального бюджета, областного бюджета, прочих источников (соответственно) - это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (задачи) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

При Зф и Зп равных нулю, в случаях, когда подпрограмма (задача) состоит из организационных мероприятий ( мероприятий без финансирования),  значение К2пп принимается равным 1.

## 4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

4.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм  (задач) определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения индикатора подпрограммы (задачи);

- значение индикатора подпрограммы (задачи), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора  подпрограммы (задачи).

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (задачи);

- степень достижения планового значения индикатора подпрограммы (задачи);

N - число индикаторов подпрограммы (задачи).

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

## 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (задачи).

5.1. Эффективность реализации подпрограммы (задачи) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи), степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы (задачи) и с учетом их весовых коэффициентов по  следующей формуле:

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы (задачи) признается исходя из полученного значения  согласно таблице 1.

### Таблица 1

| Численное значение Rпп | Качественная характеристика подпрограммы (задачи) |
| --- | --- |
|  | высокая |
|  | средняя |
|  | удовлетворительная |
|  | неудовлетворительная |

## 6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов

муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Имп = ЗИ факт / ЗИплан

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Имп = ЗИ план / ЗИфакт  , где

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 	При использовании данной формулы в случаях, если Имп  >1, значение Имп принимается равным 1.

## 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х vj) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j - количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения  RМП  согласно таблице 2.

### Таблица 2

| Численное значение RМП | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| RМП 0,9 | высокая |
| 0,8 RМП <0,9 | средняя |
| 0,7 RМП <0,8 | удовлетворительная |
| RМП < 0,7 | неудовлетворительная |

7.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

7.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки после рассмотрения  главой администрации  городского округа  город Кулебаки.

___________________________

# Text boxes

2357

28 октября 2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа город Кулебаки от 28 октября 2016г. № 2357



